# Приложение 6

к Контракту

от «___» ______ 20__ г.

№ __________________

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| № этапа | Наименование этапа/работы | Результаты выполнения работ | Сроки выполнения работ |  | Сроки предоставления результатов выполненных работ | Сроки проведения приемки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Конец |  |  |
| 1 | 1 этап. РАЗВИТИЕ ЕИС ПИ | - Акт сдачи-выполненных работ по этапу 1 - Документ, подтверждающий внесение обеспечения гарантийных обязательств | С даты заключения Контракта | 43 календарный день с даты заключения Контракта | 43 календарный день с даты заключения Контракта | 10 рабочих дней |
| 1.1 | Разработка Частного технического задания на развитие ЕИС ПИ | - Частное техническое задание на развитие ЕИС ПИ | С даты заключения Контракта | 11 календарный день с даты заключения Контракта | 11 календарный день с даты заключения Контракта |  |
| 1.2 | Доработка документации технического проекта ЕИС ПИ | Документация технического проекта ЕИС ПИ: - Пояснительная записка к техническому проекту; - Описание автоматизированных функций; - Описание информационного обеспечения; - Описание программного обеспечения; - Описание комплекса технических средств; - Схема функциональной структуры | С даты заключения Контракта | 20 календарный день с даты заключения Контракта | 20 календарный день с даты заключения Контракта |  |
| 1.3 | Развитие СПО ЕИС ПИ | - Сопроводительное письмо о передаче электронного носителя с однократной записью, содержащего дистрибутив ЕИС ПИ, исходный код СПО ЕИС ПИ, инструкцию и средства для сборки СПО ЕИС ПИ из исходного кода; - Акт размещения исходного кода ЕИС ПИ в репозитории исходных кодов | С даты заключения Контракта | 20 календарный день с даты заключения Контракта | 20 календарный день с даты заключения Контракта |  |
| 1.4 | Разработка рабочей документации ЕИС ПИ | Рабочая документация на ЕИС ПИ: - Программа и методика предварительных испытаний ЕИС ПИ; - Программа нагрузочного тестирования; | С даты заключения Контракта | 20 календарный день с даты заключения Контракта | 20 календарный день с даты заключения Контракта |  |
|  |  | - Программа и методика опытной эксплуатации ЕИС ПИ; - Руководство администратора (системного программиста) ЕИС ПИ; - Руководство пользователя ЕИС ПИ | С даты заключения Контракта | 20 календарный день с даты заключения Контракта | 20 календарный день с даты заключения Контракта |  |
|  |  | - Программа и методика приемочных испытаний ЕИС ПИ; | С даты заключения Контракта | 29 календарный день с даты заключения Контракта | 29 календарный день с даты заключения Контракта |  |
| 1.5 | Проведение предварительных испытаний ЕИС ПИ | - Протокол предварительных испытаний ЕИС ПИ; - Протокол нагрузочного тестирования; - Акт о приемке Системы в опытную эксплуатацию (скан-образ) | 30 календарный день с момента заключения Контракта | 34 календарный день с даты заключения Контракта | 34 календарный день с даты заключения Контракта |  |
| 1.6 | Проведение опытной эксплуатации ЕИС ПИ | - Журнал опытной эксплуатации; - Руководство администратора (системного программиста) ЕИС ПИ (в случае доработки); - Руководство пользователя ЕИС ПИ (в случае доработки); - Сопроводительное письмо о передаче электронного носителя с однократной записью, содержащего дистрибутив ЕИС ПИ и исходный код СПО ЕИС ПИ (в случае доработки ЕИС ПИ и исходного кода СПО ЕИС ПИ); - Акт размещения исходного кода ЕИС ПИ в репозитории исходных кодов (в случае доработки исходного кода) - Акт о завершении опытной эксплуатации и допуска ЕИС ПИ к приемочным испытаниям (скан-образ) | 30 календарный день с даты заключения Контракта | 35 календарный день с даты заключения Контракта | 36 календарный день с даты заключения Контракта |  |
| 1.7 | Проведение приемочных испытаний ЕИС ПИ | - Протокол приемочных испытаний ЕИС ПИ; - Акт приемки системы в постоянную эксплуатацию | 39 календарный день с даты заключения Контракта | 43 календарный день с даты заключения Контракта | 43 календарный день с даты заключения Контракта |  |

Заказчик утверждает «Программа и методика предварительных испытаний ЕИС ПИ» в течение 5 (пять) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком документа в ПИК ЕАСУЗ

Заказчик утверждает «Программа нагрузочного тестирования» в течение 5 (пять) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком документа в ПИК ЕАСУЗ