Приложение № 6

от «____» _____________ 2026 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| Оказание услуг технической поддержки специального программного обеспечения государственной информационной системы планирования и контроля деятельности центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области при размещении ими информации в социальных медиа и реагирования на жалобы жителей Московской области в социальных медиа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап | Наименование этапа/состав работ | Результаты выполненных работ/оказанных услуг | Сроки выполнения работ |  | Сроки предоставления результатов оказанных услуг | Сроки проведения приемки |
|  |  |  | Начало | Конец |  |  |
| 1. | Техническое сопровождение | Акт сдачи-приемки оказанных услуг по Этапу 1 | 15.12.2026 | 14.06.2027 (включительно) | 5 календарных дней | 10 рабочих дней |
| 1.1. | Информационное сопровождение, техническая и информационно-консультационная поддержка пользователей | Журнал обращений в СТП | 15.12.2026 | 14.06.2027 (включительно) | 5 календарных дней |  |
| 1.2. | Техническое сопровождение | Отчет о качестве оказанных услуг; Журнал резервного копирования; Журнал проверок резервной копии; Журнал обслуживания ПО; Отчет о недоступности СПО; Отчет о проведении работ по информационному сопровождению Системы; Акт выполнения пуско-наладочных работ по настройке операций обслуживания ОПО и СПО | 15.12.2026 | 14.06.2027 (включительно) | 5 календарных дней |  |
| 1.2.1. | Актуализация документации на Систему | Регламент резервного копирования и восстановления данных после сбоев (актуализированный); План мониторинга доступности Системы (актуализированный); Регламент эксплуатации и технического обслуживания Системы (актуализированный) | 15.12.2026 | В течение 14 рабочих дней с даты заключения государственного Контракта | Не позднее срока окончания выполнения работ по п.1.2.1 |  |
| 2. | Техническое сопровождение | Акт сдачи-приемки оказанных услуг по Этапу 2 | 15.06.2027 | 14.12.2027 (включительно) | 5 календарных дней | 10 рабочих дней |
| 2.1. | Информационное сопровождение, техническая и информационно-консультационная поддержка пользователей | Журнал обращений в СТП | 15.06.2027 | 14.12.2027 (включительно) | 5 календарных дней |  |
| 2.2. | Техническое сопровождение | Отчет о качестве оказанных услуг; Журнал резервного копирования; Журнал проверок резервной копии; Журнал обслуживания ПО; Отчет о недоступности СПО; Отчет о проведении работ по информационному сопровождению Системы | 15.06.2027 | 14.12.2027 (включительно) | 5 календарных дней |  |

| ЗАКАЗЧИК: ______________________должность _____________________ Ф.И.О. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ______________________должность _____________________ Ф.И.О. |
| --- | --- |