Приложение № 2 к Извещению

ИКЗ 26 1 7714549744 771401001 0044 001 6201 246

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

В соответствии с частью 20 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ определяем НМЦК методом сопоставимых рыночных цен на выполнение работ по развитию функциональных возможностей федеральной государственной информационной системы обязательной сертификации типовой конструкции авиационной техники, деятельности юридических лиц, осуществляющих разработку и изготовление подлежащей обязательной сертификации авиационной техники» (ФГИС «АВИАСЕРТ»)

| Основные характеристики объекта закупки | Объект закупки: Выполнение работ по развитию функциональных возможностей федеральной государственной информационной системы обязательной сертификации типовой конструкции авиационной техники, деятельности юридических лиц, осуществляющих разработку и изготовление подлежащей обязательной сертификации авиационной техники» (ФГИС «АВИАСЕРТ»). Адрес: Исполнитель с разрешения Заказчика может выполнять работы в удаленном режиме в части выполнения отдельных работ согласно положениям технического задания. Заказчик вправе отказать Исполнителю в согласовании удаленного режима оказания по согласованию с Исполнителем. Заказчик располагается по следующему адресу: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, 37, корп. 2. ОКПД2 62.01.11.000. Объем оказываемых услуг: 3 условные единицы. Срок выполнения работ – работы выполняются в 3 этапа с момента заключения контракта по 18.12.2026: Этап 1: с даты заключения контракта по 27.11.2026 (включительно); Этап 2: с 28.11.2026 по 04.12.2026 (включительно); Этап 3: с 05.12.2026 по 18.12.2026 (включительно). Аванс: 0%. Обеспечение исполнения контракта: 20% от НМЦК. |  |
| --- | --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | - Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). - Размещен запрос цен товаров, работ, услуг в Единой информационной системе в сфере закупок от 18.09.2026 № 0173100002926000055. Получены три коммерческих предложения Исполнитель № 1 с ценой контракта 80 000 000,00 руб., в т.ч. цена по Этапу 1 - 16 000 000,00 руб., по Этапу 2 - 48 000 000,00 руб., по Этапу 3 - 16 000 000,00 руб.; Исполнитель № 2 с ценой контракта 84 000 000,00 руб., в т.ч. цена по Этапу 1 - 16 800 000,00 руб., по Этапу 2 - 50 400 000,00 руб., по Этапу 3 - 16 800 000,00 руб.; Исполнитель № 3 с ценой контракта 76 075 300,00 руб., в т.ч. цена по Этапу 1 - 15 200 000,00 руб., по Этапу 2 - 45 675 300,00 руб., по Этапу 3 - 15 200 000,00 руб.; |  |
| Расчет НМЦК | Выполнение работ по развитию функциональных возможностей федеральной государственной информационной системы обязательной сертификации типовой конструкции авиационной техники, деятельности юридических лиц, осуществляющих разработку и изготовление подлежащей обязательной сертификации авиационной техники» (ФГИС «АВИАСЕРТ»). Этап 1 Среднее квадратичное отклонение = 800 000,0000 Коэффициент вариации V = 5 % Совокупность цен на выполнение работ по развитию функциональных возможностей федеральной государственной информационной системы обязательной сертификации типовой конструкции авиационной техники, деятельности юридических лиц, осуществляющих разработку и изготовление подлежащей обязательной сертификации авиационной техники» (ФГИС «АВИАСЕРТ») по Этапу 1 принимается однородной. = (16 800 000,00 + 16 000 000,00 + 15 200 000,00) / 3 = 16 000 000,00 руб. НМЦК по Этапу 1 = 16 000 000,00 руб., в т.ч. НДС. Этап 2 Среднее квадратичное отклонение = 2 362 450,0058 Коэффициент вариации V = 4,92 % Совокупность цен на выполнение работ по развитию функциональных возможностей федеральной государственной информационной системы обязательной сертификации типовой конструкции авиационной техники, деятельности юридических лиц, осуществляющих разработку и изготовление подлежащей обязательной сертификации авиационной техники» (ФГИС «АВИАСЕРТ») по Этапу 2 принимается однородной. = (50 400 000,00 + 48 000 000,00 + 45 675 300,00) / 3 = 48 025 100,00 руб. НМЦК по Этапу 2 = 48 025 100,00 руб., в т.ч. НДС. Этап 3 Среднее квадратичное отклонение = 800 000,0000 Коэффициент вариации V = 5 % Совокупность цен на выполнение работ по развитию функциональных возможностей федеральной государственной информационной системы обязательной сертификации типовой конструкции авиационной техники, деятельности юридических лиц, осуществляющих разработку и изготовление подлежащей обязательной сертификации авиационной техники» (ФГИС «АВИАСЕРТ») по Этапу 3 принимается однородной. = (16 800 000,00 + 16 000 000,00 + 15 200 000,00) / 3 = 16 000 000,00 руб. НМЦК по Этапу 3 = 16 000 000,00 руб., в т.ч. НДС. НМЦК = 16 000 000,00 + 48 025 100,00 + 16 000 000,00 = 80 025 100,00 руб. в т.ч. НДС. |  |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: |  | 23.09.2026 |