Приложение № 4

к Извещению

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_______________

на выполнение работ по развитию (модернизации) комплексной системы

управления бюджетным и кадровым процессами Аппарата Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации

(идентификационный код закупки 261770721078177070100101770016201242)

| г. Москва | «____»___________2026 г. |
| --- | --- |

Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании ____,
с одной стороны, и _____________, именуемый(ое) в дальнейшем «Подрядчик», 
в лице ___________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44 ФЗ), на основании ___________________ заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок выполнить работы 
по развитию (модернизации) Комплексной системы управления бюджетным и кадровым процессами Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее – работы, Система) в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Контракту, далее – Техническое задание), а Заказчик обязуется принять выполненные работы 
и оплатить их.

1.2. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с национальными стандартами 
и государственными стандартами в части требований к проектированию, стадиям создания, 
видам, комплектности и обозначению документов, видам испытаний при модернизации государственных информационных систем и (или) иных информационных систем, а также 
в соответствии с качественными, количественными и иными характеристиками работ, определенными в описании объекта закупки, согласно требованиям Закона № 44-ФЗ, Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также иных нормативных правовых актов в сфере контрактной системы, информационных технологий, защиты информации, правовой защиты интересов государства в области интеллектуальной собственности, регулирующих соответствующие отношения и непосредственно указанных в Техническом задании.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Цена Контракта (Предложение о цене за право заключения Контракта) составляет ____ (___) рублей __ копеек, в том числе НДС/(НДС не облагается).

2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные 
с выполнением обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств 
по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Источник финансирования Контракта: федеральный бюджет.

Код бюджетной классификации: 330 0103 9690090019 242 320. Закупка в сфере ИКТ.

Лимиты бюджетных обязательств на 2026 финансовый год.

2.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные 
с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.5. Оплата за фактически выполненные работы производится Заказчиком в течение 
7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (далее – документ о приемке), за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.5.1 Контракта.

2.5.1. Если окончание выполнения работы приходится на дату с 1 по 20 декабря 2026 года, то оплата производится не позднее чем за 1 (один) рабочий день до окончания 
2026 финансового года на основании подписанного Заказчиком документа о приемке.

2.6. Заказчик удерживает суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом № 44 ФЗ 
и Контрактом, из суммы, подлежащей уплате Подрядчику.

2.7. Сумма, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. обеспечить надлежащее выполнение работ в порядке и сроки, указанные 
в Техническом задании и Контракте;

3.1.2. предоставлять Заказчику по его требованию надлежаще оформленные документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих 
при исполнении Контракта;

3.1.3. без увеличения цены Контракта передать Заказчику исключительное право 
на разработанные в ходе выполнения работ по Контракту результаты в полном объеме, включая исходные коды программ для ЭВМ, библиотеки зависимостей, базы данных, а также проектную, техническую, рабочую, сопроводительную и методическую документацию к Системе 
или ее частям. Подрядчик передает Заказчику указанные права посредством подписания Акта о передаче исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности по форме (приложение № 2 к Контракту);

3.1.4. без увеличения цены Контракта передать Заказчику права на использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат подрядчику и которые использовались при выполнении работ по Контракту, в объеме, необходимом для использования Заказчиком результатов работ по Контракту по их целевому назначению и в соответствии с условиями настоящего Контракта на весь срок действия использованных исключительных прав или на иной срок, установленный Заказчиком. Подрядчик передает Заказчику указанные права посредством заключения лицензионного договора по форме (приложение № 3 к Контракту);

3.1.5. в случае необходимости использования в ходе исполнения Контракта охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам, согласовать с Заказчиком необходимость использования при выполнении работ охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам, объем и порядок приобретения прав на их использование;

3.1.6. обеспечить передачу Заказчику полученных по Контракту результатов работ, 
не нарушающих исключительных прав других лиц и не являющихся предметом залога, ареста 
или иного обременения;

3.1.7. в случае использования при выполнении работ по Контракту программ 
для электронных вычислительных машин (программных комплексов или компонентов), разработанных третьими лицами, условия, на которых передаются права на их использование (исполнение), должны обеспечить отсутствие ограничений, препятствующих использованию результатов работ по их назначению. При этом права, полученные Заказчиком, должны позволять ему передавать, дорабатывать, развивать результаты работ, созданные в процессе исполнения Контракта, а в случае явного указания в техническом задании, являющемся неотъемлемой частью Контракта, осуществлять переработку программ для электронных вычислительных машин (программных комплексов или компонентов), разработанных ранее третьими лицами 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Подрядчик передает Заказчику указанные права посредством заключения лицензионного договора по форме (приложение № 3 к Контракту);

3.1.8. обеспечить отсутствие нарушений исключительных, авторских и смежных прав третьих лиц при реализации технических, программных, организационных и иных решений, предусмотренных Техническим заданием;

3.1.9. обеспечить выполнение требований к порядку создания (развития) информационных систем, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 13 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», устанавливаемых к таким информационным системам указанным Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3.1.10. обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности 
и иным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

3.1.11. в случае если при осуществлении работ по Контракту осуществляется доработка программ для электронных вычислительных машин Заказчика, осуществлять ее в соответствии 
с предоставляемыми в обязательном порядке Заказчиком правами на их использование на период выполнения работ по контракту;

3.1.12. приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику немедленно после приостановления выполнения работ;

3.1.13. обеспечить за своими силами и за свой счет устранение допущенных по его вине недостатков в выполненных работах, которые могут повлечь отступления от условий Технического задания. Компенсировать Заказчику все убытки, понесенные в связи 
с невыполнением или ненадлежащим выполнением своих обязательств по Контракту;

3.1.14. исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ;

3.2.2. привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц –субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Техническом задании. При этом  Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены контракта и/или объемов работ по Контракту. Перечень работ, выполненных  субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном Контрактом;

3.2.3. Подрядчик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с субподрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика;

3.2.4. запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ 
в рамках Контракта.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ;

3.3.2. для проведения специалистами Подрядчика предварительных испытаний и опытной эксплуатации программного обеспечения Системы, организовать в установленном порядке 
их доступ в здания Государственной Думы (г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 1, г. Москва, 
ул. Воздвиженка, д. 4/7, г. Москва, Георгиевский пер., д. 2, г. Москва, Б.Дмитровка, д.1).

3.3.3. принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Контракта;

3.3.4. провести экспертизу выполненных работ для проверки их соответствия условиям Контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ;

3.3.5. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 9 Контракта.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Подрядчика надлежащего выполнения принятых им обязательств, 
а также своевременного устранения выявленных недостатков;

3.4.2. требовать от Подрядчика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств;

3.4.3. привлекать экспертов, экспертные организации для осуществления экспертизы выполненных работ;

3.4.4. контролировать ход выполнения работ, предусмотренных Контрактом, проверять 
их на соответствие требованиям Контракта;

3.4.5. при обнаружении несоответствия выполняемых работ условиям Контракта требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Подрядчиком;

3.4.6. требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика.

## 4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ПЕРЕДАЧИ) РЕЗУЛЬТАТОВ

## ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Подрядчик передает результаты в порядке и сроки, указанные в Техническом задании и Контракте.

4.2. Передача исходных кодов, разработанных в ходе выполнения работ программ 
для электронных вычислительных машин (далее – программа для ЭВМ) и дистрибутивов должна сопровождаться передачей всех необходимых для сборки и запуска программы для ЭВМ библиотек зависимостей, инструкций и программных сценариев (скриптов) для проведения компиляции, создания дистрибутива и установки (развертывания) программы для ЭВМ.

4.3. Для проведения компиляции, создания дистрибутива и установки (развертывания) программы для ЭВМ должны использоваться свободно распространяемые компиляторы, интерпретаторы и иное программное обеспечение, необходимое для указанных целей, дистрибутивы которых должны быть переданы вместе с исходными кодами разработанных в ходе выполнения работ программ для ЭВМ.

4.4. В случае использования для проведения компиляции, создания дистрибутива 
и установки (развертывания) программы для ЭВМ компиляторов, интерпретаторов и иного программного обеспечения, права на использование, копирование и модификацию которых принадлежат третьим лицам, Подрядчик за свой счет передает Заказчику дистрибутивы и права 
на использование таких компиляторов, интерпретаторов и иного программного обеспечения.

4.5. Подрядчик в процессе сдачи-приемки работ по Контракту должен провести демонстрацию процесса компиляции, создания дистрибутива и установки (развертывания) разработанных программ для ЭВМ с использованием средств, указанных в пункте 4.2 Контракта, 
а также в соответствии с инструкциями, приведенными в рабочей документации на Систему.

4.6. Документация на Систему и ее части (техническая и рабочая) должна содержать исчерпывающее описание принятых проектных решений в объеме, достаточном для ее дальнейшего развития и эксплуатации.

4.7. Техническая и рабочая документация должна содержать описание разработанных результатов работ, в том числе программ для ЭВМ, прикладных программных интерфейсов, алгоритмов и протоколов информационного взаимодействия, технических требований, спецификаций и форматов обмена данными для взаимодействия с другими информационными системами, в объеме, достаточном для их установки, настройки, эксплуатации и развития в дальнейшем без привлечения Подрядчика.

4.8. Передача Заказчику комплекта документов, материалов и сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере информационных технологий, защиты информации, правовой защиты интересов государства в области интеллектуальной собственности, включая документы, подтверждающие отказ авторов (разработчиков) 
от исключительных прав на передаваемые объекты интеллектуальной собственности в пользу Подрядчика, с проектами заявок на государственную регистрацию в установленном порядке прав Заказчика на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также исключительные права на результаты работ, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноу-хау), созданные в рамках Контракта, осуществляется Подрядчиком в составе отчетной документации, предусмотренной условиями Контракта.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. По завершении выполнения работ Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ 
о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 1 части 13 
статьи 94 Закона № 44 ФЗ.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются 
его неотъемлемой частью.

5.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом 
№ 44 ФЗ.

5.3. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней, с даты направления Подрядчиком 
в единой информационной системе документа о приемке, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.3.1 Контракта, производит проверку соответствия состава и качества выполненных Подрядчиком работ требованиям Технического задания и в случае отсутствия претензий к выполненным работам подписывает документ о приемке или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем выявленных недостатков.

5.3.1. Если окончание выполнения работ приходится на дату с 1 по 20 декабря 2026 года, Заказчик производит проверку соответствия состава и качества выполненных Подрядчиком работ требованиям Технического задания не позднее чем за 1 (один) рабочий день до окончания 
2026 финансового года и в случае отсутствия претензий к выполненным работам подписывает документ о приемке или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем выявленных недостатков.

5.4. В случае устранения причин, указанных в мотивированном отказе от подписания документа о приемке, срок устранения не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого мотивированного отказа.

После устранения недостатков, послуживших основанием для отказа в подписании документа о приемке, Заказчик подписывает документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные пунктом  5.3. Контракта.

5.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных работ в случае выявления несоответствия этих работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих работ и устранено Подрядчиком.

5.6. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, 
но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы 
для электронных вычислительных машин, базы данных, а также исключительные права на результаты работ, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноу-хау), созданные в рамках Контракта, принадлежат в лице Заказчика Российской Федерации.

5.7. Право собственности на результаты работ, отчетные документы и материалы, полученные в ходе выполнения работ по Контракту, считаются переданными с момента подписания Сторонами документа о приемке.

5.8. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Гарантийный срок на выполненные по Контракту работы (их результаты)  составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты выполненных работ (их результатов), то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в срок не более 10 (десяти) рабочих дней 
с момента получения письменного уведомления Заказчика.

6.3. Гарантийный срок на выполненные работы продлевается на срок устранения недостатков.

6.4. Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту:

6.4.1. обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в размере 10 % (десять процентов) начальной (максимальной) цены контракта и составляет 211 096 (двести одиннадцать тысяч девяносто шесть) руб. 80 коп.

6.4.2. расходы, связанные с предоставлением обеспечения гарантийных обязательств 
по Контракту, несет Подрядчик;

6.4.3. обеспечение гарантийных обязательств по Контракту должно обеспечивать выполнение всех гарантийных обязательств Подрядчика по Контракту, в том числе 
по возмещению убытков Заказчика, обязательств по уплате неустойки (штрафа, пени) и иных обязательств, возникших у Подрядчика перед Заказчиком;

6.4.4. обеспечение гарантийных обязательств по Контракту может быть представлено 
в виде независимой гарантии или внесения денежных средств на счет, указанный в пункте 6.4.5.5 Контракта. При этом способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения гарантийных обязательств по Контракту, предоставляется Подрядчиком в срок, не позднее даты формирования документа о приемке в единой информационной системе;

6.4.5. Условия внесения денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств:

6.4.5.1. внесение денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств 
по Контракту осуществляется в размере обеспечения гарантийных обязательств, указанном 
в пункте 6.4.1 Контракта;

6.4.5.2. внесение денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств 
по Контракту осуществляется путем перечисления Подрядчиком денежных средств на счет Заказчика, указанный в пункте 6.4.5.5 Контракта;

6.4.5.3. денежные средства вносятся до момента полного надлежащего исполнения гарантийных обязательств Подрядчика перед Заказчиком;

6.4.5.4. денежные средства возвращаются Подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех гарантийных обязательств по Контракту, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом (если такая форма обеспечения гарантийных обязательств по Контракту применяется Подрядчиком). Денежные средства возвращаются по реквизитам Подрядчика, указанным 
в Контракте;

6.4.5.5. реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств по Контракту:

«Получатель: Межрегиональное операционное УФК (Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, л/сч. 05951365190), ИНН 7707210781, КПП 770701001, Номер казначейского счета: 03212643000000019502, Банк получателя: Операционный департамент Банка России // Межрегиональное операционное УФК г. Москва, Номер единого казначейского счета: 40102810045370000002, БИК 024501901, поле 22 «Код» платежного поручения: 0002 , ОКТМО 45382000, КБК 0.

Назначение платежа: Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту (указать предмет государственного Контракта, номер государственного Контракта)»;

6.4.5.6. в случае нарушений Подрядчиком гарантийных обязательств по Контракту Заказчик вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пеней), предусмотренную Контрактом, 
в том числе по возмещению убытков Заказчика, из денежных средств, внесенных Подрядчиком 
в качестве обеспечения гарантийных обязательств по Контракту, на счет Заказчика;

6.4.6. условия независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения гарантийных обязательств должны соответствовать требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ;

6.4.7. в случае если по каким-либо причинам обеспечение гарантийных обязательств 
по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе 
в связи с отзывом в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязуется не позднее одного месяца с даты надлежащего уведомления Заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение предоставить новое обеспечение гарантийных обязательств по Контракту. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящей пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии 
с разделом 9 Контракта;

6.4.8. В ходе исполнения гарантийных обязательств по Контракту Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств по Контракту новое обеспечение гарантийных обязательств по Контракту.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Заказчиком установлено требование об обеспечении исполнения контракта в размере 30% (тридцати) процентов цены контракта. В случае если Подрядчиком предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Закона № 44-ФЗ.

7.2. Расходы, связанные с предоставлением обеспечения исполнения обязательств 
по Контракту несет Подрядчик.

7.3. Обеспечение исполнения Контракта должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по Контракту, в том числе по возмещению убытков Заказчика, обязательств по уплате неустойки (штрафа, пени) и иных обязательств, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

7.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств 
по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе в связи с отзывом в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязуется не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение предоставить новое обеспечение исполнения Контракта. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном 
в порядке, установленном в соответствии с пунктом 9.2.1 Контракта.

7.5. Новое (иное) обеспечение исполнения Контракта может быть представлено в виде безотзывной независимой гарантии или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет. При этом способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

7.6. Если Подрядчик в качестве нового (иного) обеспечения исполнения Контракта выбрана независимая гарантия, Подрядчик обязан предоставить Заказчику независимую гарантию, соответствующую требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ.

7.7. Срок действия независимой гарантии, представленной в качестве обеспечения исполнения Контракта должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

7.8. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ, возвращаются Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком). Денежные средства возвращаются Подрядчику по реквизитам, указанным в Контракте.

7.9. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

## 8. УСЛОВИЯ СОБЛЮДЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся 
к предмету Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

8.2. Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в сети «Интернет»), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного, коммерческого, финансового, личного характера, сведения, составляющие коммерческую тайну, персональные данные вне зависимости от формы ее предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Подрядчику в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, прямо предусмотренных Контрактом.

Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию только в целях исполнения Контракта. Подрядчик обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Контракта, при их обработке 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации».

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных этапом и фактически исполненных Подрядчиком.

9.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (этапом), размер штрафа устанавливается в размере 1 (одного) процента цены этапа, но не более 5 (пяти) тысяч рублей и не менее 1 (одной) тысячи рублей.

В случае заключения контракта с победителем закупки, подавшим предложение

о размере платы, подлежащей внесению участником закупки за заключение контракта,

п. 9.2.2. включается в контракт в следующей редакции:

9.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчиком уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта

не превышает 3 млн. рублей.

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафа, пеней). Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

## 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов 
или уполномоченных организаций.

11. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2. При применении мер ответственности и совершения иных действий в связи 
с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий контракта, обмен документами осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений.

Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика и размещаются в единой информационной системе без размещения 
на официальном сайте.

В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной 
для устранения нарушений.

11.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 7 (семи) дней с даты получения данной претензии, за исключением случая, предусмотренного пунктом 11.4 Контракта.

11.4. Срок исполнения Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом № 44 ФЗ, не может превышать 3 (трех) рабочих дней с даты получения данного требования.

11.5. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде города Москвы.

## 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует 
по 31 декабря 2026 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

12.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда 
или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта 
в соответствии с гражданским законодательством.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

13.2. В случае изменения одной из Сторон своего места нахождения, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации, она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно информировать об этом другую Сторону. До поступления уведомления об изменении адресов и платежных реквизитов все действия, совершенные Сторонами по старым реквизитам, считаются совершенными законно и засчитываются в выполнение ими своих обязательств 
по Контракту.

13.3. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона № 44 ФЗ.

13.4. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, оформленные 
и подписанные каждой из Сторон в единой информационной системе, являются его неотъемлемой частью.

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Подрядчика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

13.6. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

13.7. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Стороны проводят сверку расчетов по Контракту, результаты которой отражаются в Акте сверки расчетов по форме ОКУД 0510477. Акт сверки расчетов подписывается Сторонами ЭЦП (при наличии технической возможности), при отсутствии технической возможности – собственноручно 
на бумажном носителе.

13.8. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.9. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения

Приложение № 1 Описание объекта закупки (Техническое задание);

Приложение № 2 Форма Акта о передаче исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности;

Приложение № 3 Форма Лицензионного (Сублицензионного) договора.

14. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 103265, Москва, ул. Охотный ряд, д.1 ИНН 7707210781 КПП 770701001, Межрегиональное операционное УФК (Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, л/сч.№ 03951365190) Номер казначейского счета: 03211643000000019503 Номер единого казначейского счета: 40102810045370000002 Операционный департамент Банка России //Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901 |  |

# Подписи Сторон

| От Заказчика | От Подрядчика |
| --- | --- |

# Приложение № 1

# к Государственному контракту

# №_______________________

# Описание объекта закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(при заключении контракта приводится текст Описания объекта закупки

(Приложение № 1 к Извещению))

Приложение № 2

к Государственному контракту

от _______ № _____________

Форма

АКТ о передаче исключительных прав

на объекты интеллектуальной собственности

по государственному контракту от «__» _______ 20 __ года № __________

на выполнение работ по развитию (модернизации) комплексной системы

управления бюджетным и кадровым процессами Аппарата Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации

г. Москва                                                                                              «___» _____________ 20___ г.

Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании ____,
с одной стороны, и _____________, именуемый(ое) в дальнейшем «Подрядчик», 
в лице ___________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании государственного контракта от «__» _______ 20 __ года 
№ __________ (далее – Контракт) составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчик передает Заказчику исключительные права на разработанные в ходе выполнения работ по развитию (модернизации) комплексной системы управления бюджетным 
и кадровым процессами Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации результаты в соответствии с Контрактом и Описанием объекта закупки (Техническим заданием), включая исходные коды программ для ЭВМ, библиотеки зависимостей, базы данных, 
а также проектную, техническую, рабочую, сопроводительную и методическую документацию 
к Системе или ее частям без увеличения цены Контракта.

2. Настоящий Акт подтверждает надлежащее выполнение Подрядчиком своих обязательств по передаче исключительных прав на результаты выполненных работ по Контракту, которые полностью соответствуют условиям Контракта и Описания объекта закупки (Технического задания).

3. Подрядчик настоящим гарантирует, что:

3.1. Подрядчику ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены при передаче Заказчику исключительных прав на результаты выполненных работ по Контракту;

3.2. на исключительные права на результаты выполненных работ по Контракту 
не наложены ограничения по распоряжению ими;

3.3. в отношении исключительных прав на результаты выполненных работ по Контракту отсутствуют какие-либо обременения: они не являются предметом залога, и у третьих лиц 
нет прав на их использование;

3.4. не существует ограничений или прав третьих лиц, которые исключают, уменьшают 
или ограничивают исключительные права на результаты выполненных работ по Контракту;

3.5. исключительные права на результаты выполненных работ по Контракту не являются предметом судебного, административного или иного разбирательства.

4. Стороны претензий друг к другу не имеют.

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Контракта.

# Подписи Сторон

| От Заказчика | От Подрядчика |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Государственному контракту

от _______ № _____________

## Форма

Лицензионный (Сублицензионный) договор № __________

| г. Москва | «___» __________ 202__ г. |
| --- | --- |

____________________ (наименование получателя), именуемый в дальнейшем «Сублицензиат», в лице _____________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице ____________________, действующего на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Лицензиат (Лицензионный договор от «__» _______ 20__ г. № ___________) в рамках государственного контракта 
от «__» _______ 20__ г. № ___________ на выполнение работ по развитию (модернизации) комплексной системы управления бюджетным и кадровым процессами Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Контракт) обязуется предоставить Сублицензиату прав использования программного обеспечения для электронных вычислительных машин (программного комплекса и/или компонентов, далее программное обеспечение) – 
простая (неисключительная) лицензия.

Перечень программного обеспечения, право использования которого предоставляется 
по настоящему Договору, установлен в Спецификации прав использования программного обеспечения (приложение № 1 к настоящему Договору).

Программное обеспечение зарегистрировано на имя правообладателя – _____________ 
в ____________ (Свидетельство о регистрации от «__» _______ 20__ г. № ____ (патент _____). Право Лицензиата – Лицензионный договор от «__» ______ 20__ г. № ___). Согласие правообладателя на заключение настоящего Договора дано (_________).

Территория действия простой (неисключительной) лицензии, передаваемой по настоящему Договору, ограничена пределами Российской Федерации.

1.2. Содержание прав использования программного обеспечения, предоставляемого 
по настоящему Договору Сублицензиату, следующие правомочия в отношении программного обеспечения:

1.2.1. право передавать, дорабатывать, развивать результаты работ, созданные в процессе исполнения Контракта, а также осуществлять переработку программного обеспечения;

1.2.2. право на воспроизведение программного обеспечения, осуществление действий, необходимых для функционирования программного обеспечения в соответствии 
с его назначением, а также обеспечение функционирования программного обеспечения ;

1.2.3. право на изготовление копии программного обеспечения для архивных целей, 
для восстановления работоспособности программного обеспечения или иных целей, предусмотренных настоящим Договором;

1.2.4. дополнительный объем прав использования программного обеспечения, помимо прав, предусмотренных в подпунктах 1.2.1 - 1.2.3 настоящего Договора, может быть указан 
в Приложении № 1 к настоящему Договору.

1.2.5. Сублицензиату предоставляются все права использования программного обеспечения, которые если и не указаны в настоящем Договоре, но могут быть предоставлены Лицензиатом Сублицензиату в соответствии с условиями Лицензионного договора от «__» __________ 20__ г. № ___________.

1.3. Сублицензиат является конечным пользователем программного обеспечения.

1.4. Лицензиат подтверждает и гарантирует, что он действует в пределах прав 
и полномочий, установленных правообладателем программного обеспечения, и на момент предоставления Сублицензиату прав на программное обеспечение он является их законным 
и правомерным обладателем, а указанные права не заложены, не арестованы, не являются предметом исков третьих лиц.

или

Лицензиат подтверждает и гарантирует, что он является правообладателем программного обеспечения, и на момент предоставления Сублицензиату прав на программное обеспечение, 
а указанные права не заложены, не арестованы, не являются предметом исков третьих лиц.

1.5. Ни одно из положений настоящего Договора не является и не может рассматриваться как отчуждение исключительных прав на интеллектуальную собственность правообладателя и/или Лицензиара.

1.6. Сублицензиат соглашается не осуществлять следующие действия (если иные ограничения не установлены Лицензионными условиями):

1.6.1. Использовать программное обеспечение или соответствующую документацию 
к нему в каких-либо иных целях, кроме тех, что разрешены настоящим Договором, 
в том числе передавать права использования программного обеспечения на возмездной основе третьим лицам.

1.7. В случае, когда передача прав на программное обеспечение сопровождается передачей сопроводительной документации или дополнительной информации, Лицензиат осуществляет передачу такой документации и информации по каналам электронной связи или иным способом, согласованным Сторонами. В случае если Стороны договорились о передаче документации / информации / копий программного обеспечения на материальных носителях, Лицензиат за свой счет организует передачу таких материальных носителей Сублицензиату, если Стороны 
не оговорили иной порядок (например, передачу материальных носителей в месте, обозначенном Лицензиатом).

2. Условия предоставления простых (неисключительных) лицензий

2.1. Лицензиат предоставляет Сублицензиату простую (неисключительную) лицензию 
на использование программного обеспечения, передаваемую по настоящему Договору, 
в течение срока, установленного Контрактом.

2.2. Простая (неисключительная) лицензия считается предоставленной с даты подписания Лицензиатом и Сублицензиатом Акта приема-передачи прав использования программного обеспечения (далее – Акт приема-передачи прав).

2.3. Сторона настоящего Договора вправе мотивированно отказаться от подписания 
Акта приема-передачи прав по настоящему Договору с направлением соответствующего письменного уведомления в адрес другой Стороны в случае если представленный для подписания Акт приема-передачи прав не соответствует по наименованиям, количеству и объему передаваемых прав условиям настоящего Договора, в том числе Спецификации прав использования программного обеспечения (приложение № 1 к настоящему Договору).

3. Цена Договора

3.1. Стоимость предоставляемых прав по настоящему Договору, под которой Сторонами понимается вознаграждение Лицензиата за предоставляемое Сублицензиату прав использования программного обеспечения, включена в стоимость Контракта уплачивается Лицензиату Заказчиком без увеличения цены Контракта.

4. Срок действия предоставляемых прав

4.1. Права использования программного обеспечения по настоящему Договору предоставляются на весь срок действия исключительного права на программное обеспечение.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае предъявления к Сублицензиату третьими лицами претензий или исков, связанных с предоставляемыми по настоящему Договору правами, Сублицензиат, 
при условии, что такие претензии или иски не связаны с нарушением последним предоставляемых по настоящему Договору прав, вправе потребовать от Лицензиата возмещения всех убытков, причиненных в связи с несоблюдением Лицензиатом гарантий, указанных в пункте 1.3 настоящего Договора или в связи с любыми иными обстоятельствами, возникшими по вине Лицензиата 
и послужившими основаниями для беспрепятственного использования Сублицензитом предоставленных ему по настоящему Договору прав, а Лицензиат обязуется самостоятельно 
и без участия Сублицензиата урегулировать все такие возможные претензии и/или иски третьих лиц, а также возместить Сублицензиату все причиненные в связи с такими претензиями 
и/или исками убытки в полном объеме (включая, но не ограничиваясь, расходы на оплату вознаграждения адвокатов, расходы на оплату любых сумм в пользу третьих лиц на основании решения суда и иные расходы любого характера).

6. Изменение и расторжение настоящего Договора

6.1. Любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Лицензиатом и Сублицензиатом, 
и являющимися его неотъемлемыми частями.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, установленным действующим законодательством. Любые изменения и/или дополнения 
к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

6.3. Стороны обязуются в течение 3 (трех) календарных дней с момента изменения уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов (адреса местонахождения, банковских реквизитов, телефонных номеров и пр.). В противном случае документы (либо иная информация), переданные по указанным в настоящем Договоре реквизитам, считаются полученными 
(т.е. надлежащим образом переданными).

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, 
его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. В случае недостижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий Договор заключен на срок предоставления прав, указанный в пункте 4.1 настоящего Договора.

8.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Договоре, разрешаются 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение 1 – Спецификация прав использования программного обеспечения;

Приложение 2 – Форма Акта приема-передачи прав использования программного обеспечения.

9. Реквизиты и подписи Сторон

| Сублицензиат: | Лицензиат: |
| --- | --- |
| _________________________ | _________________________ |

Приложение № 1

к Лицензионному (Сублицензионному) договору

от «__» _______ 202__ г. № ___________

Спецификация прав использования программного обеспечения

| № п/п | наименование программного обеспечения | срок действия предоставляемых прав использования программного обеспечения | ед. изм. | кол-во | цена за ед. без учета НДС, руб. | сумма НДС, руб. | сумма с учетом НДС, руб. | дополнительный объем прав использования программного обеспечения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Общая стоимость прав использования программного обеспечения составляет _________

(_________) рублей ___копеек, в том числе НДС / НДС не облагается в соответствии 
с Налогового кодекса Российской Федерации (указывается ссылка на соответствующую норму Налогового кодекса Российской Федерации).

| Сублицензиат: | Лицензиат: |
| --- | --- |
| __________________________ | _________________________ |

Приложение № 2

к Лицензионному (Сублицензионному) договору

от «__» _______ 202__ г. № ___________

Акт приема-передачи прав использования программного обеспечения

____________________ (наименование получателя), именуемый в дальнейшем «Сублицензиат», в лице _____________________, действующего на основании ________, 
с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице ____________________, действующего на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», на основании Лицензионного (Сублицензионного) договора 
от «___» ________20__ г. № _____ (далее – Договор) составили настоящий акт 
о нижеследующем.

1. Лицензиатом переданы (предоставлены) Сублицензиату права использования программного обеспечения:

| № п/п | наименование программного обеспечения | срок действия предоставляемых прав использования программного обеспечения | ед. изм. | кол-во | цена за ед. без учета НДС, руб. | сумма НДС, руб. | сумма с учетом НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

# Общая стоимость прав использования программного обеспечения составляет _________

(_________) рублей ___копеек, в том числе НДС / НДС не облагается в соответствии 
с Налогового кодекса Российской Федерации (указывается ссылка на соответствующую норму Налогового кодекса Российской Федерации).

2. Настоящий Акт подтверждает надлежащее выполнение Лицензиатом своих обязательств по передаче прав использования программного обеспечения в соответствии с Договором.

3. Стороны претензий друг к другу не имеют.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора.

| Сублицензиат: | Лицензиат: |
| --- | --- |
| __________________________ | _________________________ |

В случае если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения Контракта в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона № 44 ФЗ, здесь и далее условия оплаты Заказчиком выполненных работ в текст Контракта не включаются.

Выбирается в случае, если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона № 44-ФЗ. В указанном случае пункты 2.2 - 2.7 
в текст Контракта не включаются.

Включаются сведения о применяемой Подрядчиком системе налогообложения в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных частью 77 статьи 112 Закон № 44 ФЗ, документ о приемке формируется и направляется поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования ЕИС, в случае отсутствия у него квалифицированной электронной подписи (норма касается документооборота в ходе исполнения Контракта, и действует до признания подписей соответствующими нормам Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ).

В случаях, предусмотренных частью 77 статьи 112 Закон № 44 ФЗ, документ о приемке формируется и направляется поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования ЕИС, в случае отсутствия у него квалифицированной электронной подписи (норма касается документооборота в ходе исполнения Контракта, и действует до признания подписей соответствующими нормам Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ).

Данный пункт применяется при использовании в ходе исполнения Контракта ранее созданных Подрядчиком результатов интеллектуальной деятельности.

В случаях, предусмотренных частью 77 статьи 112 Закон № 44 ФЗ, документ о приемке формируется и направляется поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования ЕИС, в случае отсутствия у него квалифицированной электронной подписи (норма касается документооборота в ходе исполнения Контракта, и действует до признания подписей соответствующими нормам Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ).

В случаях, предусмотренных частью 77 статьи 112 Закон № 44 ФЗ, мотивированный отказ формируется и направляется Заказчиком без использования ЕИС, в случае отсутствия у поставщика (подрядчика, исполнителя) квалифицированной электронной подписи (норма касается документооборота в ходе исполнения Контракта, и действует до признания подписей соответствующими нормам Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ).

Данный раздел Контракта не применяется в случае предоставления участником закупки информации, предусмотренной частью 8.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. В таком случае участник закупки освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ.

Форма предусмотрена приказом Минфина России от 15 апреля 2021 года № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению».

Применение: термины лицензионный договор, сублицензионный договор, лицензиар, лицензиат, сублицензиат корректируется на стадии заключения Договора в соответствии с гл. IV Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указывается, в случае если правообладателем являются третьи лица.