Приложение № 5

к государственному контракту

Календарный план

Выполнение работ по модернизации государственной информационной системы «Единая система кадрового учета Ямало-Ненецкого автономного округа»

| № | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ответственный | Результаты | Отчетная документация | Кол-во, ед. изм. |  | Цена за ед. изм., руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по модернизации государственной информационной системы «Единая система кадрового учета Ямало-Ненецкого автономного округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | Получение доступа к инфраструктуре Заказчика | В течении 3 рабочих дней с даты заключения Контракта | Исполнитель Заказчик | Доступ к вычислительной инфраструктуре предоставлен | Соглашение о конфиденциальности Акт предоставления доступа | - |  | - | - |
| 1 | Реализация отчета «Анализ кадрового состава лиц в возрасте до 30 лет (ЯНАО)» | С даты заключения Контракта по 10 декабря 2026 года (включительно) | Исполнитель Заказчик | Функционал разработан, размещен на инфраструктуре Заказчика | Описание постановки задач Программа и методика испытаний Протокол приемочных испытаний Информация о проведении компиляции, создания дистрибутива и установки (развертывания) | 1 усл.ед. |  |  |  |
| 2 | Реализация отчета «Список сотрудников, которые должны достигнуть пенсионного возраста (ЯНАО)» |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |
| 3 | Реализация отчета «Информация по командировкам и ежегодным отпускам (ЯНАО)» (Задача 00033) |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |
| 4 | Реализация печатной формы наградного листа (ЯНАО) |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |
| 5 | Реализация печатных форм приказов «О награждении почетной грамотой» и «Об объявлении благодарности» |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |
| 6 | Реализация печатных форм справок для госслужащих и работников |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |
| 7 | Реализация печатной формы приказа «О компенсации расходов, связанных с переездом» |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |
| 8 | Реализация отчета «Реестр учета компенсации расходов на переезд (ЯНАО)» |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |
| 9 | Индексация заработка |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |
| 10 | Печатные формы «Правовой акт о назначении на мунслужбу (ЯНАО)» и «Трудовой договор МС (ЯНАО)» |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |
| 11 | Доработка печатных форм для документа «Отпуск» |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |
| 12 | Доработка печатных форм документов органов местного самоуправления, их подразделений и учреждений |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |
| 13 | Печатные формы к документам «Прием на работу» и «Кадровый перевод» для государственных должностей |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |
| 14 | Реализация печатной формы «Распоряжение Губернатора» |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |
| 15 | Печатные формы распоряжения Губернатора ЯНАО и приказа органа власти «О денежном содержании» |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |
| 16 | Дополнение печатных форм документов видом правового акта «Распоряжение» |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |
| 17 | Доработка алгоритма проведения документов «Прием на работу» и «Кадровый перевод» |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |
| 18 | Проверка заполнения северной надбавки для документа "Прием на работу" |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |
| 19 | Реализация печатной формы для документа «Отпуск» |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |
| 20 | Доработка документа «Отпуск» |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |
| 21 | Доработка нетиповых печатных форм приказов об отпуске |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |
| 22 | Доработка документа «Кадровый перевод» |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |
| 23 | Доработка документа «Обучение сотрудников» |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |
| 24 | Доработка отчета «Выгрузка по ДПО (сводный)» |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |
| 25 | Доработка отчета «Список наставников (ЯНАО)» |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |
| 26 | Доработка интеграции ГИС ЕСКУ - ГИС СМЕТА для документа «Работа в выходные и праздники» |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |
| 27 | Реализация функционал для учета компенсации за наём жилья |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |
| 28 | Доработка форматно-логического контроля интеграционных данных до отправки в ГИС Смета |  |  |  |  | 1 усл.ед. |  |  |  |
| 29 | Передача прав в объеме доработок | С даты заключения Контракта по 10 декабря 2026 года (включительно) | Исполнитель | Исключительные права в объеме доработок по ТЗ переданы Заказчику | Отказ авторов от исключительных прав | - |  | - | - |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |