РЕШЕНИЕ № 1

о внесении изменений в документацию об электронном аукционе

реестровый номер № 2026.334420

(официальный номер на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет № 0318300104626000257)

ИКЗ 26 32304019399230401001 0032 002 6202 244

Решение принято «15» октября 2026 года

1. Способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика): Электронный аукцион

## 2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика:

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница города-курорта Геленджик» министерства здравоохранения Краснодарского края (ГБУЗ «ГБ города-курорта Геленджик» МЗ КК)

Место нахождения: 353465, Краснодарский край, г. Геленджик, пр-кт Геленджикский, 176.

Почтовый адрес: 353465, Краснодарский край, г. Геленджик, пр-кт Геленджикский, 176.

Адрес электронной почты: e-mail: gbgel@mail.ru

Номер контактного телефона: 8(86141)3-33-35

Ответственное должностное лицо заказчика: Ермаков Сергей Евгеньевич

Сотрудник контрактной службы: Янова Светлана Павловна

Номер контактного телефона: 8(86141) 3-33-35

Адрес электронной почты: zakgelgb@yandex.ru

4. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по сопровождению медицинской информационной системы медицинской организации.

5. Внести изменения в проект контракта в соответствии с РИСКК:

-  проект контракта приложение № 2 «Описание объекта закупки» пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

«Срок оказания услуг:

начало оказания услуг: с 01.04.2027 г.;

окончание оказания услуг: 30.06.2027 г.

Услуги оказываются на поэтапной основе. Количество этапов: 3

Этапы оказания услуг:

– 1 этап: с 01.04.2027 г., по 30.04.2027 г.;

– 2 этап: с 01.05.2027 г. по 31.05.2027 г.;

– 3 этап: с 01.06.2027 г. по 30.06.2027 г..»;

-  проект контракта приложение № 3 «График оказания услуг» изложить в следующей редакции:

«Дата начала оказания услуг (отчетный период)»:

1 этап «с 01.04.2027 г.»

2 этап «01.05.2027 г.»

3 этап «01.06.2027 г.»;

«Дата окончания оказания услуг (отчетный период)»:

1 этап «30.04.2027 г.»

2 этап «31.05.2027 г.»

3 этап «30.06.2027 г.»;

«Срок отдельного этапа исполнения контракта»:

1 этап «с 01.04.2027 г., по 04.06.2027 г.»

2 этап «с 01.05.2027 г. по 01.07.2027 г.»

3 этап «с 01.06.2027 г. по 30.07.2027 г.».

Главный врач

ГБУЗ «ГБ города-курорта Геленджик» МЗ КК.                                                                                 С.Е. Ермаков

Исполнитель Янова С.П., 8-86141-33335