Добрый день, уважаемый участник!

| № | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | У кого на дату закупки находятся исключительные права на существующие цифровые продукты: основной сайт музея, сайт Фонда, интернет-магазин, мобильные приложения, личный кабинет? | Исключительные права на существующие основной и дополнительный сайты, интернет-магазин и мобильное приложение принадлежат Музею. Единый личный кабинет создаётся в рамках настоящего контракта с интеграцией существующих пользовательских сервисов. Права на стороннее программное обеспечение определяются условиями соответствующих лицензий. |
| 2 | Какими неисключительными правами и какими исходными кодами обладает Заказчик по каждому из этих продуктов? Просим указать состав ПО, включая CMS, модули магазина и сторонние компоненты (OSS и ПО по неисключительным лицензиям). | Предоставляем имеющийся исходный код существующих продуктов. Репозитории с историей изменений, инструкции сборки, схемы баз данных и конфигурации развёртывания как отдельный комплект не предоставляются. Исходные платформы указаны в п. 3.2 ТЗ: интернет-магазин — 1С-Битрикс, мобильное приложение — Flutter, электронный каталог — КАМИС «Коллекция онлайн». По интернет-магазину у Заказчика имеется лицензия на программный продукт «1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM». Указанная лицензия дает неисключительные права на использование соответствующего функционала CMS, модулей интернет-магазина и CRM в объеме, предусмотренном лицензией. Фактический состав компонентов, модулей, редакций и лицензий Подрядчик устанавливает при обследовании. Необходимую документацию Подрядчик подготавливает в составе предусмотренных ТЗ работ. |
| 3 | Имеются ли лицензии (сублицензии) третьих лиц на компоненты продуктов, ограничивающие модификацию, встраивание новых модулей или передачу результата другому подрядчику (пункт 20 ТЗ)? | Специальная проверка условий действующих сторонних лицензий не проводилась; подтверждённые сведения об ограничениях отсутствуют. Проверка лицензий и фиксация ограничений входят в обследование по п. 3.2 ТЗ. Целевая лицензионная схема должна обеспечивать законное использование, модификацию и дальнейшее сопровождение результата Музеем либо привлечёнными им лицами с соблюдением раздела 20 ТЗ. |
| 4 | Кто является текущим разработчиком (сопровождающим) сайта, магазина и мобильных приложений? Предусмотрено ли его участие в передаче дел Исполнителю? | Действующий подрядчик по разработке и сопровождению указанных продуктов отсутствует. Передачу имеющегося исходного кода и исходных сведений организует Музей. Гарантированное участие прежних разработчиков в передаче дел не предусматривается. |
| 5 | Требуется ли передача исключительных прав на создаваемый контент (сценарии, тексты, графику, 2D/3D-объекты, аудиозаписи) или достаточно неисключительной лицензии? В каком объёме Заказчик передаёт права на собственные материалы — изображения экспонатов, архивные материалы, тексты (раздел 20 ТЗ)? | На специально созданные в рамках работ концепции, сценарии, тексты, графику, 2D/3D-объекты, аудиозаписи, озвучивание и другие контентные результаты требуется передача исключительных прав Музею вместе с редактируемыми исходниками в соответствии с разделом 20 ТЗ. Подрядчик обеспечивает получение необходимых прав от авторов и исполнителей. Исходные музейные материалы отбираем совместно с Подрядчиком при разработке сценариев и предоставляем для исполнения контракта в пределах имеющихся прав. Предоставление этих материалов не означает отчуждения исключительных прав на них. |
| 6 | В какой срок (в рабочих днях) после заключения контракта Заказчик передаст исходный код, репозитории и техническую документацию по существующим продуктам? | Передаём имеющийся исходный код. Полный комплект репозиториев с историей изменений и технической документации не предоставляется. |
| 7 | Будут ли предоставлены тестовые и промышленные среды существующих продуктов, доступы к API, схемам баз данных и профилям развёртывания? В какой срок? | Готовые технологические среды существующих продуктов и доступы к ним не предоставляются. Целевые среды создаёт и настраивает Подрядчик по п. 12.2.1 ТЗ. Потребность в доступах к внешним системам и исходным данным определяется при обследовании. Музей обеспечивает предоставление имеющихся у него необходимых полномочий и доступов. Доступы, имеющиеся у Музея на момент заключения контракта, могут быть предоставлены Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта. Доступы, запрашиваемые Подрядчиком в ходе исполнения контракта, предоставляются Музеем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса при условии наличия таких доступов у Музея. Предоставление указанных доступов осуществляется в объеме, необходимом для выполнения работ, и не изменяет установленный контрактом порядок создания целевых сред Подрядчиком. |
| 8 | В какой срок предоставляются доступы и документация по внешним системам: билетная система, 1С, КАМИС (электронный каталог), Bitrix24, платёжный провайдер, ККТ и ОФД (пункт 11.15 ТЗ)? | Подрядчик в ходе обследования определяет необходимые интерфейсы, документацию, доступы и участие поставщиков билетной системы, 1С, КАМИС, Bitrix24, платёжного провайдера, ККТ и ОФД. Музей обеспечивает организационное взаимодействие и предоставление имеющихся у него доступов. Ограничения и внешние зависимости фиксируются в порядке п. 11.15 ТЗ. Доступы, имеющиеся у Музея на момент заключения контракта, могут быть предоставлены Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта. Доступы, запрашиваемые Подрядчиком в ходе исполнения контракта, предоставляются Музеем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса при условии наличия таких доступов у Музея. Предоставление указанных доступов осуществляется в объеме, необходимом для выполнения работ, и не изменяет установленный контрактом порядок создания целевых сред Подрядчиком. |
| 9 | Какие методы интеграции доступны у билетной системы (виджет, API, webhook, QR), есть ли тестовый контур и кто владелец системы со стороны Заказчика? | Используется билетная система HighWay Media. Подрядчик обследует доступные способы интеграции, состав методов и данных, наличие документации и тестового контура. Музей обеспечивает необходимое организационное взаимодействие с поставщиком. На этапе 1 сохраняется действующий билетный сценарий, на этапе 2 обеспечивается предусмотренная ТЗ интеграция с единым пользовательским контуром. Отображение активных билетов и QR обязательно; способ реализации определяется доступными возможностями системы согласно Приложению № 11: API, виджет, защищённая ссылка, согласованная выгрузка либо иной документированный механизм. Владелец системы со стороны заказчика сообщается после заключения контракта. |
| 10 | Имеются ли на дату закупки утверждённые дизайн-макеты, брендбук, дизайн-система, структура страниц и тексты для наполнения? Если нет — в какой срок они предоставляются и кто их согласовывает? | Предоставляем брендбук и имеющийся макет основного сайта. Макет является основой для доработки и согласования с Музеем в соответствии с ТЗ. Готовый комплект макетов остальных продуктов и полная дизайн-система не предоставляются; их разработка входит в обязанности Подрядчика. Имеющиеся структура, тексты и другие материалы передаются в доступном объёме. Дизайн и промежуточные результаты согласовывает Музей. |
| 11 | Требуется ли миграция существующих данных (контент, пользователи, заказы, история билетов) в новую инфраструктуру в рамках контракта? Если да — за какой период и в каком объёме? | Да, миграция обязательна по п. 12.2.1 и Приложению № 11. Подрядчик выполняет инвентаризацию, устанавливает фактические объёмы, доступную глубину истории, способы выгрузки и технические ограничения. При отсутствии численного значения переносится весь актуальный опубликованный объём соответствующего источника, отвечающий условиям строки матрицы миграции. Существующая история заказов магазина сохраняется. К завершению этапа 2 в едином ЛК отображаются заказы начиная с публичного запуска этапа 1; более ранние — по согласованным возможностям API/экспорта и правовым основаниям, без удаления истории из исходной системы. Активные билеты и QR должны быть доступны. Профили переносятся при наличии подтверждённого основания. Для КАМИС создаётся разрешённая публикационная копия/индекс со связями по устойчивым идентификаторам; мастер-база не переносится. План и результаты миграции согласуются с Музеем. |
| 12 | Предоставляет ли Заказчик облачную инфраструктуру или её создаёт Исполнитель? Просим указать требования к провайдеру и порядок передачи учётной записи, доменов, DNS, TLS-сертификатов и хранилища секретов на Заказчика до запуска первого этапа (пункт 12.2.1 ТЗ). | Инфраструктуру подбирает, создаёт и настраивает Подрядчик у согласованного российского облачного провайдера с размещением соответствующих данных и резервных копий в РФ. Облачная организация, проекты, биллинг, домены, DNS, TLS-сертификаты, репозитории, мониторинг, хранилище секретов и иные эксплуатационные ресурсы оформляются на Музей с момента создания. Подрядчику предоставляются делегированные права. Административный контроль Музея обеспечивается до запуска этапа 1. Состав готовности сред определяется п. 12.2.1: для первого запуска — промышленная и тестовая среды и необходимые средства эксплуатации; к этапу 2 — также среда разработки, предпромышленная среда и полный сетевой контур. |
| 13 | Кто несёт регулярные расходы на инфраструктуру после завершения этапа 4? В каком виде требуется расчёт таких расходов в составе заявки? | Расходы на инфраструктуру для разработки, испытаний и промышленной эксплуатации до завершения этапа 4 включаются в цену контракта без повторного учёта. После завершения этапа 4 регулярные платежи осуществляет Музей. Подрядчик раскрывает расходы по сервисам, тарифы, лимиты и последствия прекращения оплаты в документации по пп. 12.2.1 и 20.1 ТЗ. Таблица со списком сервисов инфраструктуры с ценой данных сервисов. Вид таблицы определяется в ЧТЗ. |
| 14 | Допускается ли развитие существующих продуктов на их текущем технологическом стеке (as-is) либо требуется единый согласованный стек для всей экосистемы? | Единство Экосистемы обеспечивается согласованной архитектурой, идентификацией, данными, интеграциями, интерфейсами и эксплуатацией. Требование использовать один язык программирования или фреймворк для всех компонентов не установлено. Для соответствующих веб- и CRM-компонентов предусмотрены совместимые продукты семейства 1С-Битрикс/Bitrix24, приложение дорабатывается на Flutter. Сохранение либо контролируемая замена серверной части приложения определяется аудитом. Эквивалентные решения рассматриваются в порядке п. 3.3 ТЗ при соблюдении требований совместимости, миграции, безопасности, приёмки и стоимости. |
| 15 | Средства защиты от DDoS-атак и защиты веб-приложений (WAF) предоставляет Заказчик или приобретает Исполнитель? Какие требования предъявляются к L7-балансировщику и статическим публичным IPv4-адресам (пункт 12.2.1 ТЗ)? | Средства защиты и сетевые ресурсы обеспечивает Подрядчик в составе инфраструктуры по п. 12.2.1 ТЗ. Требуются противодействие DDoS на сетевом и транспортном уровнях, защита веб-приложений, ограничение запросов и блокирование аномальной активности. Отказоустойчивый L7-балансировщик либо эквивалент должен исключать единую точку отказа, обеспечивать маршрутизацию по доменам и URL, проверку доступности компонентов, передачу исходного IP клиента, ограничение запросов и соединений, журналирование и применение защитных правил. Выделенные статические публичные IPv4 обеспечиваются, если внешние системы требуют включения адресов источника в разрешённые списки; количество определяется архитектурой. Ресурсы оформляются на Музей. |
| 16 | Требуется ли подключение к внутренним системам музея через VPN-туннель? Какой класс средств криптографической защиты информации и какие требования к сетевой сегментации применяются? | Подключение к внутренним системам Музея осуществляется через защищённый VPN-туннель с применением сетевой сегментации согласно п. 12.2.1 ТЗ. Необходимость применения СКЗИ, требования к их классу и сертификации, а также состав обязательных мер защиты Подрядчик определяет и обосновывает по результатам обследования, модели угроз и анализа применимых нормативных требований в соответствии с пп. 15.1–15.2 ТЗ. Решения представляются на утверждение Музею до утверждения окончательной архитектуры. Необходимость выделенного канала определяется архитектурой и моделью угроз. |
| 17 | Пункт 1.5 ТЗ упоминает детализирующие документы (ЧТЗ). Просим предоставить их перечень, сроки передачи и порядок утверждения. | ЧТЗ, спецификации, схемы и иные детализирующие документы разрабатывает Подрядчик в пределах настоящего ТЗ. Они раскрывают архитектуру, данные, интеграции, интерфейсы, миграцию, аналитику, испытания, контентные продукты и другие предусмотренные результаты. Состав комплекта и последовательность согласования фиксируются планом работ. Основные проектные результаты и параметры контентных продуктов согласуются к КТ-2. Документы утверждает Музей. По п. 1.5 детализация не может увеличивать или уменьшать объём закупки, исключать требования, ухудшать показатели либо переносить обязательный функционал за пределы контракта. |
| 18 | Кто предоставляет контент для обязательного объёма по пункту 9.10.12: концепции, сценарии, тексты, графику, 3D-объекты и аудио создаёт Исполнитель или Заказчик предоставляет материалы? | Подрядчик производит обязательные пилотные игровые маршруты, AR-маршруты и аудиогиды под ключ: концепции, сценарии, тексты, графику, 2D/3D-материалы, аудиозапись, озвучивание, монтаж, техническую сборку, тестирование и подготовку к публикации. Исходные музейные материалы отбираем совместно при разработке сценариев. Музей проводит научную проверку и согласовывает содержание. Предоставление исходных материалов не заменяет обязанности Подрядчика создать готовые контентные продукты по пп. 9.10 и 9.10.12 ТЗ. |
| 19 | Просим указать предельные параметры пилотного контента: количество точек в каждом AR-маршруте, продолжительность каждого аудиогида, количество вопросов в викторине, необходимый объём перевода на английский язык. | Сохраняется минимум по п. 9.10.12: не менее двух игровых маршрутов, каждый не менее чем из восьми связанных заданий; не менее двух AR-маршрутов и двух аудиогидов. Контент должен демонстрировать все предусмотренные ТЗ механики. Если минимального объёма недостаточно, объём увеличивается до необходимого для их полного покрытия. Соответствие механик заданиям и точкам маршрутов фиксируется в проектной и приёмочной документации. Количество AR-точек, состав мультимедиа, число и состав вопросов викторин, количество остановок и продолжительность аудиогидов предлагает Подрядчик на основе сценариев и согласовывает с Музеем к КТ-2. Отдельные численные максимумы ТЗ не установлены. Массовое производство последующих маршрутов и аудиогидов в объём работ не входит. Перевод пилотного музейного контента Подрядчиком не требуется; интерфейсные элементы должны быть доступны на RU/EN. |
| 20 | На кого оформляются аккаунты разработчика в RuStore, App Store и Google Play, кто оплачивает сборы и подписки и кто отвечает за прохождение модерации магазинов приложений? | Приложения должны быть полностью опубликованы в App Store, Google Play и RuStore к завершению этапа 3. Аккаунты разработчика не предоставляются. Подрядчик организует их регистрацию на юридическое лицо Музея, настройку, подготовку и подписание сборок, подачу материалов, устранение замечаний, относящихся к результату работ, и повторную подачу до положительного решения. Музей предоставляет необходимые сведения и выполняет действия по подтверждению организации. Сборы и подписки до завершения этапа 4 оплачивает Подрядчик в пределах цены контракта; далее — Музей. Передача сборки на модерацию сама по себе не подтверждает выполнение требования о публикации. |
| 21 | Просим установить предельные количественные показатели объёма при твёрдой цене: максимальное число страниц и экранов дизайн-макетов, максимальное число интеграционных взаимодействий, максимальное число событий аналитики, число контрольных точек, к которым предоставляется отчётность. | Объём макетов, интеграционных взаимодействий и аналитических событий определяется полным покрытием требований и сценариев ТЗ. Он включает обязательные интерфейсы, состояния и адаптивные варианты, интеграции по Приложению № 8, события по Приложению № 9 и другим применимым требованиям. Отдельный произвольный численный максимум не устанавливается. Детализация не является основанием для добавления функций вне ТЗ. Пункт 17.3 предусматривает 13 контрольных точек: КТ-1—КТ-11, КТ-Д и КТ-М. Результаты и подтверждающие материалы представляются по соответствующим контрольным точкам в установленном ТЗ составе. |
| 22 | Пункт 17.2.2 отводит на комплекс работ этапа 1 период до 120-го календарного дня с даты заключения контракта, при этом КТ-Д и предельная дата этапа 1 установлены на 20.12.2026 (пункты 17.2.1, 17.3). Просим уточнить планируемую дату заключения контракта и порядок соотнесения этих сроков. | Период до 120-го календарного дня относится к комплексу разработки общего веб-контура. В п. 17.2.2 отдельно указано, что состав этапа 1 должен быть выполнен до КТ-Д — 20.12.2026. По п. 17.2.1 относительные сроки контрольных точек не переносят календарные даты завершения этапов. Необходимые для раннего запуска результаты предоставляются в объёме соответствующего выпуска до его запуска. Фиксированная дата заключения контракта в ТЗ не установлена. |
| 23 | Просим указать сроки (в рабочих днях) рассмотрения Заказчиком промежуточных результатов по каждой контрольной точке: применяется ли к ним общий пятидневный срок из пункта 17.4 ТЗ или устанавливаются отдельные сроки. | Да. По п. 17.4 ТЗ промежуточный результат рассматривается с направлением единого консолидированного перечня замечаний в течение пяти рабочих дней, если иной срок не установлен протоколом рабочей встречи. Этот порядок применяется к промежуточным результатам и не заменяет установленную контрактом процедуру приёмки самостоятельных этапов. |
| 24 | Просим подтвердить, что по критерию оценки «Квалификация» учитываются договоры не только на сопровождение, но и на создание и развитие информационных систем и мобильных приложений, и указать дату окончания срока подачи заявок, от которой исчисляется пятилетний период для последнего акта сдачи-приёмки. | Договоры на создание и развитие информационных систем и мобильных приложений учитываются по критерию оценки «Квалификация». Последний акт, составленный при исполнении договора/контракта, должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок. Дата окончания подачи заявок указана в Извещении об осуществлении закупки. |
| 25 | Пункт 13.4 устанавливает соответствие WCAG 2.2 уровня AA «в применимой части». Просим предоставить перечень страниц и экранов, по которым проверка доступности проводится в обязательном порядке, и порядок её проведения. | Обязательная область проверок установлена пп. 13.4 и 18.4.7 ТЗ: главная, навигация, афиша, карточка события, переход к покупке, авторизация, ЛК, QR-билет, история билетов, обращения, согласия, сообщения об ошибках, мобильная версия и другие критические сценарии. Аудит охватывает применимые интерфейсы сайта, ЛК, приложения, магазина и административные интерфейсы регулярного использования. Предусмотрены автоматизированные и ручные проверки, клавиатурная навигация, экранный доступ и другие применимые ассистивные технологии, проверка контрастности, масштабирования, семантики, форм и альтернатив мультимедиа. В независимом аудите участвуют люди с инвалидностью либо эксперты с подтверждённым опытом ассистивных технологий. Программу и методику согласовывает Музей. На этапах 1–2 проверки проводит Подрядчик собственными силами; независимые аудиты проводятся только на этапе 3, к КТ-8. |
| 26 | Пункт 18.6: засчитывается ли в 720 часов опытной эксплуатации время устранения выявленных дефектов и что считается нарушением её непрерывности? Уточнить состав комиссии и порядок оформления акта. | Необходимо накопить 720 зачётных часов опытной эксплуатации полного состава Экосистемы на этапе 3. Эксплуатация отдельных продуктов после этапов 1–2 в этот срок не засчитывается. Исправления, не нарушающие проверяемые сценарии, не останавливают отсчёт. При сбое, препятствующем обязательным сценариям или безопасной эксплуатации, отсчёт приостанавливается; простой не засчитывается. После восстановления и повторной проверки затронутых сценариев отсчёт продолжается без обнуления. Паузы и возобновление фиксируются в журнале и протоколах. Состав комиссии определяет Музей. Подрядчик представляет журналы, протоколы и проект акта. Завершение оформляется актом после накопления 720 зачётных часов, устранения критических дефектов и выполнения остальных применимых условий приёмки. |
| 27 | Действуют ли круглосуточное дежурство и сроки реакции из таблицы пункта 21.2 в течение всего гарантийного срока (6 месяцев) или только в период опытной эксплуатации и стабилизации? | Круглосуточное реагирование специалистов на критические инциденты обеспечивается в период опытной эксплуатации и 90-дневной стабилизации. После стабилизации до окончания гарантии сроки из таблицы п. 21.2 продолжают действовать, но исчисляются исключительно в рабочее время поддержки. Обращение вне рабочего времени запускает отсчёт с начала ближайшего рабочего периода. Автоматизированный мониторинг работает круглосуточно с публичного запуска этапа 1. После стабилизации участие специалистов вне рабочего времени также требуется при выполнении Подрядчиком согласованных работ — до восстановления штатной работы. Гарантия составляет шесть месяцев с приёмки этапа 3; период стабилизации входит в гарантийный срок. |
| 28 | В каком формате подтверждается опыт и исполнение по договорам для оценки заявки: требуется ли реестр договоров по определённой форме и достаточно ли электронных образов актов сдачи-приёмки? | К Приложению № 4 к Извещению прилагается рекомендуемая форма для заполнения данных по контрактам/договорам. Документы направляются в форме электронных документов либо электронных образов бумажных документов. К оценке принимаются договор(ы)/контракт(ы), представленные в заявке в полном объеме и со всеми приложениями в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов. Если документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, и информация о таких документах содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе ведение которых осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок с размещением указанных документов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", вместо направления таких документов участник закупки вправе направить номер реестровой записи из соответствующего реестра (п.п. ж) п. 28 раздела 5 постановления Правительства РФ от 31.12.2021 № 2604). |