Приложение № 1 
к Описанию объекта закупки (техническому заданию)

Перечень услуг и порядок сдачи приемки результатов их оказания

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИКИНО-ДУЛЁВСКАЯ ГИМНАЗИЯ

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Срок исполнения | Отчётные материалы * | Кол-во, усл. ед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование ИС заказчиков | 2 рабочих дня | Данные в п.2 и п.3 Таблицы 1 Приложения №1 к Описанию объекта закупки (техническому заданию) | 1 |
| 2 | Разработка Модели угроз и нарушителя безопасности информации | 3 рабочих дня | Модель угроз и нарушителя безопасности информации по каждой ИС Заказчика | 1 |
| 3 | Разработка Технического проекта и проектов организационно-распорядительной документации по защите информации ИС | 5 рабочих дней | Акт классификации ИС по требованиям безопасности информации ЧТЗ на разработку СЗИ ИС инструкция администратора безопасности ИС; инструкция пользователя на систему защиты информации ИС инструкция по антивирусному контролю ИС журнал периодических антивирусных проверок ИС журнал проверок контроля целостности ИС журнал учета обновления антивирусного ПО ИС журнал учета защищаемых носителей информации в ИС Описание технологического процесса обработки информации; Технический паспорт ИС Комплект организационно-распорядительной документации на ИС: - Перечень конфиденциальных сведений, обрабатываемых с использованием ИС - Разрешительная система доступа персонала к защищаемым ресурсам ИС - Перечень лиц, допущенных к ИС - Проект приказа (распоряжения) о назначении подразделения (должностных лиц), ответственных за защиту конфиденциальной информации, в том числе ПДн Положение о защите конфиденциальной информации при ее автоматизированной обработке Заказчиком | 1 |
| 4 | Установка и настройка СЗИ, прикладного ПО, в том числе шифровальных (криптографических) средств защиты информации. | 3 рабочих дня | По требованию заказчика Акты установки и настройки средств защиты информации, в том чисел прикладного ПО отдельно по каждому пользователю и ответственному за эксплуатацию ИС Заказчика. | 1 |
| 5 | Проведение аттестационных испытаний ИС заказчиков на соответствие требованиям регуляторов в области защиты информации персональных данных по приказу №21 ФСТЭК Российской Федерации по УЗ3 | 7 рабочих дней | Программа и методика аттестационных испытаний ИС отдельно по каждой ИС Заказчика | 1 |
|  |  |  | Протоколы аттестационных испытаний отдельно по каждой ИС Заказчика | 1 |
|  |  |  | Заключение о соответствии информационной системы требованиям о защите информации отдельно по каждой ИС Заказчика | 1 |
|  |  |  | Аттестат соответствия ИС требованиям безопасности информации по каждой ИС Заказчика | 1 |

*Отчетные материалы предоставляются по требованию Заказчика

| Заказчик: ______________________________ ______________________________ _______________/______________/ Электронная подпись должностного лица с правом подписи контракта | Исполнитель: ______________________________ ______________________________ _______________/______________/ Электронная подпись должностного лица с правом подписи контракта |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Описанию объекта закупки (техническому заданию)

Технические требования

к организации АРМ рабочего места информационной системы персональных данных

Операционная система – лицензия Windows 10

Центральный процессор – не менее двух физических ядер

ОЗУ – не менее 4 Гб

Жесткий диск – не менее 500 Гб

| Заказчик: ______________________________ ______________________________ _______________/______________/ Электронная подпись должностного лица с правом подписи контракта | Исполнитель: ______________________________ ______________________________ _______________/______________/ Электронная подпись должностного лица с правом подписи контракта |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Описанию объекта закупки (техническому заданию)

Наименование муниципального общеобразовательного учреждения и место нахождения

Таблица 2

| № | Наименование | Место нахождения |
| --- | --- | --- |
| 1 | МОУ Ликино-Дулёвская гимназия | Московская область, городской округ Орехово-Зуевский, г. Ликино-Дулево, ул. Степана Морозкина, д. 2А |

| Заказчик: ______________________________ ______________________________ _______________/______________/ Электронная подпись должностного лица с правом подписи контракта | Исполнитель: ______________________________ ______________________________ _______________/______________/ Электронная подпись должностного лица с правом подписи контракта |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Описанию объекта закупки (техническому заданию)

Название информационной системы

Таблица 3

| № | Наименование учебного учреждения | Наименование ИС |
| --- | --- | --- |
| 1 | МОУ Ликино-Дулёвская гимназия | Государственная информационная система «Единая информационная система управления дошкольными образовательными учреждениями» МОУ Ликино-Дулёвская гимназия |

| Заказчик: ______________________________ ______________________________ _______________/______________/ Электронная подпись должностного лица с правом подписи контракта | Исполнитель: ______________________________ ______________________________ _______________/______________/ Электронная подпись должностного лица с правом подписи контракта |
| --- | --- |