Задание на оказание услуг

по созданию информационной системы электронного документооборота и автоматизации делопроизводства. Очередь 2.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

| № п/п | Обозначение, сокращение | Определение |
| --- | --- | --- |
|  | DVCS | DataValidation and Certification Server – сервис, предоставляющий услуги валидации данных, подтверждая корректность электронных документов, действительность сертификатов ключей проверки электронной подписи и факт обладания данными в указанный момент времени |
|  | TLS | Transport Layer Security – криптографический протокол, обеспечивающий безопасную передачу данных по сети |
|  | АРМ | Автоматизированное рабочее место – программно-аппаратный комплекс, используемый пользователями для доступа к системе |
|  | БД | База данных |
|  | ВРГ | Временная рабочая группа |
|  | ЕСАД | Единая система автоматизации делопроизводства Группы Газпром (на базе отечественного ПО) |
|  | ИС | Информационная система |
|  | КЭП | Квалифицированная электронная подпись |
|  | НСИ | Нормативно-справочная информация |
|  | НЭП | Неквалифицированная электронная подпись |
|  | ОБД НСИ | Отраслевой банк данных нормативно-справочной информации |
|  | ОШС | Организационно-штатная структура |
|  | ПДК | Постоянно-действующая комиссия |
|  | ПДн | Персональные данные |
|  | ПО | Программное обеспечение |
|  | ПОИБ | Подсистема обеспечения информационной безопасности |
|  | РК | Регистрационная карточка |
|  | РЛ | Руководящие лица (Общества) |
|  | РМР | Рабочее место Руководителя |
|  | САД | Система автоматизации делопроизводства ПАО «Газпром» |
|  | СЭД, Система | Система электронного документооборота ООО «Газпром трансгаз Москва» (на базе отечественного ПО) |
|  | СКЗ | Служба корпоративной защиты |
|  | СПО | Свободно распространяемого ПО |
|  | СТИ | Системно-техническая инфраструктура |
|  | СУБД | Система управления базами данных |
|  | КЭП | Усиленная квалифицированная электронная подпись |
|  | ЧТЗ | Частное техническое задание |
|  | ЭлБ | Электронная библиотека нормативных документов ООО «Газпром трансгаз Москва» |
|  | ЭП | Электронная подпись |

- Общие сведения

  - Полное наименование Системы

Полное наименование Системы: Система электронного документооборота и автоматизации делопроизводства ООО «Газпром трансгаз Москва».

Условное обозначение: СЭД, Система.

Наименование Проекта: Система электронного документооборота и автоматизации делопроизводства ООО «Газпром трансгаз Москва». (2 очередь).

  - Наименование Заказчика

Заказчик: ООО «Газпром трансгаз Москва»(далее – Общество).

Заказчик осуществляет выработку требований к функциональным возможностям СЭД, их проверку и согласование, взаимодействие с Исполнителем в рамках оказания услуг, связанных с функциональными возможностями СЭД.

  - Перечень документов, на основании которых создается СЭД

Стратегия цифровой трансформации ПАО «Газпром» от 25 января 2022г. №3709, Директивы Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 №3438-П13.

Приказ ООО «Газпром трансгаз Москва» от 24.02.2025 г. № 178 «О создании секции «Внедрение системы электронного документооборота на базе платформы Directum RX» в составе постоянно действующей комиссии по информатизации ООО «Газпром трансгаз Москва».

Распоряжение ООО «Газпром трансгаз Москва» от 14.04.2025 г. № 306 об утверждении плана мероприятий «Создание информационной системы электронного документооборота ООО «Газпром трансгаз Москва» на базе программного обеспечения Directum RX (ИС ЭДО «Директум»)».

Техническое задание на создание системы электронного документооборота и автоматизации делопроизводства ООО «Газпром трансгаз Москва».

Описание автоматизируемых функций на создание системы электронного документооборота и автоматизации делопроизводства ООО «Газпром трансгаз Москва».

Данное Задание составлено с учётом требований, изложенных в ГОСТ Р 7.0.8-2025 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения».

- Назначение и цели создания системы

  - Назначение Системы

Система предназначена для автоматизации жизненного цикла управления документами в Обществе, организации и контроля деловых процессов, организации защищенного электронного архива документов.

  - Цели создания Системы

Основной целью является внедрение современной САД И СЭД на импортонезависимой платформе, функционирующей на операционных системах, включенных в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД, а также поддерживающей СУБД, включенные в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.

Также целями Проекта являются:

- Автоматизация процессов работы с документами, используемых в управленческой деятельности Общества, на всех стадиях их жизненного цикла.

- Обеспечение соответствия процессов и процедур управления документами нормативным требованиям, установленным правилами делопроизводства, правилами обмена документами в электронном виде при организации информационного взаимодействия, а также правилами хранения документов.

- Ускорение процессов делопроизводства Общества.

- Обеспечение показателей стратегии цифровой трансформации ПАО «Газпром».

- Повышение безопасности хранения информации.

- Осуществление проверки ЭП документа и документальной фиксации результата данной проверки для обеспечения юридической значимости электронного документооборота в Обществе.

  - Задачи Проекта

Основными задачами 2 очереди Проекта являются:

- поставка лицензий и сертификатов технической поддержки;

- внедрение системы защиты информации и проверки электронной подписи (далее – СПЭП) второй очереди;

- реализация функциональных решений второй очереди в части модуля «Делопроизводство» (осуществление прикладной разработки по модулям «Делопроизводство», «Совещания», «Регламентирующие документы» и реализация механизмов интеграции с промежуточной базой данных для автоматической загрузки оргструктуры);

- реализация модуля «Миграция данных» (Модуль для миграции данных из исторической СЭД «Дело»);

- реализация модуля «Интеллектуальные инструменты ARIO» (Лицензии входят в базовый комплект лицензий СЭД);

- реализация модуля «Долговременный архив» и коннектора к СПЭП;

- реализация модуля «Конфиденциальный документооборот»;

- Объем проекта

  - Требование к организационному объему Проекта

В организационный объем проекта входит администрация ООО «Газпром трансгаз Москва» и филиалы ООО «Газпром трансгаз Москва»:

- Белгородское ЛПУМГ;

- Белоусовское ЛПУМГ;

- Брянское ЛПУМГ;

- Воронежское ЛПУМГ;

- Гавриловское ЛПУМГ;

- Донское ЛПУМГ;

- Елецкое ЛПУМГ;

- Истьинское ЛПУМГ;

- Крюковское ЛПУМГ;

- Курское ЛПУМГ;

- Моршанское ЛПУМГ;

- Московское ЛПУМГ;

- Орловское ЛПУМГ;

- Острогожское ЛПУМГ;

- Путятинское ЛПУМГ;

- Серпуховское ЛПУМГ;

- Тульское ЛПУМГ;

- Управление аварийно-восстановительных работ;

- Инженерно-технический центр;

- Управление технологического транспорта и специальной техники;

- Управление по эксплуатации зданий и сооружений;

- Управление материально-технического снабжения и комплектации;

- Центр диагностики и реабилитации;

- Многофункциональный комплекс «Союз».

Пользователями Системы являются действующие работники Общества.

Система должна позволять подключать работников по договору гражданско-правового характера, прикомандированных работников, работников, совмещающих должности и членов профсоюзов, работников уполномоченных проверяющих органов (при необходимости).

  - Требование к функциональному объему Проекта

Функциональный объем Проекта представлен в Приложении 1 к данному Заданию.

  - Требования к техническому обеспечению

В ходе реализации второй очереди создания СЭД все работы должны производиться на системном ландшафте СЭД реализованном в рамках работ первой очереди создания СЭД.

Созданный системный ландшафт включает в себя следующие компоненты:

– зона постоянной эксплуатации (продуктивная зона) – предназначена для обеспечения штатного функционирования Системы в постоянной эксплуатации. Обеспечивает работу Пользователей с реальными данными, их хранение и обработку, размещается на СТИ Общества.

– зона тестирования – предназначена для проведения тестирования Прототипа Системы. Помимо тестирования, данная зона используется для подготовки к работе функциональных Пользователей и эксплуатирующего персонала (проведение обучения). В данной зоне должен обеспечиваться контроль качества перед переводом продуктивной Системы в опытную эксплуатацию, размещается на СТИ Общества.

– зона разработки – предназначена для сохранения полученных от подрядных организаций пакетов исходного кода прикладной разработки и обеспечивает в последующем возможность ведения самостоятельной разработки силами специалистов Заказчика.

Все выполняемые в рамках Проекта настройки и разработки должны переноситься из зоны разработки в зону тестирования, а затем, после успешного завершения необходимых процедур контроля в зону постоянной эксплуатации.

Точный состав, количество и назначение узлов, а также количество выделяемых ресурсов на каждый узел могут быть уточнены в соответствие с требованиями производителя Системы и должны быть описаны в дополнительных частных технических заданиях по проекту второй очереди создания СЭД.

В случае необходимости дополнительных узлов/оборудования, данные вычислительные мощности предоставляются Заказчиком на основании документа «Частное техническое задание на…» предоставляемого Исполнителем.

В Системе необходимо реализовать возможность по обработке сведений, составляющих коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации ПАО «Газпром», в том числе персональных данных. Обработка указанной информации должна быть реализована исключительно на компоненте системного ландшафта – «зона постоянной эксплуатации (продуктивная зона)». Обработка указанной информации категорически запрещена на компонентах системного ландшафта – «зона тестирования» и «зона разработки».

  - Порядок контроля и приемки Системы

В целях проверки работоспособности Системы и отдельных ее компонентов, определения соответствия Системы требованиям настоящего задания, проверки количественных и (или) качественных характеристики, выявление и устранение недостатков в работе Системы, а также выявление недостатков в разработанной документации предусматривается проведение следующих видов испытаний и тестирования:

– предварительные испытания;

– опытная эксплуатация;

– приемочные испытания.

Требования к порядку проведения, контроля и приемки всех перечисленных испытаний должны соответствовать ГОСТ Р 59792-2021.

Приёмочные испытания должны проводиться в соответствии с предоставленной Исполнителем и утверждённой Заказчиком «Программой и методикой испытаний».

По результатам проведения предварительных испытаний составляется протокол по результатам предварительных испытаний с фиксацией всех поступивших замечаний. Замечания, выявленные в ходе предварительных испытаний, подлежат устранению до начала опытной эксплуатации.

В ходе проведения опытной эксплуатации составляется журнал опытной эксплуатации с фиксацией всех поступивших замечаний и предложений. Замечания, выявленные в ходе опытной эксплуатации, подлежат устранению до начала приемочных испытаний.

По результатам проведения приемочных испытаний составляется протокол по результатам приемочных испытаний. Критерием успешности проведения приемочных испытаний является положительное решение о вводе Системы в опытно-промышленную эксплуатацию.

  - Требования к документированию

Документация, разрабатываемая по результатам проведения работ, должна соответствовать законодательству, действующим нормативным документам, стандартам ПАО «Газпром». Корректировка документации с учетом доработок и замечаний, полученных в ходе предварительных испытаний, опытной эксплуатации, приемочных испытаний проводится путем перевыпуска экземпляра.

Вся документация на систему должна соответствовать требованиям законодательства и нормативных документов, действующих на дату представления документации Заказчику.

Вся документация должна быть подготовлена на русском языке.

Документация выпускается на бумажных носителях и электронных носителях. Электронная копия комплекта документации передается по электронной почте или CD-R диске. Диск должен быть защищен от записи; иметь надпись с указанием изготовителя, даты изготовления, названия комплекта. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.

Передача утвержденных версий документов осуществляется в формате pdf, а также версия документа в формате word, excel. Титульный лист и листы согласований должны быть представлены в виде, содержащем подписи лиц согласующих и утверждающих эти документы (допускается сканированный вариант).

При подготовке, передаче рабочих версий документов используются форматы файлов, поддерживаемые офисом Р7 (Документ Office Open XML(*.docx), Электронная таблица Office Open XML(*.xlsx), Презентация Office Open XML(*.pptx). Файлы документов должны корректно открываться средствами указанного ПО. Также возможно использование форматов pdf, jpg, wmf.

Приложение № 1

к Заданию на оказание услуг

Автоматизируемые бизнес-процессы

Функциональный объем Проекта по созданию системы электронного документооборота и автоматизации делопроизводства ООО «Газпром трансгаз Москва». Очередь 2

- Поставка лицензий (этап 1 спецификации)

Таблица № 1. Перечень приобретаемых прав на программное обеспечение.

| № п/п | Наименование программного обеспечения | Кол-во, шт. | Способ передачи права | Срок предоставления права |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль конфиденциального документооборота DirectumRX (с правом использования новых версий программы сроком 1 год) | 1 | Электронный | бессрочно |  |
| 2 | Коннектор для интеграции DirectumRX с сервисом Litoria DVCS (с правом использования новых версий программы сроком 1 год) | 1 | Электронный | бессрочно |  |
| ИТОГО: |  | 2 | - | - |

- Поставка сертификатов технической поддержки (этап 2 спецификации)

Таблица № 1. Перечень приобретаемых сертификатов технической поддержки..

| № п/п | Наименование программного обеспечения | Кол-во, шт. | Способ передачи права | Срок предоставления права |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Пакет проверок электронной подписи с применением сервиса ДТС (450шт./мес) на 1 год | 1 | Электронный | 1 год |  |
| ИТОГО: |  | 1 | - | - |

- Внедрение системы защиты информации и проверки электронной подписи (далее – СПЭП) второй очереди (этап 3 спецификации)

  - Результаты реализации

В рамках реализации внедрения СПЭП второй очереди Исполнитель должен обеспечить:

- монтаж и настройку оборудования для СПЭП второй очереди;

- масштабирование СПЭП до отказоустойчивого состояния (Кластер серверов приложений, кластер СУБД);

- интеграцию с СЭД, а также установку механизма интеграции для последующего подключения других АС Общества к сервису.

Система должна функционировать в закрытом контуре региональной сети передачи данных Заказчика.

  - Перечень ОТЧЕТНЫХ документов

По результатам реализации функционального объема Исполнитель должен предоставить следующие документы:

- техническое задание;

- пояснительную записку к техническому проекту;

- актуализированную эксплуатационную документацию (Руководство администратора, руководство пользователя);

- программу и методику испытаний;

- комплект актов и протоколов по видам испытаний.

- Реализация функциональных решений второй очереди в части модуля «Делопроизводство» (этап 8 спецификации)

  - Результаты реализации бизнес-процесса «Интерфейс для руководителя»

В рамках реализации бизнес-процесса «Интерфейс для руководителя» Исполнитель должен обеспечить реализацию следующих доработок:

- выполнение прикладных доработок бизнес-процесса «Интерфейс для руководителя», предусмотренных утвержденным Описанием автоматизируемых функций и решениями, принятыми по результатам предварительных испытаний.

  - Результаты реализации бизнес-процесса «Формирование отчётности»

В рамках реализации бизнес-процесса «Формирование отчётности» Исполнитель должен обеспечить реализацию следующих доработок:

- выполнение прикладных доработок бизнес-процесса «Формирование отчётности», предусмотренных утвержденным Описанием автоматизируемых функций и решениями, принятыми по результатам предварительных испытаний.

  - Результаты реализации бизнес-процессов «Входящие письма» и «Поручения»

В рамках реализации бизнес-процессов «Входящие письма» и «Поручения» Исполнитель должен обеспечить реализацию следующих доработок:

- реализацию возможности назначения нескольких исполнителей в карточке входящего письма;

- доработку поля «Корреспондент» с обеспечением возможности указания нескольких корреспондентов;

- реализацию возможности отображения нескольких подписантов в форме карточки;

- выполнение прикладных доработок бизнес-процессов «Входящие письма» и «Поручения», предусмотренных утвержденным Описанием автоматизируемых функций и решениями, принятыми по результатам предварительных испытаний;

- реализацию для вида документа «Обращение граждан» поля «Срок рассмотрения» с автоматическим заполнением срока исполнения при создании поручения;

- настройку состава выпадающего списка кнопки «Отправка» с исключением пункта «Вложение в задачу»;

- настройку рубрик и подрубрик карточки входящего письма;

- настройку списков групп и входящих в них работников для использования в поле «Соисполнитель» карточки поручения;

- доработку поля «Соисполнитель» для работы со списками групп;

- реализацию автоматизированной предобработки входящих документов в рамках внедрения интеллектуальных сервисов Directum RX;

- реализацию обработки входящих документов, содержащих персональные данные, коммерческую тайну и конфиденциальную информацию, в рамках внедрения модуля конфиденциального делопроизводства.

  - Результаты реализации бизнес-процесса «Исходящие письма»

В рамках реализации бизнес-процесса «Исходящие письма» Исполнитель должен обеспечить реализацию следующих доработок и развитие функциональности:

- реализацию возможности электронного и бумажного сценариев отправки исходящих документов;

- реализацию формирования архива документов, содержащего подписанный документ, его визуальное представление в формате PDF, файл электронной подписи и приложения к документу для последующей передачи контрагенту;

- реализацию формирования реестра почтовых отправлений по форме Ф.103;

- реализацию учета даты отправки и номера почтового отправления в регистрационной карточке документа;

- реализацию автоматического изменения статуса документа после выполнения отправки контрагенту;

- реализацию механизма авторегистрации исходящих документов с присвоением регистрационного номера в соответствии с настройками журнала регистрации;

- реализацию использования электронного и ручного подписания исходящих документов с возможностью выбора вида подписания;

- реализацию настройки видов исходящих документов, журналов регистрации, групп регистрации и способов доставки документов в соответствии с требованиями Общества;

- реализацию поиска, фильтрации и формирования списка исходящих документов по параметрам журнала регистрации, вида документа, статуса, способа доставки, корреспондента, подразделения и периода регистрации;

- выполнение прикладных доработок бизнес-процесса «Исходящие письма», предусмотренных утвержденным Описанием автоматизируемых функций и решениями, принятыми по результатам предварительных испытаний;

- реализацию функциональности «Согласование по процессу», обеспечивающего последовательное и параллельное согласование документа в соответствии с установленными этапами согласования.

  - Результаты реализации бизнес-процессов «Приказы, распоряжения, решения»

В рамках реализации бизнес-процесса «Приказы, распоряжения, решения» Исполнитель должен обеспечить реализацию следующих доработок и развитие функциональности:

- реализацию возможности согласования документа с использованием механизма «Согласовать с замечаниями»;

- реализацию возможности возврата документа на доработку после завершения согласования всеми участниками этапов согласования;

- реализацию возможности добавления дополнительных согласующих с возможностью управления данной функцией посредством настроек процесса согласования;

- реализацию формирования задания на проверку документа и ввод поручений (ознакомлений) после завершения этапов согласования;

- реализацию автоматической рассылки поручений и ознакомлений пользователям после регистрации документа;

- реализацию возможности подписания документов простой электронной подписью при бумажном подписании и усиленной электронной подписью при электронном подписании;

- реализацию нанесения штампа электронной подписи на визуальное представление документа после его подписания;

- реализацию механизма авторегистрации документов с автоматическим присвоением регистрационного номера в соответствии с настройками журнала регистрации;

- реализацию возможности добавления дополнительных согласующих с возможностью управления данной функцией средствами настройки процесса согласования;

- выполнение прикладных доработок бизнес-процесса «Приказы, распоряжения, решения» предусмотренных утвержденным Описанием автоматизируемых функций и решениями, принятыми по результатам предварительных испытаний.

  - Результаты реализации бизнес-процесса «Служебные записки»

В рамках реализации бизнес-процесса «Служебные записки» Исполнитель должен обеспечить:

- реализацию карточки документа «Служебная записка» для создания, регистрации и обработки внутренней документации Общества, в том числе заявлений работников и пенсионеров;

- реализацию возможности создания карточки служебной записки через модуль «Делопроизводство», панель действий и список «Служебные записки»;

- реализацию возможности создания служебных записок с использованием шаблонов документов, размещенных в СЭД;

- реализацию возможности выбора видов документов «СЗ Служебная записка», «СЗ Служебная записка между администрацией и филиалами» и «СЗ Заявление работника и пенсионера Общества»;

- реализацию маршрута обработки служебной записки, включающего создание, согласование, подписание, автоматическую регистрацию, направление адресатам, рассмотрение, исполнение и ознакомление;

- реализацию задачи «Согласование по процессу»;

- реализацию подписания служебных записок с нанесением штампа электронной подписи на визуальную форму документа;

- реализацию сценария авторегистрации с автоматическим присвоением регистрационного номера в соответствии с настройками журнала регистрации;

- реализацию автоматического направления служебной записки на рассмотрение после завершения этапа подписания с возможностью подготовки ассистентом проекта резолюции;

- реализацию справочника «Служебные записки» с возможностью поиска и фильтрации;

- реализацию справочника «Рубрики документов»;

- реализацию ролей участников бизнес-процесса в соответствии с Описанием автоматизируемых функций;

- реализацию возможности автоматической сквозной нумерации документов вида «СЗ Заявление работника и пенсионера Общества» и в пределах календарного года;

- реализацию механизма создания подзадачи дополнительному согласующему вместо добавления дополнительного согласующего перед этапом «Подписание ГД»;

- выполнение прикладных доработок бизнес-процесса «Служебная записка», предусмотренных утвержденным Описанием автоматизируемых функций и решениями, принятыми по результатам предварительных испытаний.

  - Результаты реализации бизнес-процессов «Коллегиальные органы, повестки совещаний, протоколы»

В рамках реализации бизнес-процесса «Коллегиальные органы, повестки совещаний, протоколы» Исполнитель должен обеспечить:

- реализацию модуля «Совещания» для автоматизации процессов подготовки и проведения совещаний;

- реализацию карточки «Коллегиальный орган» с возможностью ведения реестра коллегиальных органов Общества;

- реализацию карточек «Совещание», «Повестка совещания» и «Протокол совещания» с обеспечением взаимосвязи между ними;

- реализацию возможности создания карточек «Совещание», «Повестка совещания» и «Протокол совещания» средствами модуля «Совещания» и панели действий;

- реализацию автоматического создания поручений на основании протокола совещания с последующей передачей поручений в работу;

- реализацию механизма контроля исполнения поручений, сформированных по результатам совещаний;

- реализацию журнала нумерации коллегиальных органов;

- реализацию журналов регистрации и нумерации повесток и протоколов совещаний;

- реализацию справочника «Коллегиальные органы» с возможностью поиска и фильтрации данных;

- реализацию справочников «Тип коллегиального органа» и «Вид коллегиального органа»;

- реализацию реестра совещаний с контролем состояния подготовки совещаний и исполнения решений;

- реализацию разграничения прав доступа к карточкам коллегиальных органов, совещаний, повесток и протоколов в соответствии с ролями пользователей;

- реализацию фонового процесса актуализации состава коллегиальных органов с автоматическим уведомлением ответственных лиц;

- реализацию фонового процесса контроля сроков действия временных коллегиальных органов и автоматического уведомления о необходимости завершения их деятельности;

- реализацию поэтапного выбора согласующих в карточке задачи «Согласование по процессу»;

- реализацию выбора способа подписания протокола совещания (бумажный/электронный) с запуском соответствующего бизнес-процесса;

- реализацию общего сценария подписания документов: при бумажном подписании — направление задания ассистенту (помощнику руководителя), при электронном подписании — непосредственное направление задания подписанту;

- выполнение прикладных доработок бизнес-процесса «Коллегиальные орган, протокол совещаний, повестка» предусмотренных утвержденным Описанием автоматизируемых функций и решениями, принятыми по результатам предварительных испытаний.

  - Результаты реализации бизнес-процесса «Доверенности»

В рамках реализации бизнес-процесса «Доверенности» Исполнитель должен обеспечить:

- реализацию процессов подготовки бумажных и машиночитаемых доверенностей с использованием шаблонов документов и возможностью создания документов из файлов;

- реализацию бизнес-процесса обработки доверенностей, включающего создание, согласование, подписание, регистрацию, выдачу доверенности, подтверждение выдачи и контроль срока ее действия;

- реализацию бизнес-процесса согласования доверенностей с использованием задачи «Согласование по процессу», обеспечивающего последовательное и параллельное согласование документа в соответствии с установленными этапами согласования;

- реализацию подписания доверенностей простой электронной подписью при бумажном подписании и усиленной электронной подписью для машиночитаемых доверенностей с нанесением штампа электронной подписи на визуальное представление документа;

- реализацию регистрации доверенностей с использованием отдельных журналов регистрации для доверенностей и машиночитаемых доверенностей;

- реализацию реестра доверенностей с возможностью поиска, фильтрации, и контроля сроков действия доверенностей;

- реализацию уведомления участников бизнес-процесса о приближении окончания срока действия доверенности с возможностью настройки срока предварительного уведомления;

- реализацию учета выдачи бумажных доверенностей, включая фиксацию даты выдачи, получателя, необходимости возврата, срока возврата и даты фактического возврата документа;

- реализацию механизма поэтапного согласования с возможностью выбора согласующих при отправке задачи «Согласование по процессу»;

- реализацию возможности добавления визирующих посредством возврата документа на доработку;

- выполнение прикладных доработок бизнес-процесса «Доверенность» предусмотренных утвержденным Описанием автоматизируемых функций и решениями, принятыми по результатам предварительных испытаний.

  - Результаты реализации бизнес-процесса «Регламентирующие документы»

В рамках реализации бизнес-процесса «Регламентирующие документы» Исполнитель должен обеспечить:

- реализацию процессов создания, согласования, подписания, регистрации, хранения, поиска и актуализации регламентирующих документов Общества с использованием утвержденных шаблонов документов;

- реализацию возможности создания карточки «Регламентирующий документ» из модуля «Делопроизводство», панели действий, списка «Регламентирующие документы», а также из карточки согласованного и подписанного приказа;

- реализацию возможности создания документов с использованием шаблонов и файлов;

- реализацию видов регламентирующих документов в соответствии с ОАФ, включая должностные инструкции, положения, операционные инструкции и нормативные документы;

- реализацию журналов регистрации регламентирующих документов с ведением отдельных журналов по видам документов для администрации и филиалов;

- реализацию справочника «Регламентирующий документ» с возможностью поиска, фильтрации и формирования журнала регистрации;

- реализацию механизмов поиска и фильтрации по виду документа, организации, подразделению, ответственному, куратору и периоду регистрации (создания) документа;

- реализацию ролей пользователей для работы с регламентирующими документами в соответствии с утвержденным Описанием автоматизируемых функций;

- реализацию автоматического формирования задания на создание карточки «Нормативный документ» при выборе рубрики «Нормативный документ» в процессе согласования приказа;

- реализацию автоматической передачи задания на размещение файла нормативного документа в карточке «Нормативный документ» после регистрации приказа;

- реализацию возможности выбора начала нумерации нормативных документов, внесенных в систему, с заданного номера;

- реализацию справочника «Владелец процесса» и связанных реквизитов карточки «Нормативный документ»;

- реализацию переноса данных из карточки «Приказ» в карточку «Нормативный документ» в соответствии с утвержденным Описанием автоматизируемых функций;

- реализацию сопоставления полей электронной библиотеки с полями карточки регламентирующего документа;

- реализацию автоматического заполнения поля «Ответственный» для документов вида «Нормативный документ»;

- реализацию возможности создания карточки «Нормативный документ» из карточки «Приказ».

  - Результаты реализации бизнес-процессов «Производственный документ и Документ»

В рамках реализации бизнес-процессов «Производственный документ» и «Документ» Исполнитель должен обеспечить:

- реализацию бизнес-процессов подготовки, согласования, подписания, регистрации и исполнения документов видов «Производственный документ» и «Документ»;

- реализацию карточек документов «Производственный документ» и «Документ» с использованием базового типа документа;

- реализацию возможности создания документов с использованием шаблонов, файлов и сканирования бумажных документов;

- реализацию возможности направления документов на согласование по процессу;

- реализацию возможности последовательного и параллельного согласования документов с возможностью направления документа на доработку;

- реализацию подписания документов простой электронной подписью при бумажном подписании и усиленной электронной подписью при электронном подписании с нанесением штампа электронной подписи на визуальную форму документа;

- реализацию регистрации документов с использованием журналов регистрации в соответствии с установленными правилами регистрации;

- реализацию возможности контроля исполнения документов и отображения статусов исполнения и контроля исполнения;

- реализацию учета выдачи бумажных документов с фиксацией сведений о выдаче, возврате и сроках возврата документов;

- реализацию возможности создания связей между документами и приложениями;

- реализацию ведения истории обработки документов;

- реализацию возможности поиска, фильтрации и формирования перечня документов с использованием справочников и журналов регистрации, предусмотренных Описанием автоматизируемых функций.

  - Результаты реализации бизнес-процессов «Технические задания, Заключения ЭТС»

В рамках реализации бизнес-процессов «Техническое задание» и «Заключение экспертно-технического совета» Исполнитель должен обеспечить:

- реализацию бизнес-процессов подготовки, согласования, подписания и регистрации документов типов «Техническое задание» и «Заключение экспертно-технического совета»;

- реализацию карточек документов «Техническое задание» и «Заключение экспертно-технического совета»;

- реализацию возможности создания документов из модуля «Делопроизводство», панели действий и соответствующих списков документов;

- реализацию возможности создания документов на основании шаблонов, с автоматическим переносом реквизитов карточки в текст документа;

- реализацию возможности создания документов из файлов, а также копированием существующих документов с сохранением реквизитов карточки;

- реализацию возможности направления документов на согласование по процессу;

- реализацию возможности последовательного и параллельного согласования документов с возможностью направления документа на доработку и добавления дополнительных согласующих в соответствии с настройками процесса согласования;

- реализацию подписания документов простой электронной подписью при бумажном подписании и усиленной электронной подписью при электронном подписании с нанесением штампа электронной подписи на визуальную форму документа;

- реализацию видов документов «ТЗ Технического управления», «ТЗ Службы корпоративной защиты» и «Заключение экспертно-технического совета»;

- реализацию групп регистрации документов Технического управления и Службы корпоративной защиты;

- реализацию журналов регистрации для технических заданий Технического управления, технических заданий Службы корпоративной защиты и заключений экспертно-технического совета;

- реализацию справочников «Техническое задание» и «Заключение экспертно-технического совета» с возможностью поиска, фильтрации, формирования и печати журналов регистрации;

- реализацию бизнес-процессов и доработок в соответствии с Описанием автоматизируемых функций.

  - Результаты реализации бизнес-процесса «Коллективный договор»

В рамках реализации бизнес-процесса «Коллективный договор» Исполнитель должен обеспечить:

- реализацию бизнес-процесса подготовки, согласования, подписания и регистрации коллективного договора;

- реализацию карточки документа «Коллективный договор» с размещением документов в отдельном реестре «Коллективный договор»;

- реализацию возможности создания документов из модуля «Делопроизводство», панели действий и списка «Коллективный договор»;

- реализацию возможности создания документов на основании шаблонов, из файлов и посредством сканирования бумажных документов;

- реализацию автоматического создания документов вида «Доп. соглашение к договору» из карточки коллективного договора с сохранением связи между документами;

- реализацию возможности направления документов на согласование по процессу;

- реализацию возможности последовательного и параллельного согласования документов с возможностью направления документа на доработку и добавления дополнительных согласующих в соответствии с настройками процесса согласования;

- реализацию подписания документов простой электронной подписью при бумажном подписании и усиленной электронной подписью при электронном подписании с нанесением штампа электронной подписи на визуальное представление документа;

- реализацию видов документов «Коллективный договор», «Доп. соглашение к договору» и «Протоколы КРСТО»;

- реализацию групп регистрации документов коллективного договора;

- реализацию журналов регистрации коллективного договора, дополнительных соглашений и протоколов КРСТО для администрации и филиалов;

- реализацию справочника «Коллективный договор» с возможностью поиска, фильтрации, формирования и печати журналов регистрации;

- реализацию выгрузки документов с формированием архива, включающего файл документа, PDF-версию со штампом электронной подписи, файлы электронной подписи и приложения к документу;

- реализацию бизнес-процессов и доработок в соответствии с Описанием автоматизируемых функций.

  - Результаты реализации механизма интеграции с промежуточной базой данных

Механизм интеграции с промежуточной базой данных должен:

- быть реализован с применением средств прикладной разработки Директум;

- обеспечивать интеграцию с промежуточной базой данных (далее – БД) Общества путем настройки интерфейсов взаимодействия с возможностью как ручной, так и автоматической периодической актуализации данных в части ведения и актуализации справочников Системы, содержащих информацию об организационно-штатной структуре Общества и филиалов, должностях, работниках и предоставленных наборах полномочий из кадровой системы через дополнительную (шлюзовую) БД.

  - Перечень ОТЧЕТНЫХ документов

По результатам реализации функционального объема Исполнитель должен предоставить следующие документы:

- уточненное описание автоматизируемых функций;

- актуализированную эксплуатационную документацию (Руководство администратора, руководство пользователя);

- программу и методику испытаний;

- комплект актов и протоколов по видам испытаний

- Реализация модуля «Миграция данных» (этап 4 спецификации)

  - Результаты реализации

Модуль «Миграция данных» должен:

- быть реализован с применением средств прикладной разработки Директум

- обеспечивать перенос данных из АС «Дело» в объеме, необходимом для обеспечения функционирования автоматизируемых бизнес-процессов второй очереди СЭД.

Объем данных, мигрируемых Исполнителем в рамках работ, не должен превышать 10 (Десять) документов для каждого вида документов в соответствии с классификацией Системы.

Документы, содержащие информацию ограниченного доступа в части финансов и КТ, КИ Исполнителем не мигрируются.

  - Перечень ОТЧЕТНЫХ документов

По результатам реализации функционального объема Исполнитель должен предоставить следующие документы:

- частное техническое задание;

- описание автоматизируемых функций;

- эксплуатационную документацию (Инструкция по миграции);

- программу и методику испытаний;

- комплект актов и протоколов по видам испытаний.

- Реализация модуля «Интеллектуальные инструменты ARIO» (этап 7 спецификации)

  - Результаты реализации

Модуль «Интеллектуальные инструменты ARIO» должен:

- быть установлен в локальном исполнении на оборудовании, предоставляемом Заказчиком и не иметь подключений к внешним АС, получение документов должно быть обеспечено с узла службы ввода документов;

- обеспечивать функциональность обработки и извлечения следующих реквизитов документов:

| Документ | Извлекаемые реквизиты |
| --- | --- |
| Входящее письмо (ГОСТ Р 7.0.97-2016) | Номер и дата документа; Номер и дата документа, в ответ на которое поступило письмо; Организация корреспондент (ИНН, КПП, Наименование); Организация получатель (ИНН, КПП, Наименование); Адресат (ФИО адресата); Подписант (ФИО подписанта); Исполнитель (ФИО подготовившего документ). |

- обеспечивать визуальную верификацию корректности заполнения карточки;

- обеспечивать потоковое занесение документов с помощью стандартной функциональности службы ввода документов со сканера либо файловой папки. Для документов, поступающих по электронной почте, должен быть настроен захват с одного электронного почтового адреса;

- обеспечивать корректное качество классификации документов не менее 70% из контрольной выборки по каждому виду;

- обеспечивать корректное качество извлечения реквизитов из документов не менее 60% извлекаемых сервисом реквизитов карточки документа, содержащихся в документах контрольной выборки.

  - Перечень ОТЧЕТНЫХ документов

По результатам реализации функционального объема Исполнитель должен предоставить следующие документы:

- частное техническое задание;

- пояснительную записку к техническому проекту;

- эксплуатационную документацию (Руководство администратора);

- программу и методику испытаний;

- комплект актов и протоколов по видам испытаний.

- Реализация модуля «Долговременный архив» и коннектора к СПЭП (этап 5 спецификации)

  - Результаты реализации

Модуль «Долговременный архив» должен:

- обеспечивать прием документов для передачи в архив и создавать сдаточную опись бумажных дел или электронных документов;

- вести архивные фонды для группировки дел по Администрации Общества и филиалам;

- формировать сводные описи бумажных дел и электронных документов;

- создавать учетные документы, с помощью которых можно получить наглядное представление изменений в архивных фондах (Например, годовые разделы или реестры сводных описей);

- обеспечивать получение сотрудником Общества информации из архива (Например, сотрудник направляет запрос на предоставление архивной справки или временного доступа к документам);

- контролировать сроки хранения документов. Документы с истекшим сроком передавать на экспертизу ценности. По решению экспертной комиссии документы, потерявшие ценность должны быть уничтожены;

- быть интегрирован с СПЭП и поддерживать сохранность и юридическую значимость архивных документов (Проверять неизменность содержимого документа, проставлять метки доверенного времени, добавлять к электронной подписи архивные штампы времени и использовать их для долгосрочного хранения подписей в фоновом режиме без участия архивиста).

Коннектор к СПЭП должен:

- позволять пользователям оперативно проверять отделенные электронные подписи при работе с документами в интерфейсе Системы;

- загружать в Систему квитанции о результатах проверки электронных подписей;

- ознакамливаться с результатами проверки для принятия решений по обрабатываемым документам;

- обеспечивать хранение и визуализацию квитанций о результатах проверки электронных подписей;

- сохранять сведения о фактах проведенных проверок;

- анализировать результативность проверки электронной подписи и отображать проблемные моменты, по причине которых электронная подпись может быть признана недействительной.

  - Перечень ОТЧЕТНЫХ документов

По результатам реализации функционального объема Исполнитель должен предоставить следующие документы:

- частное техническое задание;

- описание автоматизируемых функций;

- эксплуатационную документацию (Руководство администратора);

- программу и методику испытаний;

- комплект актов и протоколов по видам испытаний.

- Реализация модуля «Конфиденциальный документооборот» (этап 6 спецификации)

  - Результаты реализации

Модуль «Конфиденциальный документооборот» должен:

- обеспечивать цифровую обработку (создание, согласование, регистрацию, отправку, исполнение, учет, оперативное хранение и маршрутизацию) документов, содержащих информацию ограниченного доступа (КТ, КИ);

- обеспечивать аудит действий с документами КТ, КИ при любых взаимодействиях и попытках таких взаимодействий со стороны любых пользователей Системы;

- обеспечивать шифрование и строгий доступ как по отдельности, так и вместе, для организации высокой степени защиты данных;

- при включенном совместном режиме обеспечивать хранение содержимого документов в зашифрованном виде на стороне серверной части, а внутри Системы доступ к документу и настройки прав доступа определяются исключительно администратором КД.

Обработка конфиденциальной информации в Системе до аттестации на соответствие требованиям информационной безопасности в части обработки и хранения КД запрещена.

  - Перечень ОТЧЕТНЫХ документов

По результатам реализации функционального объема Исполнитель должен предоставить следующие документы:

- отчет об обследовании;

- частное техническое задание;

- описание автоматизируемых функций;

- эксплуатационную документацию (Руководство администратора, руководство пользователя);

- программу и методику испытаний;

- комплект актов и протоколов по видам испытаний.