ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по переводу клиентской части автоматизированной системы централизации и автоматизации казначейской и финансовой функции (АИС УКО) на отечественную ОС

Москва

2026

Оглавление

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4

1.1.	Назначение документа	4

1.2.	Термины, сокращения и определения	4

1.3.	 Заказчик и Исполнитель	5

1.4.	 Полное и краткое наименование работ	5

1.5.	Основания для проведения работ	5

1.6.	Место выполнения работ	5

1.7.	 Сроки выполнения работ	5

1.8.	 Этапы выполнения работ	5

2.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ	6

2.1.	 Цели выполнения работ	6

2.2.	 Задачи выполнения работ	6

3.	ХАРАКТЕРИСТИКИ  ОБЪЕКТА АВТОМТИЗАЦИИ	7

3.1.	Текущее состояние объекта автоматизации	7

3.2.	Целевое состояние объекта автоматизации	7

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ	8

4.1.	Требования к моделированию архитектурных решений	8

4.2.	Требования к составу разрабатываемой документации	8

4.3.	Требования к документационному обеспечению	9

5.	ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ	10

5.1.	Требования к режиму выполнения работ	10

5.2.	Рамки и ограничения проекта	10

6.	ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ	10

6.1.	Общие требования к приемке работ	10

6.2.	Требования к результатам и условиям выполнения работ	10

6.3.	Требования к гарантийному обслуживанию	11

План-график выполнения работ	12

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Назначение документа

Настоящее Техническое задание определяет основные требования к результатам выполнения работ по доработке клиентской части Автоматизированной системы централизации и автоматизации казначейской и финансовой функции на базе платформы 1С:Предприятие 8 (АИС УКО, тонкий клиент 1С) в части обеспечения функционирования на автоматизированных рабочих местах пользователей (далее - АРМ) под управлением отечественного программного обеспечения (далее - ПО), в том числе операционной системы (далее - ОС) Альт рабочая станция, приложений офисного пакета Р7-Офис и интернет-браузера Яндекс.Браузер.

Термины, сокращения и определения

Таблица 1. Термины, сокращения и определения.

| Сокращения и определения | Определение, расшифровка |
| --- | --- |
| «Быстрый старт» на платформе 1С | Комплекс работ, направленных на быстрый ввод в промышленную эксплуатацию типовых конфигураций 1С |
| Alt Linux | Альт рабочая станция |
| ERP | Система управление ресурсами предприятия |
| RLS, Record Level Security | Настройка прав пользователей в системе 1С, которая позволяет разделить права для пользователей в разрезе динамически меняющихся данных |
| АИС УКО, Система | Автоматизированная система централизации и автоматизации казначейской и финансовой функции на базе платформы 1С:Предприятие 8. Серверная часть Системы функционирует в среде отечественных операционных систем Astra Linux Special Edition и Alt Linux в дополнение к операционным системам Windows Server |
| БД | База данных |
| ДО | Дочерние общества ПАО «Россети» |
| Дымовое тестирование | Базовые тесты, которые проверяют основные функциональные возможности приложения |
| ЕИС | Единая информационная система |
| ЕК | Единое казначейство |
| Заказчик, | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (краткое наименование ПАО «Россети») |
| Информационная система | Консолидированный набор технологических компонентов, сервисов и ресурсов, реализующих функции, необходимые для предоставления бизнес-работ |
| ИС | Информационные системы |
| Казначейство | Структурное подразделение Заказчика, обеспечивающее возможность и контролирующее своевременность подготовки, утверждения и осуществления платежей обеспечивающее управление и контроль ликвидностью |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| Нагрузочное тестирование | Измерение показателей производительности ключевых операций при многопользовательском тестировании для различного числа пользователей. Эмуляция многопользовательской работы в системе АИС |
| ОПЭ | Опытно-промышленная эксплуатация |
| ОС | Операционная система |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| ПО | Программное обеспечение |
| Исполнитель | Участник закупочной процедуры, получивший право заключения договора выполнения работ |
| Проект | Доработка автоматизированной системы централизации и автоматизации казначейской и финансовой функций ПАО «Россети» |
| ПЭ | Промышленная эксплуатация |
| СУБД | Система управления базами данных |
| Схема внедрения «Быстрый старт» | Технология установки, настройки и запуска в эксплуатацию программного обеспечения, в котором уже реализован прототип функционала, который необходим для автоматизации целевых бизнес-процессов корпоративного казначейства и финансовой функции |
| ТЗ | Техническое задание |

Заказчик и Исполнитель

Заказчик: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ПАО «Россети»), г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д.4.

Исполнитель: Исполнитель по договору на выполнение работ, определяется в результате конкурсных процедур.

Полное и краткое наименование работ

Полное наименование работ: работы по доработке клиентской части АИС УКО (тонкий клиент 1С) в части обеспечения функционирования на АРМ под управлением отечественного ПО, в том числе ОС Альт рабочая станция, приложений офисного пакета Р7-Офис и интернет-браузера Яндекс.Браузер.

Краткое наименование работ: обеспечение функционирования клиентской части АИС УКО на АРМ с использованием отечественного ПО.

Основания для проведения работ

- Приказ от 30.12.2022 № 449 «Об утверждении плана перехода Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения».

Место выполнения работ

Территория Российской Федерации.

Сроки выполнения работ

Плановый срок начала работ: дата заключения договора;

Плановый срок окончания работ: в течение 5 (пяти) календарных месяцев с даты заключения договора.

Этапы выполнения работ

Процесс выполнения работ по доработке клиентской части АИС УКО (тонкий клиент 1С) в части обеспечения функционирования на АРМ под управлением отечественного ПО, в том числе ОС Альт рабочая станция, приложений офисного пакета Р7-Офис и интернет-браузера Яндекс.Браузер, состоит из следующих последовательно реализуемых этапов:

Этап 1: Разработка и внедрение изменений для клиентской части АИС УКО;

Этап 2:  Проведение ОПЭ и передача в ПЭ.

Этапность и предельные сроки выполнения работ приведены в приложении 1 к настоящему ТЗ.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цели выполнения работ

Целями выполнения работ являются:

- Ц-1. Обеспечение функционирования программных компонентов клиентской части АИС УКО на  АРМ под управлением отечественного ПО.

- Ц-2. Обеспечение исполнения законодательных требований в части исполнения директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 № 3438п-П13 и от 23.04.2021 № 3853п-П7 и приказа Минкомсвязи России от 01.04.2015 № 96 «Об утверждении плана импортозамещения программного обеспечения».

Задачи выполнения работ

В рамках  выполнения работ необходимо решить следующие задачи:

Задачи Этапа 1. Разработка и внедрение изменений для клиентской части  АИС УКО

- согласовать и получить для своих сотрудников доступы со своих АРМ к серверам ландшафта АИС УКО под управлением ОС Astra Linux с соблюдением требований по обеспечению информационной безопасности, принятых у Заказчика;

- выполнить работы по обследованию АИС УКО с целью выявления программных компонентов, доработка которых требуется для обеспечения функционирования на АРМ под управлением отечественного ПО;

- проанализировать код программных компонентов Системы, включая весь нестандартный код, добавленный в конфигурацию 1С УХ;

- выявить все элементы кода программных компонентов Системы, неработоспособные при запуске тонкого клиента 1С на АРМ под управлением отечественного ПО, в том числе в связи с наличием зависимостей от импортного ПО и необходимости обращения к его функциям и/или библиотекам;

- доработать все выявленные элементы кода для обеспечения функционирования клиентской части Системы на АРМ под управлением отечественного ПО с сохранением функциональности, полностью идентичной работе на АРМ под управлением импортного ПО (ОС Microsoft Windows, Microsoft Office);

- разработать сценарии тестов для всех доработанных элементов кода и убедиться в отсутствии расхождений в их работе на АРМ под управлением импортного ПО и АРМ под управлением отечественного ПО, а также в отсутствии снижения производительности;

- выполнить мероприятия по тестированию и подготовке к проведению опытно-промышленной эксплуатации (далее - ОПЭ) доработанных программных компонентов клиентской части Системы.

- Задачи Этапа 2.  Проведение ОПЭ и передача в ПЭ

- настроить подключение АРМ пользователей под управлением отечественного ПО к серверам приложений 1С АИС УКО;

- в рамках ОПЭ устранить замечания пользователей в части деградации функций АИС УКО и выявленные ошибки, связанные с доработкой кода программных компонентов Системы или обнаружением дополнительных элементов, неработоспособных на АРМ под управлением отечественного ПО;

- выполнить мероприятия по подготовке и переводу доработанных программных компонентов клиентской части АИС УКО к ПЭ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ  ОБЪЕКТА АВТОМТИЗАЦИИ

Текущее состояние объекта автоматизации

Система функционирует на виртуальных серверах под управлением отечественных ОС и СУБД. В качестве прикладного ПО используется 1С: Предприятие (64-bit) для ОС Astra Linux.

Параметры виртуальных серверов продуктивного контура предполагают обеспечение функционирования Системы с заданными параметрами надежности и непрерывности при одновременной работе 1000 пользователей.

Параметры виртуальных серверов в ходе реализации могут быть уточнены и изменены.

Клиентская часть Системы функционирует на АРМ под управлением импортного ПО. В качестве системного ПО используется Microsoft Windows, в качестве офисного пакета - Microsoft Office.

Работа пользователей с функциональностью Системы с АРМ под управлением импортного ПО осуществляется посредством использования ПО для обеспечения терминального доступа к виртуальному рабочему пространству пользователя.

Все лицензии на вышеуказанное ПО предоставляет Заказчик.

Целевое состояние объекта автоматизации

Система функционирует на виртуальных серверах под управлением отечественных ОС и СУБД. В качестве прикладного ПО используется 1С: Предприятие (64-bit) для ОС Astra Linux.

Параметры виртуальных серверов продуктивного контура предполагают обеспечение функционирования Системы с заданными параметрами надежности и непрерывности при одновременной работе 1000 пользователей.

Клиентская часть Системы функционирует на АРМ под управлением отечественного ПО, в том числе:

- ОС Alt Linux («Альт рабочая станция»);

- Тонкий клиент 1С: Предприятие (64-bit) для ОС Alt Linux (версии, соответствующей версии сервера приложений 1С);

- Офисный пакет «Р7-Офис», включающий текстовый редактор и редактор для работы с электронными таблицами;

- ПО для просмотра документов в формате PDF;

- интернет-браузер Яндекс.Браузер;

- Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security.

Работа пользователей с функциональностью Системы с АРМ под управлением отечественного ПО осуществляется посредством доступа через тонкий клиент и/или  посредством использования ПО для обеспечения терминального доступа к виртуальному рабочему пространству пользователя.

Все лицензии на вышеуказанное ПО предоставляет Заказчик.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

Требования к моделированию архитектурных решений

Исполнитель в рамках проекта в соответствии с выполненными доработками программных компонентов клиентской части Системы должен актуализировать соответствующие диаграммы АИС УКО в Системе моделирования корпоративной архитектуры Заказчика (далее - СМЕКА), в том числе функционально-компонентную архитектуру и диаграмму развертывания ПО.

Требования к составу разрабатываемой документации

В рамках проекта должна быть разработана документация в соответствии с приведенной ниже таблицей:

Таблица 1. Обязательные к передаче отчетные документы

| № | Документ | Краткое содержание документа | Этап |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устав проекта | Документ содержит сведения о привлекаемых к выполнению работ ресурсах, матрице ответственности и органах управления Проектом с включением представителей Заказчика и Исполнителя | 1 |
| 2 | Детальный план выполнения работ | Документ содержит информацию о проекте, организационный объем проекта, перечень этапов и подэтапов работ в соответствии с ТЗ с указанием задач и подзадач, сроков, ресурсов, ответственных и результатов их выполнения | 1 |
| 3 | Программа и методика испытаний | Документ содержит описание объекта испытаний, цели и задачи испытаний, виды испытаний и их описание, объем и перечень комплексов функций / групп испытаний, условия и порядок проведения, меры по обеспечению безопасности проведения испытаний, описание участвующих в испытаниях организаций и их взаимодействия, требования к персоналу, материально-техническое обеспечение, отчетность, форму протокола испытаний в части функциональной, инфраструктурной и информационной безопасности с указанием наименования испытания и результата, форму акта приемки в опытно-промышленную эксплуатацию | 1 |
| 4 | Протокол испытаний с реестром замечаний | − Состав приемочной комиссии и основание для ее работы − Перечень замечаний, выявленных в результате предварительных испытаний − Сроки устранения выявленных замечаний − Заключение по результатам предварительных испытаний, выводы, рекомендации комиссии | 1 |
| 5 | Схема сетевого взаимодействия | Обновленная схема сетевого взаимодействия | 2 |
| 6 | Функционально-компонентная архитектура | Функционально-компонентная архитектура, актуализированная в части доработанных программных компонентов клиентской части Системы с учетом функционирования на АРМ под управлением отечественного ПО | 2 |
| 7 | Диаграмма развертывания ПО | Диаграмма развертывания ПО (схемы физического развертывания прикладных и системных программных компонентов на аппаратных компонентах (устройствах) и средах выполнения (программных вычислительных ресурсах), актуализированная в части доработанных программных компонентов клиентской части Системы с учетом функционирования на АРМ под управлением отечественного ПО | 2 |
| 8 | Эксплуатационная документация | Эксплуатационная документация в составе руководства пользователя и руководства администратора, актуализированная в части доработанных программных компонентов клиентской части Системы с учетом функционирования на АРМ под управлением отечественного ПО | 2 |
| 9 | Протокол устранения замечаний, выявленных в рамках ОПЭ | − Перечень устраненных замечаний, выявленных в рамках ОПЭ. − Заключение по результатам устранения замечаний | 2 |
| 10 | Акт ввода Системы в ПЭ | Акт ввода Системы в ПЭ | 2 |

Требования к документационному обеспечению

Все отчетные документы, формируемые Исполнителем в ходе выполнения работ по ТЗ, должны представляться Заказчику на русском языке в следующих экземплярах:

- 1 (один) экземпляр - в бумажном виде;

- 1 (один) экземпляр - на электронном носителе:

- в редактируемом виде - текстовая документация, выполненная в открытых форматах офисного пакета, графическая документация, выполненная в открытых форматах векторных изображений;

- в виде электронных образов в формате PDF, полученных путем прямого программного преобразования, за исключением листов c подписями согласования и утверждения, которые представляются путем сканирования бумажного оригинала (образами).

Исходные и промежуточные версии отчетных материалов для согласования предоставляются в редактируемом текстовом/табличном формате, установленном в ПАО «Россети». Приложения (схемы, рисунки, таблицы), при необходимости, предоставляются в соответствующих форматах, установленных у Заказчика. Все результирующие документы проекта должны быть согласованы с Заказчиком до их передачи Заказчику в качестве отчетных документов по соответствующему этапу работ.

Графические элементы должны быть выполнены как рисунки, вставленные в основной текстовый документ. В случае, если графический элемент не может быть вставлен в текстовый документ без потери его смыслового наполнения, элемент исполняется как отдельный графический документ в формате, установленном Заказчиком. Для удобства представления и восприятия информации, по согласованию с Заказчиком, могут быть использованы инструменты, предложенные Исполнителем.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

Требования к режиму выполнения работ

Работы должны выполняться на территории Российской Федерации, с выездом в офисы Заказчика при наличии обоснованной и согласованной Сторонами необходимости.

При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться утвержденными у Заказчика правилами ИБ.

Удаленный доступ к сетям и средствам Заказчика для сотрудников Исполнителя возможен только при соблюдении требований Заказчика. Исполнитель самостоятельно готовит весь комплект документов (письма, обоснования, списки и т.п.) для получения такого доступа, а также самостоятельно несет затраты на технические средства, необходимые для получения такого доступа.

Рамки и ограничения проекта

Заказчик обеспечивает резервное копирование и бесперебойную работу Системы собственными силами и средствами в части администрирования системы.

Все работы по настройке Системы выполняются в рамках закупленных Заказчиком лицензий на программное обеспечение.

Заказчик предоставляет все необходимое системное и аппаратное обеспечение для функционирования тестовой и продуктивной сред Системы.

В рамках проекта не предполагается поставка, установка и настройка средств технического обеспечения Исполнителем.

ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

Общие требования к приемке работ

Отчетные документы направляются на согласование Заказчику последовательно, по мере выполнения работ. Переход к следующему этапу осуществляется только при условии согласования Заказчиком всех отчетных документов предыдущего этапа.

Испытания проводятся на объекте Заказчика. Приемка системы в целом производится Рабочей группой проекта. Протоколы проведения испытаний подписываются всеми членами Рабочей группы проекта. Приёмочные испытания проводятся по согласованной Программе и методике испытаний, и требованиям, предъявляемым к Системе.

приемку функционала на АРМ под управлением ОС Alt Linux с установленным офисным пакетом «Р7-Офис» с прямым подключением к серверам приложений 1С, а также с подключением через терминальную ферму на ОС Astra Linux.

Требования к результатам и условиям выполнения работ

Испытания проводят с целью проверки соответствия Системы требованиям Заказчика. Испытания представляют собой процесс проверки выполнения заданных функциональных требований Системы, выявления и устранения недостатков в программном обеспечении, оборудовании и документации.

Испытания проводятся в тестовой среде. Требования и порядок проведения испытаний должен быть описан в программе и методике испытаний. По окончании испытаний осуществляется приемка Системы.

Приемка в эксплуатацию Системы проводится на промышленной конфигурации. В рамках приемочных испытаний проверяется, что недочеты, выявленные во время испытаний, устранены. По результатам проведения приемочных испытаний Системы принимается решение о приемке Системы.

Приемка в эксплуатацию Системы завершается подписанием Протокола устранения замечаний, выявленных при проведении испытаний, и Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Приемка работы Системы должна производится на АРМ под управлением отечественного ПО, в том числе ОС «Альт рабочая станция» с установленным офисным пакетом «Р7-Офис».

Требования к гарантийному обслуживанию

Исполнитель гарантирует в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ соответствие качества результатов работ требованиям настоящего Технического задания, в том числе:

- корректную работу Системы при условии соблюдения Заказчиком требований эксплуатационной документации на Систему;

- устранение дефектов и сбоев в работе Системы, выявленные при приемке результатов работ и в течение гарантийного срока.

лож

Приложение 1

к Техническому заданию

- План-график выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость за период выполнения работ, руб. без НДС | Стоимость за период выполнения работ, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и внедрение изменений для клиентской части 1С системы АИС УКО | 3 календарных месяца |  |  |
| 2 | Проведение ОПЭ и передача в ПЭ | 2 календарных месяца с даты завершения этапа №1 |  |  |
|  | ИТОГО | 5 мес |  |  |