Техническое задание на выполнение работ по созданию информационной системы «Ситуационный центр АО «Газпром диагностика»

- Общие сведения

  - Сведения о Заказчике

Заказчик – АО «Газпром диагностика».

  - Сроки проведения работ

С даты подписания Договора по 30.12.2026.

  - Место проведения работ

Местом оказания услуг является офис Заказчика по адресу: Российская Федерация, 
г. Санкт-Петербург, улица Гренадерская, дом 7 литера А.

- Цель, результаты проводимых работ

  - Цель: создание в соответствии с настоящим Техническим заданием информационной системы «Ситуационный центр АО «Газпром диагностика» (далее – СЦ, Система), принятой Заказчиком в комплекте с соответствующей документацией.

  - Результаты:

Система, созданная в соответствии с Техническим заданием.

В рамках выполнения работ по созданию СЦ Исполнитель обязуется провести работы:

- По реализации функциональности СЦ, представленной в Функциональных требованиях, представленных в настоящем Техническом задании, в соответствии с Составом и содержанием работ, указанным в Таблице 1;

- Разработать комплект документации на реализованную функциональность в соответствии с Таблицей 1 и предоставить его Заказчику в печатной (в одном экземпляре) и электронной формах.

Комплект документации должен быть подготовлен в соответствии с ГОСТ Р 59793-2021. Также должны быть учтены проектные решения и документация, разработанные Заказчиком ранее (будут направлены Исполнителю не позднее 3-х дней с начала проведения работ).

Таблица 1. Состав и содержание работ

| № п/п | Наименование работ | Работы | Наименование отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проектирование Системы | - Разработка проектных решений; - Разработка проектной документации. | - Техническое задание (включает разработку требований к функционально-технической архитектуре и системному ландшафту); - Технический проект (в объеме МПР и ТПР). |
| 2 | Разработка функциональности | - Разработка программных средств Системы; - Размещение на контуре Заказчика; - Загрузка начальных данных; - Проведение предварительных испытаний. | - Программа и методика предварительных испытаний; - Протокол предварительных испытаний. |
| 3 | Проведение опытной эксплуатации | - Обучение пользователей; - Обучение системных администраторов; - Сбор предложений по внесению изменений; - Проведение корректировки разработанной функциональности; - Проведение приемочных испытаний. | - Видеозапись обучающей сессии; - Руководство пользователя; - Руководство системного администратора; - Журнал изменений опытной эксплуатации; - Актуализированные Техническое задание и Технический проект (при необходимости); - Исходный текст (код) и дистрибутив программы на CD/DVD; - Резервная копия базы данных на момент сдачи работ; - Описание настроек и разработок; - Программа и методика приемо-сдаточных испытаний; - Протокол приемо-сдаточных испытаний. - Отчет о проделанной работе. |

Функциональные требования по созданию информационной системы «Ситуационный центр АО «Газпром диагностика»

Обозначения и сокращения

| Сокращение | Обозначение |
| --- | --- |
| АСУ ПП, 1С: АСУ ПП | Автоматизированная система управления производственной программой для автоматизации производственных бизнес-процессов диспетчерского учета выполнения диагностических работ в АО «Газпром диагностика» |
| АО | Акционерное общество |
| БД | База данных |
| ДЭО | Дочернее эксплуатирующее общество |
| ДО | Диагностическое обследование |
| ИТЦ | Инженерно-технический центр |
| КМ | Километры (ед. изм.) |
| КПГ | Календарный план-график |
| ОД | Отчётная документация |
| ОЭ | Опытная эксплуатация |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| ПДО | Производственно-диспетчерский отдел |
| ПП | Производственная программа |
| ССЧ | Среднесписочная численность работников |
| СЦ, Система, ИС | Информационная система «Ситуационный центр» АО «Газпром диагностика» |
| СУБД | Система управления базой данных |
| ТД | Техническое диагностирование |
| ТО | Технический отчёт |
| ФИО | Фамилия, имя и отчество |
| ФОТ | Фонд оплаты труда |
| ШТ | Штуки (ед. изм.) |
| ЭО | Экспертная организация |
| ЗЭПБ | Заключение экспертизы промышленной безопасности |
| 1C: ЗУП | Информационная система 1С: Зарплата и управление персоналом |
| 1С: ERP | Информационная система 1С: Предприятие 8 |
| API | Интерфейс программирования приложения |
| BI | Технология и инструменты для анализа данных |
| ETL/ELT | Подходы к интеграции и обработке данных, которые различаются последовательностью операций и местом выполнения |
| KPI | Ключевые показатели эффективности |
| OLAP-куб | Многомерная структура данных, которая используется в технологии оперативной аналитической обработки |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Цели создания Ситуационного центра

Основная цель создания Ситуационного центра АО «Газпром диагностика» – обеспечение руководства компании современным инструментом сквозного мониторинга и контроля выполнения производственной программы технического диагностирования объектов ПАО «Газпром».

Ожидаемые результаты:

- повышение эффективности управления производственными процессами на полевом и камеральном этапах за счёт автоматизации сбора, консолидации и визуализации данных;

- минимизация операционных и финансовых рисков, связанных со срывами сроков выполнения работ и неэффективным использованием ресурсов;

- обеспечение прозрачности и оперативности принятия управленческих решений на основе актуальных данных в едином информационном пространстве.

Задачи создания Ситуационного центра

Ключевыми задачами СЦ являются:

- автоматизация процессов сбора и консолидации данных из АСУ ПП и смежных источников, исключение ручного труда при подготовке отчётности;

- обеспечение сквозной визуализации хода выполнения производственной программы в разрезе полевого и камерального этапов с возможностью сравнения плановых (годовых и оперативных) и фактических показателей;

- реализация оперативного финансового мониторинга, включая сопоставление физических объёмов выполненных работ с их стоимостным выражением и прогнозирование ожидаемого финансового закрытия;

- создание механизма управления сроками исполнения работ через систему предиктивных напоминаний и уведомлений о приближающихся и просроченных регламентных действиях;

- обеспечение контроля и оптимизации загрузки производственных ресурсов (персонал, бригады, автопарк), выявление рисков простоев и перегрузок сотрудников;

- предоставление инструментов детального анализа и детализации данных для оперативного поиска причин отклонений от плана на уровне ИТЦ, видов работ, исполнителей и отдельных объектов;

- формирование единого информационного пространства для мониторинга рисков срыва сроков, дефицита ресурсов и финансовых отклонений с возможностью прогнозирования критических ситуаций.

Организационный периметр

В 2026 году планируемое количество пользователей составит около 20 человек с возможной перспективой дальнейшего их увеличения в ходе развития Системы в последующие годы. Одновременное ожидаемое количество пользователей до 100 рабочих мест.

Первичная ролевая модель:

| Бизнес-роль | Описание функционала |
| --- | --- |
| Администратор | Администрирование Системы, назначение ролей, настройка Системы и пр. |
| Пользователь Администрации | Просмотр дашбордов и табличной отчётности |
| Пользователь ИТЦ | Просмотр дашбордов и табличной отчётности по ИТЦ |

Система должна обеспечивать бесперебойное функционирование в режиме 365/7/24 и хранение данных в течение 5 лет.

Требования к лицензии

Лицензиар должен быть правообладателем или иметь действующий договор с правообладателем на распространение прав использования ПО конечным пользователям.

Лицензиар должен быть правообладателем или иметь соответствующие полномочия от правообладателя на осуществление обновления, технического сопровождения ПО в соответствии с требованиями настоящего технического задания.

Срок использования лицензии – бессрочно.

Территория действия лицензии – Российская Федерация.

ТРЕБОВАНИЯ

На этапе разработки Технического проекта требования могут быть изменены и уточнены по согласованию с Заказчиком.

Требования к сбору данных

Схема архитектуры сбора, обработки и визуализации данных представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема сбора, обработки и визуализации данных

Левая часть схемы представляет собой набор исходных систем, из которых извлекаются данные:

  - 1С:ACУ ПП;

  - Источники данных, представленные в виде файлы в формате .xlsx.

Данные из источника 1С поступают через 1С Коннектор, который обеспечивает структурированную выгрузку регистров и справочников.

Центральный блок, где происходит обработка и хранение данных:

- Этап извлечения и загрузки (ETL/ELT): компонент, ответственный за Extract, Transform, Load (Извлечение, Преобразование, Загрузка). Он забирает данные из 1С очищает их, преобразует в нужный формат и загружает в хранилище.

- Хранилище (Storage): Основное место хранения всех консолидированных сырых и обработанных данных.

- Куб данных (koob): ядро аналитики, представляющее собой многомерную структуру (OLAP-куб), оптимизированную для быстрых запросов и агрегации:

- dimensions (Измерения): атрибуты, по которым можно анализировать данные (например, время, ИТЦ, сотрудник);

- measures (Меры): количественные показатели (например, план работ, факт работ, сумма);

- journal (Журнал): логирование операций, аудита или хранения транзакционных данных;

- role model (Ролевая модель): отвечает за управление доступом, определяя, какие пользователи или группы могут видеть какие данные и дашборды.

Представление данных.

- koob API: интерфейс программирования приложений, который предоставляет доступ к структурированным данным в koob. Это уровень, через который система BI взаимодействует с данными.

- WEB: конечный пользовательский интерфейс, где отображаются дашборды, отчеты и визуализации, построенные на основе данных, полученных через koob API.

Перечень необходимых технических ресурсов для продуктовой среды

Минимальные технические требования для сервера Luxms BI:

- 16 ядер не менее 2Ггц;

- 32 Гб оперативной памяти;

- 500 Гб полезного дискового пространства (с минимальной скоростью чтения 150 МБ/сек).

Операционная система Ред ОС 8.0, СУБД PostgreSQL 17.

Среды выполнения кода, расширения для PostgreSQL, cистемные утилиты – формируются на этапе подготовки частного технического задания.

- Node.js

- LuaJIT

- Nginx

- OpenJDK

- KeyDB

- jQuery 3

- Node-RED 2

- http

- plv8

- redis_pubsub

- redis_fdw

- Consul

- Patroni

- NATS

Требования к лицензированию

Для создания, эксплуатации и промышленного ввода в действие Ситуационного центра обязательным является наличие действующей лицензии Luxms BI на требуемое количество пользователей и серверов.

Требования по подключению к источникам: 1С-Коннектор

Общие сведения

| Основные характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Универсальный транслятор данных из 1С |
| Назначение | Регулярная автоматическая выгрузка данных из любых конфигураций 1С в промежуточные СУБД для последующей аналитики (в т.ч. Luxms BI). |
| Требования к платформе | 1С:Предприятие 8.3, версия ≥ 8.3.22.2175 |

Функциональные возможности

Гибкость выгрузки.

Поддерживает три метода формирования данных:

- Стандартный запрос: прямая выгрузка объектов (справочники, документы, регистры).

- Произвольный запрос: использование сложной логики выборки на языке 1С.

- Произвольный код (Функции): выгрузка данных, сформированных отчетами или сложными алгоритмами, без переписывания самой отчетности.

Режим работы.

- Полная выгрузка: первичное наполнение хранилища.

- Инкрементальная выгрузка (Delta): только изменения для справочников и документов.

- Работа по расписанию: автоматический запуск через регламентные задания.

Автоматизация BI: при интеграции с BI способен автоматически создавать кубы данных и размерности на основе выгруженных таблиц.

Мониторинг: ведение журнала действий, статусов выгрузки и ошибок.

Архитектура и интеграция

Роль в архитектуре.

Является основным шлюзом (ETL-агентом) для передачи данных из контуров:

- 1С:ERP;

- 1С:ЗУП;

- 1С:АСУ ПП В хранилище данных ситуационного центра.

Интерфейс управления.

В системе 1С появляется подсистема «Коннектор (ИТ-Координата)», где настраиваются:

- пакеты данных;

- подключения к внешним БД;

- расписания задач.

Поддерживаемые СУБД (Приемники):

- ClickHouse

- PostgreSQL

- MySQL

Технические детали реализации

Объекты метаданных: использует собственные справочники настроек, регистры сведений для отслеживания изменений, общие модули и регламентные задания.

Безопасность:

- разграничение прав доступа через роли (настройка подключения, настройка выгрузки, выполнение выгрузки);

- не требует прав на изменение конфигурации 1С у пользователя (достаточно прав на подключение расширений).

Производительность: минимизация нагрузки на продуктивную базу 1С за счет инкрементальной выгрузки и работы в фоновых заданиях.

ОПИСАНИЕ ДАШБОРДА №1: «ГЛАВНЫЙ ЭКРАН»

Дашборд «Главный экран» предназначен для анализа данных руководителями по деятельности Производственно-диспетчерского отдела (ПДО). Цель ПДО состоит в организации выполнения производственной программы Общества по диагностическому обследованию (ДО) объектов ПАО «Газпром».

Основные функциональные бизнес-процессы ПДО, которые должны быть отражены на дашборде, включают:

- контроль и организация программы ДО: контроль формирования проекта производственной программы и ее загрузка в автоматизированную систему управления (АСУ ПП);

- контроль графиков: контроль подготовки и согласования календарных планов-графиков;

- контроль исполнения: контроль выполнения работ по ДО как подразделениями Общества, так и подрядными организациями в соответствии с установленными сроками;

- отчетность и анализ: формирование сводных отчетов, ведение оперативного и статистического учета, а также анализ хода выполнения работ на всех этапах с применением АСУ ПП;

- прогнозирование рисков: формирование прогнозов развития рисков и критических ситуаций при выполнении работ.

В дальнейшем СЦ также должен иметь развитие в инструмент поддержки принятия управленческих решений и подсказывать, какие именно действия должен произвести пользователь для корректировки ситуации. На следующих этапах к действиям также должны быть привязаны внутрикорпоративные KPI по исполнению производственной программы.

В качестве технической базы и источника данных для дашборда выступает 1С: АСУ ПП.

Рисунок 4 – Пример дашборда «Главный экран»

Блок 1: «Полевой этап»

На рисунке 5 представлен пример макета Блока 1. Изображение носит иллюстративный характер. Возможны расхождения с реализованным дашбордом.

Рисунок 5 – Блок «Полевой этап»

Данная часть дашборда предназначена для мониторинга хода выполнения работ полевого этапа технического диагностирования. Визуализация представлена в двух идентичных по структуре блоках, разделенных по единицам измерения: штуки (ШТ) и километры (КМ).

В верхней части дашборда расположены карточки-индикаторы (KPI), отображающие сводные значения. В KPI отображены следующие показатели:

- Без КПГ

- % Объём работ по КПГ

- % Выполнения плана

Дэш «Вкладки» (рисунок 6) совмещает в себе информацию по следующим визуализациям:

- График «Полевой этап» – отображены данные фактических работ с начала года по анализируемую дату, работ с проведенным обследованием, а также остатка по объёму работ от годового плана производственной программы.

- График «Поквартально» – отображены данные по фактическим работам и планам производственной программы в разрезе квартала.

- График «% Соотношение» – соотношение фактических работ, работ с проведенным обследованием, а также остатком от годового плана производственной программы. Данные отображены нарастающим итогом с начала года по анализируемый день.

Рисунок 6 – Дэши «Вкладки» полевого этапа

Таблица 1. Описание показателей Блока 1.

| Наименование показателя на макете | Описание формулы (алгоритм расчета) |
| --- | --- |
| Без КПГ (шт/км) | Рассчитывается как количество работ, для которых договор на выполнение подписан, однако календарный план-график (КПГ) не утвержден (или дата установленная КПГ отсутствует). |
| % Объем работ по КПГ | Рассчитывается как отношение объема работ, фактически подтвержденных актом обследования («Факт») к плановому объему работ, который должен быть выполнен на текущую дату согласно КПГ, умноженное на 100%. |
| % Выполнения плана | Рассчитывается как отношение объема работ, фактически подтвержденных актом обследования («Факт»), к общему годовому плану («План»), умноженное на 100%. |
| Факт | Суммарное количество выполненных работ, по которым уже оформлен и подписан акт обследования. В системе это работы, где заполнено поле «Дата Технического акта». |
| Обследование проведено | Суммарное количество работ, по которым полевая бригада передала отчет о выполнении, но акт обследования еще не подписан (предварительные данные). В системе это работы, где есть данные о выполнении, но поле «Дата Технического акта» пустое (NULL). |
| Остаток | Рассчитывается как разница между общим годовым Планом и суммой подтвержденного Факта и проведенных обследований (без акта). |
| Объём по КПГ | Сумма плановых объемов всех работ (в шт. или км), у которых плановая дата окончания согласно календарному плану-графику (КПГ) наступила или прошла относительно текущей даты анализа. |

Блок 2: «Камеральный этап»

На рисунке 7 представлен пример макета Блока 2. Изображение носит иллюстративный характер. Возможны расхождения с реализованным дашбордом.

Рисунок 7 – Блок «Камеральный этап»

В верхней части дашборда расположены карточки-индикаторы (KPI), отображающие сводные значения. В KPI отображены следующие показатели:

- Без КПГ

- % Объём работ по КПГ

- % Выполнения плана

Дэш «Вкладки» (рисунок 8) совмещает в себе информацию по следующим визуализациям:

- График «Камеральный этап» – отображены данные ОД принятой актом с начала года по анализируемую дату, количество ТО переданного в ЭО, ОД направленной в ДЭО, а также остатка по объёму работ от годового плана производственной программы.

- График «Поквартально» – отображены данные по фактическим работам и планам производственной программы в разрезе квартала.

- График «% Соотношение» – процентное соотношение фактических работ с остатком от годового плана производственной программы. Данные отображены нарастающим итогом с начала года по анализируемый день.

Рисунок 8 – дэши «Вкладки» камерального этапа

Таблица 2. Описание показателей Блока 2.

| Наименование показателя на макете | Описание формулы (алгоритм расчета) |
| --- | --- |
| Без КПГ, ТО (ЗЭПБ) | Количество работ (в единицах ТО или ЗЭПБ), для которых договор на выполнение подписан, однако календарный план-график (КПГ) не утвержден (или дата установленная КПГ). |
| % Объем работ по КПГ | Рассчитывается как отношение фактического количества отчётной документации (ОД), принятой актом, к плановому объему работ, который должен быть выполнен на текущую дату согласно КПГ, умноженное на 100%. |
| % Выполнения плана, ТО (ЗЭПБ) | Процент фактически завершенных работ (принятых заказчиком) от общего годового плана. (Формула: Факт (ОД принята актом) разделить на План, умножить на 100%). |
| ОД принято актом | Основной показатель «Факт». Количество работ (ТО или ЗЭПБ), по которым отчетная документация (ОД) проверена заказчиком (ДЭО) и подписан акт приемки. Работа имеет статус «Закрыта». |
| ОД направлена в ДЭО | Промежуточный статус. Количество работ, по которым отчетная документация сформирована и физически направлена заказчику (в ДЭО) на проверку, но акт приемки еще не подписан (находится на согласовании). |
| ТО переданы / Полевые данные получены | Промежуточный статус. Количество работ, находящихся в активной фазе обработки: либо получены «сырые» данные от полевых бригад, либо технический отчет (ТО) передан во внешнюю Экспертную организацию (ЭО) для подготовки заключения (ЗЭПБ). |
| Остаток | Оставшийся объем работ. Рассчитывается как разница между общим Планом и суммой работ, находящихся на стадиях: «ОД принята актом», «ОД направлена в ДЭО» и «ТО переданы в ЭО/Полевые данные получены». |
| Объём по КПГ | Целевой показатель. Суммарный объем работ, который должен быть выполнен на текущий момент согласно утвержденному календарному плану-графику. |

Блок 3: «Оперативный план полевого и камерального этапов»

На рисунке 9 представлен пример макета Блока 3. Изображение носит иллюстративный характер. Возможны расхождения с реализованным дашбордом.

Рисунок 9 – Блок «Оперативный план полевого и камерального этапов»

Данный блок предназначен для оперативного контроля выполнения месячного плана. Визуализация разделена на две части для полевого этапа: работы в единицах штуки (ШТ) и протяженность в шилометрах (КМ). И на две части для камерального: технический отчёт (ТО), заключение экспертизы промышленной безопасности (ЗЭПБ).

В верхней части расположены индикаторы, сигнализирующие о срывах сроков начала и окончания работ, а также общий процент выполнения оперативного плана.

Под карточками KPI расположен график «Весы», позволяющий сопоставить накопленный факт с остатком для выполнения оперативного плана на месяц.

Таблица 3. Описание показателей Блока 3.

| Наименование показателя на макете | Описание формулы (алгоритм расчета) |
| --- | --- |
| Не начато | Рассчитывается как количество работ, которые должны были начаться согласно оперативному плану, но фактически не начались. |
| Не завершено | Рассчитывается как количество работ, которые должны были завершиться согласно оперативному плану, но акт по ним еще не подписан. |
| % Выполнения плана | Отношение фактического объема работ, подтвержденных актом обследования, к плановому объему оперативного плана на месяц, умноженное на 100%. (Цветовая индикация: зеленый – высокий процент, красный – низкий/критичный). |

Блок 4: «Финансовое выполнение»

На рисунке 10 представлен пример макета Блока 4. Изображение носит иллюстративный характер. Возможны расхождения с реализованным дашбордом.

Рисунок 10 – Блок «Финансовое выполнение»

Данный раздел дашборда предназначен для контроля исполнения бюджета и прогнозирования финансовых поступлений. Визуально он разделен на два логических уровня: верхний (стратегический/годовой) и нижний (оперативный/месячный).

Визуализация

- KPI Карточки (сверху): Отображают сводные годовые значения.

  - Факт, руб.: Суммарная стоимость работ, закрытых актами

  - План по ПП, руб./год: Целевое значение согласно Производственной Программе

  - % Выполнения плана: Цветовая индикация (зеленый/красный) в зависимости от достижения целевого порога

- График: Горизонтальная линейчатая диаграмма (Bar Chart) с группировкой по кварталам.

- KPI Карточки (снизу):

- Остаток, руб.: Сумма, которую осталось закрыть до выполнения оперативного плана

- % Выполнения опер. плана: Процент выполнения оперативного прогноза на текущий месяц

- Не готово к закрытию

- График (внизу): Линейная шкала прогресса (график «Весы») позволяет визуально оценить прогресс финансового закрытия текущего месяца относительно оперативного прогноза.

Таблица 4. Описание показателей Блока 4.

| Наименование показателя на макете | Описание формулы (алгоритм расчета) |
| --- | --- |
| Факт, руб. (Годовой) | Суммарная стоимость выполненных работ с начала года, подтвержденная подписанными актами выполненных работ. Источник – регистр «Продажа услуг». |
| План по ПП, руб./год | Общая сумма планируемой выручки на год согласно утвержденной Производственной Программе (ПП). |
| % Выполнения плана | Отношение годового Факта к годовому Плану по ПП, умноженное на 100%. |
| Остаток, руб. | Разница между годовым Планом по ПП и текущим Фактом. Показывает объем средств, который необходимо закрыть актами до конца года. (Формула: План - Факт. Если значение < 0, выводить 0). |
| % Выполнения опер. плана | Отношение суммы фактически подписанных актов в текущем месяце к сумме «Ожидаемого финансового закрытия» (оперативного прогноза) на этот же месяц. |
| Не готово к закрытию | Стоимостная оценка (или количество) работ, запланированных к финансовому закрытию в текущем месяце, но по которым еще не завершены физические (полевые) или документальные (камеральные) этапы. |

Блок 5: «Напоминания»

На рисунке 11 представлен пример макета Блока 5. Изображение носит иллюстративный характер. Возможны расхождения с реализованным дашбордом.

Рисунок 11 – Блок «Напоминания»

Данный блок предназначен для оперативного управления сроками выполнения полевых работ. Основная цель – заблаговременно предупреждать ответственных сотрудников о предстоящих задачах и фиксировать просроченные действия, чтобы предотвращать критические ситуации.

Визуализация.

- Тип визуализации: Матрица индикаторов.

- Строки (Этапы): Перечень последовательных этапов полевых работ (от отправки документов для допуска до оформления акта).

- Столбцы (Статусы):

  - План: Объем задач, которые необходимо выполнить в ближайшие дни согласно оперативному плану.

  - Пропущено: Количество задач, по которым истек регламентированный срок выполнения, но в системе отсутствует отметка о завершении.

Таблица 5. Описание показателей Блока 5.

| Наименование строки (Этап) | Алгоритм расчета: Колонка «План» | Алгоритм расчета: Колонка «Пропущено» |
| --- | --- | --- |
| Направить документацию для допуска | Количество работ (Сводного кода объекта ремонта XYZ), у которых плановая дата направления документов (согласно оперативному плану) выпадает на ближайшие 7 дней от текущей даты. | Количество работ, где плановая дата направления документов уже прошла, но информация о фактической отправке в систему не внесена. |
| Организовать выезд | Количество работ (Сводного кода объекта ремонта XYZ), по которым бригада должна прибыть на объект в ближайшие 7 дней согласно плановым датам в оперативном плане. | Количество работ, где плановая дата заезда прошла, но в системе не зафиксирован факт выезда бригады. |
| Получить допуск | Количество работ (Сводного кода объекта ремонта XYZ), по которым планируется получение допуска в ближайшие 7 дней. | Количество работ, где плановая дата получения допуска прошла, но фактическая отметка о получении допуска в системе отсутствует. |
| Оформить акт обследования | Равно количеству работ (Сводного кода объекта ремонта XYZ), имеющих статус «Обследование проведено» (физически выполнены, но акт не подписан). | Количество работ, которые находятся в статусе «Обследование проведено» более трех дней, но подписанный акт обследования в системе отсутствует. |

Блок 6: «Нагрузка ресурсов»

На рисунке 12 представлен пример макета Блока 6. Изображение носит иллюстративный характер. Возможны расхождения с реализованным дашбордом.

Рисунок 12 – Блок «Нагрузка ресурсов»

Данный блок предназначен для мониторинга кадрового и технического обеспечения производственного процесса. Он позволяет оценить текущее распределение сотрудников между полевыми и камеральными работами, а также отслеживать использование транспортных средств (Т/С) в динамике.

В левой части экрана расположена панель индикаторов, фиксирующая фактическое состояние ресурсов на текущую дату анализа.

Таблица 6. Описание показателей Блока 6.

| Наименование показателя на макете | Описание формулы (алгоритм расчета) |
| --- | --- |
| Бригад в поле | Фактическое количество сформированных бригад, находящихся на выезде (на объектах заказчика) на дату анализа. (Источник: «Формирование выезда бригады», признак «Проведен» = Да). |
| Сотрудников в поле | Количество сотрудников, фактически задействованных в полевых работах на дату анализа. (Сумма людей в составе бригад, находящихся на выезде. Источник: «Формирование выезда бригады», признак «Проведен» = Да). |
| ОД оформляют | Количество сотрудников, задействованных в камеральном этапе (подготовка отчетной документации) на дату анализа. (Источник: «Формирование выезда бригады», «Выполнение камеральных работ», признак «Проведен» = Да). |
| В отпуске | Количество сотрудников, у которых на дату анализа стоит статус «Отпуск» в справочнике «Состояние сотрудников». |
| Повышение квалификации | Количество сотрудников, временно отсутствующих по причине прохождения обучения или курсов повышения квалификации на дату анализа в справочнике «Состояние сотрудников». |
| На больничном | Количество сотрудников, отсутствующих по причине временной нетрудоспособности (больничный лист) на дату анализа в справочнике «Состояние сотрудников». |

В правой части расположены временные диаграммы, отображающие изменение загрузки ресурсов по дням в течение отчетного периода (месяца).

Визуализация:

Диаграмма «Области-Штабели»: «Сотрудники»

- Оси:

  - Ось X: Даты (календарные дни месяца).

  - Ось Y: Количество сотрудников (чел.).

- Серии данных:

  - полевой этап: отображает динамику количества сотрудников, занятых на объектах;

  - камеральный этап: отображает динамику количества сотрудников, занятых работой по оформлению отчетной документации.

- Назначение: позволяет увидеть пиковые нагрузки и перераспределение рабочей силы между этапами производства в течение месяца.

Диаграмма «Области-Штабели»: «Транспортные средства»

- Оси:

  - Ось X: Даты.

  - Ось Y: Количество единиц техники (шт.).

- Серии данных: плановое количество т/с. Показывает запланированную потребность в автомобилях на каждый день месяца согласно графику выездов.

- Примечание: фактические данные по Т/С отсутствуют в системе, поэтому график строится на плановых значениях.

Блок 7: «Детализация»

В нижней части дашборда расположена панель с интерактивными вкладками (рядом с «Нагрузка ресурсов»), обеспечивающая глубокий аналитический спуск в ключевые аспекты проекта. Каждая вкладка содержит сводную таблицу, сконфигурированную для детального анализа одного из процессов.

Детализация полевого этапа.

Данная сводная таблица предоставляет инструмент для мониторинга и контроля физического выполнения полевых работ, позволяя гибко анализировать плановые и фактические показатели (рисунок 13).

Рисунок 13 – Сводная таблица детализации полевого этапа

Структура данных:

  - Измерения (Группировка): ИТЦ, Принципал, Вид работ, Период. В будущем планируется добавление разреза «Направление деятельности», однако на текущий момент данный реквизит отсутствует в системе 1С.

  - Меры (Показатели):

    - План: запланированный объем работ.

    - Факт: фактически выполненный объем.

    - Остаток: нормативный объем к завершению. Рассчитывается как План - Факт. Для исключения перевыполнения из расчетов, отрицательные значения остатка автоматически приводятся к нулю.

Ключевая аналитическая функция – «Нарастающим итогом»:
Пользователь может переключать режим отображения данных, что открывает два принципиальных ракурса анализа:

- Без нарастающего итога: Анализ данных строго в разрезе выбранного квартала. Позволяет оценить квартальную динамику и выполнение плана в каждом отдельном периоде.

- Нарастающим итогом: Данные аккумулируются с начала года (1 квартал → 1 полугодие → 9 месяцев → Год). Этот режим предназначен для контроля общего прогресса проекта и оценки выполнения годовых плановых показателей на любую дату.

Детализация камерального этапа.

Сводная таблица (рисунок 14) сфокусирована на камеральном этапе для анализа выполнения плановых данных и соотношения с фактически работами.

Рисунок 14 – Сводная таблица детализации камерального этапа

Структура данных:

  - Измерения (Группировка): ИТЦ, Принципал, Вид работ. В будущем планируется добавление разреза «Направление деятельности», однако на текущий момент данный реквизит отсутствует в системе 1С.

  - Меры (Показатели):

    - План: плановый объем работ к сдаче.

    - Сдано: фактически принятый объем.

    - % выполнения: ключевой показатель эффективности (KPI), рассчитываемый по формуле: Сдано / План * 100%.

Аналитическая функция «Нарастающим итогом»:

- Режим выключен: В столбце «Сдано» отражаются работы, принятые именно на анализируемую дату. Это позволяет оценить ежедневную или текущую операционную активность.

- Режим включен: В столбце «Сдано» отображается суммарный объем работ, принятых с начала календарного года по анализируемую дату. Режим предназначен для оценки общего хода камерального этапа в рамках года.

Детализация финансового выполнения.

Финансовая сводная таблица (рисунок 15) дает целостную картину освоения бюджетных средств, совмещая фактические данные и прогнозные значения.

Рисунок 15 – Сводная таблица детализации финансового выполнения

Структура данных:

  - Измерения (Группировка): ИТЦ, Принципал, Вид работ. В будущем планируется добавление разреза «Направление деятельности», однако на текущий момент данный реквизит отсутствует в системе 1С.

  - Меры (Показатели):

    - План года: утвержденный годовой бюджет по производственной программе.

    - Выполнение за январь–[анализируемый месяц]: фактическое освоение средств с начала года (нарастающий итог).

    - Выполнение за [анализируемый месяц]: фактическое освоение средств в отчетном месяце.

    - Ожидаемое выполнение за [анализируемый месяц]: прогнозная оценка освоения на конец отчетного месяца.

    - Остаток от плана года: нераспределенный объем бюджета. Рассчитывается как План года - Выполнение за январь–[анализируемый месяц].

    - % Выполнения плана года:  выполнение за январь–[анализируемый месяц] / План года * 100%.

При реализации дашборда необходимо учесть следующую детализацию оперативного плана (рисунок 16):

Рисунок 16 – Детализация оперативного плана

KPI количества выездов, бригад, сотрудников, т/с должны иметь соответствующие статусы в системе 1С: «Сформировано», «Утверждено» – на текущий момент такая информация в системе отсутствует. Сейчас при формировании такого распределения необходимо определять проведён ли документ «Формирование выезда бригады», если документ проведен, то данные относятся к признаку «Утверждено», если не проведен – «Сформировано».

Должна выводиться информация по работам будущих и предыдущих периодов, а также информация по работам, не включенным в оперативный план.

«Работы будущих периодов» – планируемые работы по КПГ от текущего месяца до конца анализируемого года. Например, если у пользователя текущий анализируемый месяц октябрь, то в данный показатель попадают работы за ноябрь-декабрь.

«Работы предыдущих периодов» – планируемые работы по КПГ с начала анализируемого года до текущего месяца, которые ещё не были выполнены на анализируемый день. Например, если у пользователя текущий анализируемый месяц октябрь, то в данный показатель попадают работы за январь-сентябрь.

«Работы текущего периода» – плановые работы по КПГ на анализируемый месяц.

«Работы, не включенные в оперативный план» – плановые работы по КПГ на анализируемый месяц, однако не включенные в оперативный план.

Детализация нагрузки ресурсов.

Детализация представлена в виде таблиц с отображением нагрузки сотрудников в процентном выражении в разрезе месяцев (рисунок 17). Это позволяет определить равномерность нагрузки сотрудников в течении года, а также определить пиковые месяцы нагрузки при дальнейшем планировании распределения работ.

Рисунок 17 – Детализация нагрузки ресурсов

Для реализации данных таблиц необходимо учитывать следующие меры и измерения:

- Измерения: ФИО Сотрудника, ИТЦ, Участок ИТЦ, Месяц.

- Меры (Показатели): % Нагрузка сотрудника = Количество дней нагрузки по документу «Формирование выезда бригады» / Количество рабочих дней месяца * 100%.

Цветовая раскраска зависит от установленной нормы:

- Белый – недопустимая загруженность (0-29%).

- Оранжевый – недостаточная загруженность (30-50%).

- Зеленый – оптимальная загруженность (51-70%).

- Красный – завышенная загруженность (71-90%).

- Черный – предельная загруженность (91-100%).

ОПИСАНИЕ ДАШБОРДА №2: «ПОЛЕВОЙ ЭТАП»

Полевой этап – это первоначальная стадия основного производственного процесса компании, представляющая собой техническое диагностирование опасных производственных объектов.

Ключевая характеристика: работы выполняются непосредственно на территории заказчика с выездом специализированных бригад.

Процесс полевого этапа представляет собой последовательность взаимосвязанных шагов, от планирования до полного документального подтверждения выполненных работ. Его можно разделить на три ключевых фазы: подготовительную, основную (полевую) и заключительную (документальную).

Фаза 1: подготовительная (Планирование и Организация).

Прежде чем бригада выедет на объект, осуществляется тщательная подготовка:

- На основании Календарного Плана-Графика (КПГ) формируется Оперативный План на конкретный месяц. В нём для каждой работы (строки объектного плана) указываются конкретные даты для ключевых этапов. На данном этапе также формируется и согласовывается итоговый состав бригады, закрепляется транспортное средство и оборудование.

- За 14 дней до планируемого выезда ответственный исполнитель должен направить документацию для получения допуска на объект заказчику. Этот этап фиксируется в системе, и его просрочка является первым сигналом о возможном срыве сроков.

Фаза 2: основная (Проведение работ на объекте).

- Фаза инициируется физическим выездом полевой бригады к месту проведения работ. Прибытие на объект является первой контрольной точкой процесса.

- Бригада предоставляет подготовленные документы представителю заказчика и получает официальное разрешение на начало работ («Получение допуска»). Факт получения допуска немедленно фиксируется в мобильном приложении и синхронизируется с основной системой.

- После этого начинается непосредственное проведение технического диагностирования (ТД). Полевая бригада выполняет все необходимые измерения, осмотры и исследования в соответствии с производственной программой.

- По завершении работ каждого дня (или всего объема работ по объекту) руководитель бригады через мобильное приложение передает информацию о выполнении. В системе работа переходит в статус «Обследование проведено». Важно понимать, что на этом этапе данные являются предварительными и основаны только на отчете бригады, без документального подтверждения заказчика.

Фаза 3: заключительная (Документальное оформление и закрытие).

После физического завершения работ процесс переходит в документальную плоскость:

- В течение трех дней с момента завершения полевых работ должен быть оформлен и подписан «Акт обследования». Этот документ является основным доказательством выполнения работ для заказчика.

- Как только акт подписан всеми сторонами и его скан-копия загружена в систему, работа официально переходит в статус «Проведение работ подтверждено актом». Это финальное и документально подтвержденное состояние полевого этапа.

Параллельно с оформлением акта или сразу после него, результаты технического диагностирования (полевые данные) должны быть направлены исполнителям камерального этапа. Это запускает следующий виток производственного процесса – подготовку технического отчета.

Рисунок 18 – Пример реализации дашборда «Полевой этап»

Данный дашборд предназначен для углубленного анализа данных и поиска причин отклонений на уровне конкретных записей и исполнителей. Визуализация строится по принципу «от общего к частному», совмещая сводную статистику с детализированным реестром.

- Детализированная сводная таблица. В верхней части экрана расположен основной инструмент анализа – интерактивная сводная таблица. Она позволяет пользователю произвольно настраивать измерения (строки) и просматривать реестр работ с детализацией до конкретного ИТЦ (Инженерно-технического центра), производственного подразделения и бригады.

- Блок анализа отклонений и выполнения плана. Нижняя часть дашборда должна быть дополнена тремя специализированными графическими виджетами, которые обеспечивают визуальную интерпретацию табличных данных.

Виджет 1: выполнение годового плана по кварталам.

Представляет собой горизонтальную столбчатую диаграмму, где по оси Y отложены номера кварталов (1, 2, 3, 4), а по оси X – объемы работ в физическом выражении.

- Факт (темно-синий): подтвержденные актами объемы.

- Обследование проведено (светло-голубой).

- Остаток (серый): невыполненная часть годового плана. Данная визуализация позволяет оценить равномерность выполнения производственной программы в течение года и выявить риски невыполнения годовых обязательств уже на ранних стадиях.

Виджет 2: распределение ДО по объему выполненных работ на дату. Круговая диаграмма, сегменты которой отражают структуру выполненного диагностического обследования (ДО) в разрезе типов объектов или видов работ. Размер сегмента пропорционален вкладу конкретной категории в общий объем выполнения.

Виджет 3: выполнение Производственной программы в разрезе ИТЦ. Вертикальная столбчатая диаграмма, сравнивающая эффективность различных филиалов. Каждый столбец соответствует конкретному ИТЦ, а его высота определяется накопленным фактом. Виджет служит инструментом для выявления отстающих подразделений, требующих управленческого вмешательства.

ОПИСАНИЕ ДАШБОРДА №3: «КАМЕРАЛЬНЫЙ ЭТАП»

Камеральный этап – это второй ключевой этап производственного процесса, следующий после полевого этапа, направленный на обработку полученных данных и формирование финальной отчетной документации.

Основная цель: подготовка технического отчёта и/или заключения экспертизы промышленной безопасности.

Процесс камерального этапа представляет собой сложную, многоуровневую последовательность действий по преобразованию «сырых» данных полевого этапа в финальные.

Фаза 1: инициализация и запуск (Передача и прием данных).

Процесс начинается только после успешного завершения полевого этапа.

- Запускающим триггером является перевод работы в статус «Полевой этап завершен» и физическая передача результатов технического диагностирования (ТД) от полевой бригады в камеральный отдел.

- Руководитель направления или начальник камерального отдела назначает конкретного исполнителя — инженера или специалиста, который будет отвечать за подготовку технической документации по этому объекту. С этого момента за работу несет ответственность назначенный сотрудник.

Фаза 2: подготовка и анализ (Создание технического отчета).

Это основная фаза, где данные превращаются в структурированный отчет.

- Исполнитель проводит тщательный анализ и обработку полученных полевых данных.

- На основе анализа формируется Технический отчет (ТО) — основной документ, который детально описывает состояние объекта, результаты диагностики и выводы. В системе фиксируются даты начала и окончания работы над ТО.

- Соотношение ТО и ЗЭПБ не является соотношением «один к одному». Один технический отчет может служить основой для нескольких заключений, и наоборот, для одного заключения может потребоваться несколько тех. отчетов.

Фаза 3: экспертная оценка (Работа с внешней организацией).

Данная фаза требует взаимодействия с внешними контрагентами.

- Подготовленный и согласованный внутри компании Технический отчет передается в Экспертную организацию (ЭО).

- В системе обязательно фиксируется дата передачи ТО в ЭО. Экспертная организация на основании полученного ТО готовит Заключение экспертизы промышленной безопасности (ЗЭПБ).

Фаза 4: финализация и закрытие (Приемка заказчиком).

Финальная фаза, в которой документы обретают юридическую силу и происходит финансовое закрытие.

- Комплект Отчетной документации (ОД), включающий и ТО, и ЗЭПБ, передается конечному заказчику — Дочернему экспертному обществу (ДЭО). ДЭО подтверждает получение отчетной документации подписанием акта приема передачи отчетной документации. Работа переходит в статус «Закрыта», и это является основанием для ее финансового закрытия.

Рисунок 19 – Пример реализации дашборда «Камеральный этап»

Дашборд организован по принципу аналитического центра управления. В верхней левой части расположены 8 интерактивных KPI-карточек, которые позволяют мгновенно оценить статус выполнения производственной программы по состоянию на выбранную дату.

Ключевые показатели камерального этапа:

- План ТО на дату: суммарный объем технических отчетов, которые должны быть завершены к текущему моменту согласно КПГ.

- Кол-во ТО принято актом: фактически закрытые работы по ТО (статус «Факт»).

- Кол-во ТО направлено в ЭО: объем документов, находящихся на внешней экспертизе.

- Кол-во ТО передано в ДЭО: отчеты, направленные на согласование в ДЭО.

- План ЗЭПБ на дату: Плановый объем заключений экспертизы согласно графику.

- Кол-во ЗЭПБ принято актом: Фактическое выполнение по линии ЗЭПБ.

- Кол-во ЗЭПБ направлено в ДЭО: Заключения, находящиеся на проверке в дочернем обществе.

- Выбранная дата: Текущий временной срез анализа.

Сводная таблица «Факты».

Центральный аналитический блок представляет собой расширенную сводную таблицу, которая объединяет расчетные показатели.

Структура столбцов таблицы:

- Аналитические разрезы: ИТЦ (Инженерно-технический центр), Участок.

- Плановые показатели

- Фактические показатели (ТО)

- Фактические показатели (ЗЭПБ)

Такая структура позволяет контролировать не только итоговое выполнение годового плана, но и соблюдение ритмичности работ в рамках календарного графика.

Нижняя часть дашборда содержит два масштабных графических виджета, построенных по типу горизонтальных столбчатых диаграмм.

Виджет 1: Состояние по ТО на выбранную дату.

Визуализирует прохождение технических отчетов через все стадии жизненного цикла.

Виджет 2: Состояние по ЗЭПБ на выбранную дату.

Имеет аналогичную структуру, но сфокусирован на заключениях экспертизы промышленной безопасности. Позволяет визуально определить «узкие места» в процессе согласования документации в ДЭО.

ОПИСАНИЕ ДАШБОРДА №4: «ЗАГРУЗКА РЕСУРСОВ»

Дашборд «Загрузка ресурсов» является ключевым инструментом для руководителей производственных подразделений и ресурсных менеджеров. Процесс технического диагностирования характеризуется высокой зависимостью от доступности квалифицированного персонала и спецтехники.

Бизнес-процесс подразумевает ротацию сотрудников между двумя фазами:

- Полевой этап: Работы на удаленных объектах, требующие командирования, формирования бригад и закрепления транспортных средств (Т/С).

- Камеральный этап: Офисная работа по обработке данных и формированию отчетной документации (ОД), следующая сразу за возвращением с поля.

Основная цель дашборда – обеспечить прозрачность использования человеческих и технических ресурсов, контролировать баланс между «полем» и «офисом», а также оперативно выявлять риски нехватки персонала из-за отпусков или болезни.

Рисунок 20 – Пример реализации дашборда «Загрузка ресурсов»

Панель оперативных KPI ресурсов.

Верхняя часть дашборда содержит 6 ключевых индикаторов, фиксирующих состояние сотрудников и техники на выбранную дату.

- Бригад в поле.

- Сотрудников в поле.

- Других сотрудников.

- % Активных сотрудников.

- Средняя продолжительность выезда бригады (в днях): усредненный показатель длительности командировок.

- Задействовано т/с (по плану.

Средняя часть интерфейса разделена на три функциональных зоны:

1 Таблица «Выезды на текущий день».

Предоставляет детализированный список активных командировок.

- Номер выезда: уникальный идентификатор документа формирования бригады.

- Выезд с / Выезд по: точные плановые сроки нахождения сотрудников на объекте.

- Сотрудники: список специалистов, входящих в состав конкретной бригады.

2 Кольцевая диаграмма «Распределение сотрудников по состояниям».

Отображает структуру персонала на текущий день:

- Работа;

- Командировка;

- Отпуск;

- Болезнь;

- Остальные.

3 Блок контроля качества данных (Ошибки).

Правая боковая панель содержит индикаторы-счетчики для оперативного выявления некорректно введенной информации:

- Ошибки в выездах;

- Ошибки в транспортных средствах;

- Ошибки в датах (пересечения периодов и т.д.).

Нижняя часть дашборда содержит четыре графика, позволяющих оценить изменение нагрузки в течение месяца.

- Сотрудники, задействованные в выполнении полевого этапа: областная диаграмма, показывающая распределение выездов бригад.

- Плановая нагрузка т/с: динамика потребности в т/с на каждый день месяца.

- Остальные активные сотрудники: мониторинг численности персонала, работающего вне полевого этапа.

- Активных сотрудников в разрезе месяца: Столбчатая диаграмма, демонстрирующая долю эффективно задействованного персонала по дням месяца.

ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЦ должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области информационной безопасности, а также корпоративным стандартам 
ПАО «Газпром» и АО «Газпром диагностика» по защите информации.

Общие требования к информационной безопасности

Основными требования к информационной безопасности по созданию Ситуационного центра АО «Газпром диагностика» являются:

- СЦ должен функционировать в закрытом контуре;

- должна быть обеспечена конфиденциальность, целостность и доступность данных производственной программы, финансовой информации и данных о ресурсах;

- поддержка разграничения доступа на уровне отдельных дашбордов.

Аудит событий безопасности

В составе Ситуационного центра на платформе Luxms BI должна быть предоставлена возможность полнофункционального аудита событий безопасности.

Атлас «Аудит событий безопасности» обеспечивает:

- ведение единого журнала событий безопасности (вход/выход пользователей, изменение прав, административные действия, выгрузка файлов и др.);

- мониторинг активных сессий с возможностью их принудительного завершения;

- просмотр событий администраторов системы;

- фильтрацию, поиск и выгрузку событий файлов в формате .xlsx;

- автоматическое управление сроками хранения записей журнала.

Обработка и хранение информации, составляющей коммерческую тайну и иной конфиденциальной информации

В Системе планируется обработка и хранение информации ограниченного доступа (персональные данные) и коммерческая тайна.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ

Разработка, внедрение и промышленная эксплуатация Ситуационного центра АО «Газпром диагностика» должны полностью соответствовать политике импортозамещения, проводимой в Российской Федерации, и требованиям ПАО «Газпром» по использованию отечественного программного обеспечения.

- СЦ должен быть разработан на базе российской аналитической платформы Luxms BI, которая является полноценным отечественным решением и внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (реестровая запись № 3366 от 03.05.2017).