Приложение №3

Регламент оказания услуг

- Термины и определения

Информационная система – установленная у Заказчика корпоративная учётная система на базе SAP, включающая SAP ERP, SAP SRM, SAP SLC, SAP BI (далее – ИС).

Модули – функциональные области ИС, перечень которых приведён в Приложении №15 к Техническому заданию.

Solution Manager – автоматизированная система Заказчика, предназначенная для регистрации Инцидентов, Сервисных запросов, Запросов на изменение, Запросов на техническое сопровождение (далее – SM).

Среда разработки – часть ИС, в которой выполняются технические работы и формируется транспорт для переноса.

Тестовая среда ИС – часть ИС, в которой производится проверка функциональности и тестирование изменений.

Продуктивная среда ИС – часть ИС, в которой содержатся продуктивные данные, производится постоянная работа пользователей.

Пользователь – сотрудник Заказчика, использующий функциональность ИС.

Менеджер изменений – сотрудник Заказчика, сопровождающий команду Исполнителя и курирующий процедуры в системе SM.

Сервисный запрос – тип обращения, зарегистрированный в системе SM, относящийся к вопросам использования ИС в рамках нормального функционирования (перечень сервисных запросов в Приложении №22 к Техническому заданию).

Инцидент – тип обращения, зарегистрированный в системе SM, связанный с технической (системной) ошибкой в ИС, либо с несоответствием бизнес-операции или бизнес-процесса методологии (законодательной, корпоративной), либо с невозможностью выполнить бизнес-функцию.

Приоритет – характеристика Инцидентов или Сервисных запросов, которая отражает критичность функционирования ИС и влияет на срок выполнения.

Транспорт – организация переноса изменений из среды разработки в тестовую и продуктивную среду посредством инструмента ChaRM.

Запрос на изменение – электронный документ, зарегистрированный в системе SM, описывающий требования на модификацию функциональности ИС.

Запрос на техническое сопровождение – электронный документ, зарегистрированный в системе SM, описывающий выполнение услуг сопровождения ИС Исполнителем в установленные Заказчиком дату и время.

Экстренное изменение – электронный документ, зарегистрированный в системе SM, созданный для решения Инцидента и организации транспорта.

Стандартное изменение – электронный документ, зарегистрированный в системе SM, созданный для решения Сервисного запроса и организации транспорта.

Отчёт о техническом сопровождении - документ, оформленный Исполнителем, после реализации Запроса на техническое сопровождение, образец которого представлен в Приложении №17 к Техническому заданию.

Решение по изменению – документ, оформленный Исполнителем, на этапе Проектирования и оценки Запроса на изменение, образец которого представлен в Приложении №18 к Техническому заданию.

Расчёт стоимости – документ, оформленный Исполнителем, на этапе Проектирования и оценки Запроса на изменение или Запроса на техническое сопровождение, образец которого представлен в Приложении №19 к Техническому заданию.

Протокол тестирования – документ, оформленный Исполнителем, на этапе Тестирования Запроса на изменение, образец которого представлен в Приложении №20 к Техническому заданию.

График реализации – документ, оформленный Исполнителем, перед реализацией Запроса на изменение, образец которого представлен в Приложении №21 к Техническому заданию.

База знаний – совокупный перечень протоколов настроек, технических заданий, инструкций, содержащих актуальную информацию по использованию ИС, направляемый Заказчиком Исполнителю.

QoS – коэффициент качества сервиса, рассчитанный, исходя из соотношения выполненных без возврата Инцидентов и Сервисных запросов к общему количеству решённых Инцидентов и Сервисных запросов, соответственно, за отчётный период.

SLA – коэффициент уровня обслуживания, рассчитанный, исходя из соотношения выполненных Инцидентов и Сервисных запросов с соблюдением сроков времени решения к общему количеству решённых Инцидентов и Сервисных запросов, соответственно, за отчётный период.

TR – коэффициент тестирования, рассчитанный, исходя из количества итераций по тестированию Запросов на изменение Заказчиком. При первичной итерации тестирования коэффициент равен 1. За каждую последующую итерацию, по причине ошибок в функциональности, коэффициент сокращается на 0,01.

- Поддержка информационной системы на базе SAP

  - Перечень услуг, оказываемых Исполнителем по Инцидентам

| Услуга | Состав услуги |
| --- | --- |
| Восстановление функциональности | Выполнение настроек ИС и их перенос по ландшафту в рамках экстренного изменения |
| Корректировка данных | Выполнение изменений в продуктивной среде |
| Решение динамических ошибок | Анализ и устранение ошибок посредством ABAP-программирования или иными способами |
| Диагностика проблем | Воспроизведение тестовых сценариев с целью проверки ошибок и организации предупредительных мер |

  - Перечень услуг, оказываемых Исполнителем по Сервисным запросам

| Услуга | Состав услуги |
| --- | --- |
| Настройка системы | Выполнение настроек ИС и их перенос по ландшафту в рамках стандартного изменения (из Приложения №22 к Техническому заданию) |
| Консультации | Оказание консультаций по работе с ИС |
| Инструктаж | Проведение инструктажа сотрудников Заказчика по техническим вопросам работы ИС |
| Разработка инструкций | Обновление документации в связи с актуализацией функционирования ИС |
| Оформление отчётности | Выполнение минимальных изменений в форматах шаблонов или в программном коде |
| Выгрузка данных | Подготовка выходных данных из системы с приведением к ожидаемому оформлению (включаются стандартные инструменты и создание отчётов через Query) |
| Загрузка данных | Использование инструментов загрузки данных с учётом возможной обработки шаблона (включаются стандартные инструменты и создание пакетного ввода через LSMW) |
| Проектирование и оценка Запросов на изменение | Оформление решения по изменению и расчёта стоимости с детализацией объёма работ и задействованных специалистов |

  - Перечень услуг, оказываемых Исполнителем по Запросам на изменение

| Услуга | Состав услуги |
| --- | --- |
| Модификация функциональности ИС согласно новым требованиям Заказчика | Выполнение настроек в ИС |
|  | Реализация разработки (ABAP-программирование) |
|  | Документация (техническое задание, протокол настроек, инструкции) |
|  | Проведение тестирования (с учётом переносов запросов на изменение в тестовую среду ИС) |
|  | Апробация решения и финальные работы в продуктивной среде по факту переноса в продуктивную среду ИС |

  - Перечень услуг, оказываемых Исполнителем по Запросам на техническое сопровождение

| Услуга | Состав услуги |
| --- | --- |
| Поддержка ИС в установленный промежуток времени | Мониторинг бизнес-процессов и бизнес-операций в ИС |
|  | Непрерывная поддержка пользователей Заказчика в согласованный Сторонами период времени |
|  | Анализ и решение ошибок напрямую в продуктивной среде или через транспорт из среды разработки |
|  | Выгрузка или загрузка данных по потребности Заказчика |
|  | Моделирование тестовых ситуаций, демонстрирующих функциональность ИС |
|  | Реализация настроек из Приложения №22 к Техническому заданию |

- Место и время оказания услуг

  - Услуги оказываются Исполнителем в дистанционном режиме с помощью средств электронных коммуникаций (SM, телефонная связь, электронная почта, SAP).

  - Время предоставления сервиса

- Стандартный период времени с 10:00 до 20:00 челябинского времени в рабочие дни – период времени над работой с Инцидентами, Сервисными запросами, Запросами на изменение.

- Нестандартный период времени с 20:00 до 10:00 челябинского времени в рабочие дни, а также любой период времени в выходные и праздничные дни.

- Объём услуг

  - Календарный квартал лимитирован в количестве 150 Инцидентов и 150 Сервисных запросов. Экстренные и стандартные изменения (в SM обозначаются соответствующим типом), которые являются продолжением работ в рамках Инцидентов или Сервисных запросов, не являются отдельно оплачиваемыми услугами.

  - Запросы на изменения (в SM обозначаются типом «Обычный») проходят все необходимые процедуры согласно п. 5.5 настоящего Приложения. Инциденты по гарантийным работам, связанные с выполненными Запросами на изменение, не являются отдельно оплачиваемыми услугами. Общий объём фактически затраченного времени по выполнению Запросов на изменение составляет не более 4000 человеко-часов на период действия договора. Выполнение Запросов на изменение осуществляется в рамках стандартного периода времени и нормируется в размере 5 человеко-часов за каждый рабочий день, что должно быть отражено в длительности выполнения работ Приложения №19 и Приложения №21 к Техническому заданию. Человеко-час – это единица измерения учёта рабочего времени, равная 1 часу работы одного сотрудника.

  - Запросы на техническое сопровождение представляют собой определённый объём услуг, который Исполнитель выполняет в установленные Заказчиком сроки. Запросы на техническое сопровождение оказываются как в стандартный, так и в нестандартный период времени согласно п. 3.2 настоящего Приложения. Инциденты или Сервисные запросы, созданные в рамках оказания услуг по Запросу на техническое сопровождение, целиком включаются в состав Запроса на техническое сопровождение и не являются отдельно оплачиваемыми услугами. Общий объём фактически затраченного времени по выполнению Запросов на техническое сопровождение составляет не более 400 человеко-часов на период действия договора.

- Порядок оказания услуг

  - В течение 1 рабочего дня c даты заключения договора Исполнитель предоставляет Заказчику список сотрудников (с указанием ФИО, электронной почты, номера телефона), задействованных в оказании услуг по поддержке ИС Заказчика. При изменении состава команды Исполнителя необходимо в течение 1 рабочего дня направить Менеджеру изменений уточнённый список.

  - Для команды Исполнителя в течение 9 рабочих дней Менеджер изменений инициирует согласование заявок: к системе терминального доступа Термит, к системе SM, к ИС на базе SAP с указанием ролей в рамках функциональной области. По факту согласования создаются учётные записи пользователей с необходимым набором полномочий, а также открывается допуск к Базе знаний.

  - Исполнитель обязан входить в ИС даже при отсутствии задач 1 раз в течение 30 календарных дней, чтобы не допустить блокировки учётной записи. В случае проблем с доступом в течение 1 рабочего дня сообщать Менеджеру изменений.

  - Порядок оказания услуг в части выполнения Инцидентов или Сервисных запросов:

    - Заказчик направляет Исполнителю Инцидент или Сервисный запрос через систему SM (либо через телефонную связь и электронную почту с обязательством впоследствии направить через SM), где должна быть отражена информация:

- контактные данные инициатора;

- полное описание сути обращения;

- приоритет.

    - Приоритеты делятся на группы и устанавливаются Заказчиком:

- очень высокий (1);

- высокий (2);

- средний (3);

- низкий (4).

| Критерии для Инцидентов | Приоритет | Время решения |
| --- | --- | --- |
| ИС полностью неработоспособна. | Очень высокий (1) | 2 ч. |
| Не доступна основная функциональность ИС, или возникают ошибки, не позволяющие выполнять бизнес-функции в одном или нескольких модулях. | Высокий (2) | 12 ч. |
| Частичная неработоспособность ИС у группы Пользователей, при которой основная функциональность доступна, но имеются ошибки при определённых сценариях. | Средний (3) | 24 ч. |
| Ошибка в ИС у одного Пользователя системы, при этом функциональность доступна, либо доступна с временным обходным решением. | Низкий (4) | 40 ч. |

| Критерии для Сервисных запросов | Приоритет | Время решения |
| --- | --- | --- |
| Необходимо срочно выполнить действия по заданию от Генерального директора или Вице-президента. | Очень высокий (1) | 2 ч. |
| Высокоприоритетная задача, связанная с поручениями Руководителя ДИТ или Владельца системы. | Высокий (2) | 12 ч. |
| Повышенный приоритет подтверждён Руководителем ЦК SAP или Ключевым пользователем. | Средний (3) | 24 ч. |
| Задача, которая решается в плановом порядке. | Низкий (4) | 40 ч. |

    - Исполнитель принимает эскалированные Инциденты и Сервисные запросы в работу, устанавливая статус «В обработке» в системе SM, выбирая ответственного сотрудника, учитывая приоритет данного обращения.

    - При решении Инцидента или Сервисного запроса Исполнитель делает ответ в системе SM с описанием решения и устанавливает статус «Решено». Если для решения требуется транспорт, то Исполнитель создаёт в системе SM Экстренные или Стандартные изменения.

    - В рамках решения Инцидента или Сервисного запроса Исполнителю может потребоваться получение дополнительной информации от Заказчика. В таком случае Исполнитель предпринимает 3 попытки связаться с Заказчиком, используя средства SM, телефонную связь, электронную почту. В случае отсутствия ответа от Заказчика, Исполнитель уведомляет Менеджера изменений о данном факте. Если фактически никаких работ не было выполнено, то на основании предоставленных сведений устанавливается Исполнителем статус «Отказ в обработке». Если некоторый объём работ был выполнен, то по согласованию с Менеджером изменений подобные Инциденты или Сервисные запросы переводятся в статус «Решено».

    - Во время ожидания дополнительной информации от Заказчика, или получения одобрения по предварительному решению, или запроса документации:

- Исполнитель уведомляет Менеджера изменений о необходимости установки статуса «Ожидание».

- Менеджер изменений согласовывает установку статуса «Ожидание» или устанавливает статус самостоятельно.  Менеджер изменений может запретить устанавливать статус «Ожидание», если это нарушает регламент оказания услуг.

    - Если Исполнитель не готов выполнить Инцидент или Сервисный запрос, то Исполнитель сообщает Менеджеру изменений, что необходимо переключить ответственного в системе SM с Исполнителя на Заказчика. При этом Инцидент или Сервисный запрос считаются возвращёнными, но не учитываются как оплачиваемые услуги.

    - Исполнитель информирует Менеджера изменений, если Инцидент или Сервисный запрос дублируют ранее полученное аналогичное обращение, или не относятся к поддержке ИС на базе SAP, или Пользователь самостоятельно справился с решением. Тогда Менеджер изменений в системе SM переключает ответственного с Исполнителя на Заказчика и устанавливает статус «Отказ в обработке». В таком случае Инциденты или Сервисные запросы не учитываются как оплачиваемые услуги и не считаются возвращёнными.

    - В случае несогласия Заказчика с фактом решения, Заказчик имеет право вернуть из статуса «Решено» в статус «Эскалация» Исполнителю. Общее время решения будет суммироваться за каждый период статуса «Эскалация» и «В обработке». При этом Инцидент или Сервисный запрос считаются возвращёнными.

    - Заказчик может быть не согласен со статусом «Отказ в обработке», тогда Заказчик имеет право вернуть из статуса «Отказ в обработке» в статус «Эскалация» Исполнителю при согласовании с Менеджером изменений. Общее время решения будет суммироваться за каждый период статуса «Эскалация» и «В обработке». При этом Инцидент или Сервисный запрос считаются возвращёнными.

    - В случае согласия Заказчика с фактом решения статус «Решено» переводится в статус «Подтверждено», при котором нельзя повторно эскалировать. Подтверждение делается либо пользователем, либо Менеджером изменений в течение 5 рабочих дней после установки статуса «Решено». Фактом выполнения услуги является статус «Решено».

    - Требования к качеству сервиса (коэффициент QoS): если более 5% Инцидентов и Сервисных запросов суммарно за календарный квартал были возвращены Исполнителю из статуса «Решено» или возвращены нерешёнными с Исполнителя на Заказчика, то применяются штрафные санкции согласно условий п. 5.4.17, 5.4.18 настоящего Приложения. Несколько возвратов в рамках одного Инцидента или Сервисного запроса считаются за один возврат.

    - Требования к уровню обслуживания (коэффициент SLA): если более 5% Инцидентов и Сервисных запросов суммарно за календарный квартал были с нарушением времени решения, то применяются штрафные санкции согласно условий п. 5.4.17, 5.4.18 настоящего Приложения. Нарушение времени решения в рамках одного Инцидента или Сервисного запроса считается за одно нарушение.

    - Время решения измеряется с момента перевода в статус «Эскалация» Инцидента или Сервисного запроса в системе SM до перевода в статус «Решено».

    - В статусе «Ожидание» расчёт времени решения приостанавливается.

    - Исполнитель ежеквартально предоставляет отчёт об оказанных услугах. Формат отчёта установлен Приложением №16 к Техническому заданию.

    - Штрафные санкции по Инцидентам:

- Если за квартальный период SLA ≥ 0,95, то коэффициент расчёта цены k1 = 1.

- Если за квартальный период SLA < 0,95, то коэффициент расчёта цены k1 = SLA.

- Если за квартальный период QoS ≥ 0,95, то коэффициент расчёта цены k2 = 1.

- Если за квартальный период QoS < 0,95, то коэффициент расчёта цены k2 = QoS.

    - Штрафные санкции по Сервисным запросам:

- Если за квартальный период SLA ≥ 0,95, то коэффициент расчёта цены k3 = 1.

- Если за квартальный период SLA < 0,95, то коэффициент расчёта цены k3 = SLA.

- Если за квартальный период QoS ≥ 0,95, то коэффициент расчёта цены k4 = 1.

- Если за квартальный период QoS < 0,95, то коэффициент расчёта цены k4 = QoS.

    - Итоговый расчёт стоимости оказания услуг по Инцидентам за отчётный период = Стоимость Инцидента * количество Инцидентов со статусом «Решено» * k1 * k2.

    - Итоговый расчёт стоимости оказания услуг по Сервисным запросам за отчётный период = Стоимость Сервисного запроса * количество Сервисных запросов со статусом «Решено» * k3 * k4.

  - Порядок оказания услуг в части выполнения Запросов на изменение:

    - Запрос на изменение создаётся в системе SM и проходит внутреннее согласование на стороне Заказчика на основании Проектирования и оценки, предоставленными Исполнителем в рамках сервисного запроса (услуга из п. 2.2 настоящего Приложения).

    - После успешного согласования решения по изменению и расчёта стоимости на стороне Заказчика для Запроса на изменение, а также прохождения бюджетного контроля, Менеджер изменений формирует график реализации согласно Приложению №21 к Техническому заданию и направляет график Исполнителю.

    - На следующий рабочий день после отправки графика реализации Исполнителю, Менеджер изменений устанавливает в системе SM для Запроса на изменение статус «Текущая реализация», что является датой начала оказания услуг со стороны Исполнителя. Также в системе SM должны быть подготовлены все необходимые условия для транспорта. На данном этапе Исполнитель выполняет настройки в ИС и/или ABAP-программирование.

    - Исполнитель информирует Менеджера изменений о переносе Запроса на изменение в тестовую среду ИС и предоставляет Заказчику документацию через систему SM: Протокол тестирования, Техническое задание, Протокол настроек, Инструкции (формат Технического задания, Протокола настроек, Инструкций устанавливается заказчиком). Менеджер изменений устанавливает статус «Тестирование».

    - Заказчик начинает процедуру тестирования с обязательством выполнить полный цикл тестирования согласно Приложения №20 к техническому заданию в течение 10 рабочих дней.

    - Если в процессе тестирования после прохождения Протокола тестирования будут обнаружены ошибки, связанные с Запросом на изменение, то Исполнитель возобновляет работы по устранению ошибок. После устранения ошибок Заказчик повторно тестирует Запрос на изменение в течение 10 рабочих дней. Далее цикл повторяется, если ошибки имеют место быть. В графике реализации фиксируется каждая итерация тестирования Заказчиком и устранения ошибок Исполнителем. За каждую повторную итерацию применяется штрафная санкция, выраженная коэффициентом TR в п. 5.5.12 настоящего Приложения.

    - Перенос в продуктивную среду ИС осуществляется после подтверждения со стороны Заказчика. Заказчик выбирает дату и время переноса в системе SM, а Исполнитель осуществляет перенос (деблокирует изменения) в продуктивную среду ИС Заказчика посредством транспорта. График реализации корректируется соразмерно длительности тестирования на стороне Заказчика и выбору даты/времени переноса Заказчиком.

    - По факту переноса Запроса на изменение Исполнитель в течение 1 рабочего дня осуществляет апробацию решения и финальные работы в продуктивной среде. При наличии ошибок требуется организовать повторный транспорт, восстанавливающий функциональность. При отсутствии ошибок Исполнитель сообщает Заказчику. Далее Менеджер изменений устанавливает для Запроса на изменение статус «На гарантии» в системе SM, что считается датой окончания услуг.

    - Гарантийный период начинается с даты установки статуса «На гарантии». В случае обнаружения ошибок в функциональности, связанными с Запросом на изменение, Заказчик в течение гарантийного периода направляет информацию об ошибке Исполнителю в виде «Инцидента» (количество не ограничено), который не будет включён в стандартный пакет по поддержке. Гарантийный период распространяется к любой среде ИС Заказчика в течение 30 календарных дней. Продление гарантийного срока не предусматривается.

    - По истечению гарантийного срока Менеджер изменений переводит Запрос на изменение в статус «Закрыто».

    - При нарушении Исполнителем даты начала и/или окончания оказания услуг, а также объёма услуг, Исполнитель несёт ответственность, предусмотренную п. 4.2 Договора.

    - Итоговый расчёт стоимости оказания услуг по Запросам на изменение = Стоимость часа * количество часов * коэффициент TR.

  - Порядок оказания услуг в части выполнения Запросов на техническое сопровождение:

    - Менеджер изменений направляет Запрос на техническое сопровождение с установленными сроками (дата/время) и объёмами услуг для оценки Исполнителю через систему SM.

    - Для каждого Запроса на техническое сопровождение Исполнитель в течение 2 рабочих дней (с даты передачи Заказчиком Запроса на техническое сопровождение на оценку Исполнителю) предоставляет Менеджеру изменений через систему SM расчёт стоимости с указанием: задействованных специалистов и детализации часов по планируемым услугам в рамках Запроса на техническое сопровождение.

    - Менеджер изменений направляет Запрос на техническое сопровождение для реализации Исполнителю через систему SM как минимум за 2 рабочих дня. Исполнитель обязан выполнять согласованные услуги в установленные дату/время.

    - При нарушении Исполнителем даты/времени начала и/или окончания оказания услуг, а также объёма услуг, установленных Заказчиком в соответствии с п. 5.6.1 настоящего Приложения, Исполнитель несёт ответственность, предусмотренную п. 4.2 Договора.

    - В случае потребности транспорта изменений в тестовую и/или продуктивную среду ИС Заказчика Исполнитель создаёт в системе SM экстренные и/или стандартные изменения.

    - Если определённая услуга образовалась во время выполнения Запроса на техническое сопровождение, но решение данной услуги выходит за пределы даты/времени Запроса на техническое сопровождение, то Исполнитель информирует Менеджера изменений о данном случае. Менеджер изменений имеет право эскалировать Инцидент или Сервисный запрос с повышенным приоритетом, чтобы Исполнитель полностью завершил услуги отдельно от Запроса на техническое сопровождение.

    - После завершения услуг в рамках Запроса на техническое сопровождение в системе SM Заказчик устанавливает статус «Закрыто».

    - По факту выполнения Запроса на техническое сопровождение Исполнитель в течение 2 рабочих дней готовит отчёт (по форме Приложения №17 к Техническому заданию) о составе услуг с детализацией (опционально):

    - анализа ошибок;

    - консультаций пользователей;

    - выполненных изменений в ИС;

    - объёма загружаемых или выгружаемых данных;

    - рекомендаций по улучшению функциональности.