Техническое задание на выполнение работ по модернизации системы управления договорами

Оглавление

1.	Общая информация о закупке	3

1.1.	Заказчик	3

1.2.	Подрядчик	3

1.3.	Предмет закупки	3

1.4.	Цель закупки	3

2.	Описание объекта закупки	3

2.1.	Перечень выполняемых работ	3

2.2.	Объем выполняемых работ	4

2.3.	Место, адрес выполнения работ	4

2.4.	Срок выполнения работ	4

2.5.	Условия выполнения работ	4

3.	Требования к объекту закупки	5

3.1.	Требования к выполнению работ	5

3.2.	Требования к результатам выполнения работ	6

4.	Требования к Подрядчику	7

5.	Требования к работникам Подрядчика	8

6.	Порядок выполнения работ	9

7.	Форма, сроки, порядок оплаты выполненных работ	11

8.	Особые положения	12

Приложение № 1 к техническому заданию	14

Приложение № 2 к техническому заданию	21

- Общая информация о закупке

  - Заказчик

Заказчиком является Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» (далее – 
АО «ЕЭТП», Заказчик), осуществляющее закупку за счет собственных средств.

  - Подрядчик

Подрядчиком является участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и заявка которого по результатам сопоставления заявок на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

  - Предмет закупки

Предметом закупки является право заключения договора на выполнение работ по модернизации системы управления договорами (далее – Система).

  - Цель закупки

Целью закупки является развитие Системы Заказчика – «сервис «Договоры»».

- Описание объекта закупки

  - Перечень выполняемых работ

    - Подрядчик обязан выполнять работы, включающие:

- анализ текущего состояния Системы:

- оценка текущей архитектуры: изучение существующих технологий, модулей и инструментов, используемых в Системе;

- сбор требований: анализ потребностей пользователей и выявление проблемных зон, которые требуют улучшений;

- определение возможных рисков и ограничений, связанных с модернизацией Системы;

- разработку концепции модернизации Системы:

- определение целей: формулировка целей модернизации Системы (повышение эффективности, снижение издержек, улучшение пользовательского опыта, добавление дополнительного функционала и пр.);

- выбор технологий: подбор современных технологий и решений, которые будут использоваться для модернизации Системы;

- проектирование архитектуры: создание нового архитектурного плана Системы, учитывающего будущие потребности и возможности масштабирования;

- формирование технических и функциональных требований к Системе;

- планирование и проектирование:

- создание частного технического задания: подробное описание всех функций и требований к новой версии Системы;

- разработка дорожной карты: составление плана работ с учетом временных рамок и ресурсов;

- распределение ролей и ответственности: назначение ответственных лиц за выполнение различных этапов модернизации;

- реализацию изменений:

- кодирование и разработка: работа над кодом и внедрением новых функций;

- интеграция с существующими у Заказчика системами: обеспечение совместимости новой версии Системы с уже используемыми инструментами и платформами;

- тестирование: проведение тестирования на каждом этапе разработки с целью выявления и устранения ошибок;

- внедрение и миграцию данных:

- подготовка инфраструктуры: настройка необходимых серверов, баз данных и сетевых компонентов;

- миграция данных: перенос данных из старой версии Системы в новую с минимальными потерями и нарушениями;

- обучение пользователей: организация тренингов и семинаров для работников, чтобы они могли эффективно использовать новую версию Систему;

- запуск и тестирование в реальных условиях:

- пилотное тестирование: ограниченный запуск новой версии Системы для небольшого числа пользователей с целью выявления возможных проблем;

- мониторинг и устранение неполадок: постоянный мониторинг работы Системы и оперативное решение возникающих вопросов;

- поддержку и сопровождение:

- техническая поддержка: оказание помощи пользователям в случае возникновения вопросов и потребностей в доработке;

- регулярные обновления: внесение изменений и улучшений в Систему на основе обратной связи от пользователей;

- резервное копирование и восстановление: регулярное создание резервных копий данных и разработка планов восстановления в случае сбоев;

- оценку результатов и сбор обратной связи:

- анализ эффективности: оценка достигнутых целей и сравнение с первоначальными требованиями;

- сбор обратной связи: получение отзывов от пользователей и внесение соответствующих корректировок;

- и иные работы, связанные с работами по модернизации Системы, потребность в которых возникает у Заказчика в течение срока действия Договора.

  - Объем выполняемых работ

Объем фактически выполненных работ определяется суммарным количеством затраченного времени каждым работником Подрядчика, привлеченным для выполнения работ на основании задания (-ий) Заказчика (далее – Задание (-я)).

  - Место, адрес выполнения работ

    - Местом и адресом выполнения работ является место нахождения работников Подрядчика, за исключением выполнения работ по запуску и тестированию новой версии Системы, такие работы Подрядчик обязан выполнять по адресу Заказчика: г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, 
стр. 5, с учетом принятого Заказчиком порядка физического допуска на объект, режима рабочего времени и правил трудового распорядка.

    - Режим рабочего времени Заказчика: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов по московскому времени. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 13 до 14 часов. Подрядчик должен учитывать установленный Заказчиком режим рабочего времени при исполнении Договора.

    - Ответственность за соблюдение работниками Подрядчика положений вышеуказанных подпунктов п. 2.3. раздела 2 настоящего технического задания возлагается на Подрядчика.

  - Срок выполнения работ

Подрядчик обязан выполнять работы по Заданиям Заказчика в течение срока действия Договора либо до полного расходования денежных средств по Договору, в случае если такое расходование наступило ранее даты окончания срока действия Договора.

  - Условия выполнения работ

    - Подрядчик вправе выполнять работы собственными силами и за счет собственных средств либо с привлечением третьих лиц.

    - Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по Договору. При этом Подрядчик несет ответственность за действия привлекаемых третьих лиц, качество и результаты выполненных такими лицами работ, как за свои собственные, и обязуется включить в договоры с третьими лицами положения о неразглашении конфиденциальной информации, полученной в рамках выполнения работ по Договору, если такая информация была ими получена. В случае привлечения третьих лиц Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия невыполнения работ, предусмотренных Договором, или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору третьими лицами. Виды работ, а также объем привлечения третьих лиц определяются Подрядчиком самостоятельно. Работники третьих лиц по требованию Заказчика обязаны соответствовать требованиям, указанным в настоящем техническом задании. В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения письменного запроса от Заказчика Подрядчик предоставляет Заказчику справку о заключении соответствующего договора с третьим лицом, содержащую следующую информацию: наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения третьего лица, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет и цену договора с третьим лицом.

- Требования к объекту закупки

  - Требования к выполнению работ

    - Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с требованиями, установленными в соответствующих Заданиях Заказчика, а также требованиями настоящего технического задания, в том числе:

- требованиями к определению целей и задач модернизации Системы:

- четкое определение целей модернизации (например, повышение производительности, улучшение безопасности, оптимизация рабочих процессов и пр.);

- детальное описание ожидаемых результатов (сокращение времени обработки, уменьшение количества ошибок, улучшение взаимодействия с пользователями);

- техническими требованиями к модернизации Системы:

- архитектурные требования: определение новой архитектуры Системы, включающей современные технологии и подходы (микросервисы, облачные решения, контейнеризация);

- совместимость: гарантированная совместимость с существующей ИТ-инфраструктурой (серверы, операционные системы, базы данных);

- масштабируемость: возможность увеличения нагрузки без снижения производительности (горизонтальная и вертикальная масштабируемость);

- безопасность: введение или усиление мер информационной безопасности (шифрование данных, многофакторная аутентификация, управление доступом);

- производительность: минимально допустимые значения времени отклика, пропускной способности сети, объема оперативной памяти и других ресурсов;

- функциональными требованиями:

- новые функции: включение новых возможностей, таких как автоматизация рутинных операций, интеграция с другими системами, расширенная аналитика;

- оптимизация существующих функций: улучшение текущих процессов (упрощение интерфейсов, ускорение обработки данных, сокращение времени согласования);

- отказоустойчивость: обеспечение бесперебойной работы Системы даже при возникновении неисправностей (резервирование данных, дублирование серверов);

- пользовательскими требованиями:

- удобство использования: интерфейсы должны быть интуитивно понятными и простыми в освоении;

- доступность: поддержка различных устройств и браузеров, обеспечение доступности для людей с ограниченными возможностями;

- локализация: поддержка региональных настроек;

- организационными требованиями:

- график работ: установление четкого расписания с промежуточными этапами и сроками завершения;

- ресурсное обеспечение: наличие достаточного количества квалифицированных специалистов, оборудования и пр.;

- управление рисками: планирование мер по снижению потенциальных рисков (финансовых, технологических, человеческих);

- требованиями к документации:

- техническая документация: подробное описание новой архитектуры, схем данных, инструкций по установке и настройке;

- пользовательская документация: руководства для конечных пользователей, объясняющие работу с новыми функциями и интерфейсами;

- документы по безопасности: инструкции по обеспечению безопасности данных и защите от кибератак;

- требованиями к тестированию:

- тестовые сценарии: разработка и проведение тестов для проверки работоспособности всех новых и измененных функций;

- нагрузочное тестирование: проверка устойчивости Системы к высоким нагрузкам;

- тестирование безопасности: проверка на наличие уязвимостей и соответствие стандартам безопасности;

- требованиями к поддержке и сопровождению:

- обслуживание и поддержка: предоставление технической поддержки после запуска модернизированной Системы;

- обновления и патчи: планирование регулярных обновлений для устранения выявленных ошибок и добавления новых функций;

- резервное копирование и восстановление: наличие процедур для регулярного создания резервных копий данных и быстрого восстановления Системы в случае сбоя;

- требованиями к приемке:

- критерии успешности: конкретные метрики, по которым будет оцениваться успех модернизации (например, время обработки договоров, количество ошибок, удовлетворенность пользователей);

- процедуры приемки: порядок передачи Системы Заказчику, проверка выполнения всех требований и подписание акта приема-сдачи;

- юридическими и регуляторными требованиями:

- соблюдение законодательства: соответствие Системы законодательству Российской Федерации, регулирующему обработку данных, защиту конфиденциальности и безопасность;

- сертификация и лицензии: получение необходимых сертификатов и лицензий для легального функционирования Системы (в случае возникновения необходимости);

- экологическими требованиями:

- энергосбережение: использование энергоэффективных технологий и оборудования;

- утилизация отходов: планирование утилизации устаревшего оборудования и материалов экологически безопасным способом.

    - Технические требования, не указанные в п. 3.1. раздела 3 настоящего технического задания, устанавливаются Заказчиком в соответствующем Задании с учетом специфики работ, не изменяя при этом положений разделов 2, 4, 5, 6, 7 настоящего технического задания.

  - Требования к результатам выполнения работ

    - Выполняемые работы и результат таких работ должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации (в том числе требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, сертификации, стандартов, санитарных норм и правил), в том числе:

- Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- ГОСТа 34.201-2020. Межгосударственный стандарт. «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

Указанный перечень нормативных правовых актов и государственных стандартов Российской Федерации не является исчерпывающим. В случае если выполнение работ по Договору не предполагает применения отдельных нормативных правовых актов из приведённого перечня в силу непроведения соответствующих видов работ либо несовершения действий, регулируемых такими актами, такие нормативные правовые акты не применяются. В случае если работы или действия, совершаемые Подрядчиком, регулируются иными нормативными правовыми актами или государственными стандартами Российской Федерации, то применяются положения соответствующих нормативных правовых актов и государственных стандартов Российской Федерации.

    - По итогам выполнения работ Подрядчик обязан передать Заказчику в качестве результата выполненных работ все исходные файлы/коды и иные материалы/сведения/данные, если такое требование предусмотрено соответствующим Заданием Заказчика.

- Требования к Подрядчику

  - Подрядчик обязан соответствовать требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон №223-ФЗ), а также требованиям, предусмотренным документацией о закупке и настоящим техническим заданием.

  - Подрядчик обязан предоставить Заказчику не менее 2 (Двух) ответственных лиц в целях обеспечения осуществления контроля исполнения обязательств по Договору, а также обеспечения эффективного и оперативного взаимодействия с Заказчиком. Подрядчик обязан в течение 
1 (Одного) рабочего дня со дня подписания Договора предоставить Заказчику информацию о таких лицах, а именно: ФИО, номера контактных телефонов (рабочий и мобильный), адреса электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В случае изменения вышеуказанной информации об ответственных лицах Подрядчик обязан в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня таких изменений предоставить Заказчику обновленную информацию.

  - Подрядчик обязан принимать очное/онлайн участие (в зависимости от формата встречи, определенной Заказчиком) в рабочих встречах, организуемых Заказчиком в целях обсуждения исполнения обязательств по Договору, в том числе Заданий Заказчика и предложений Подрядчика по выполнению работ. Подрядчик вправе инициировать рабочую встречу и обязан согласовать день, время, место и форму встречи не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до предполагаемой даты такой встречи.

  - Подрядчик обязан обеспечить Заказчику возможность устанавливать на оборудование Подрядчика системы контроля действия пользователя: программное обеспечение, позволяющее отслеживать действия пользователя, с целью осуществления мониторинга рабочих операций пользователя на предмет их соответствия корпоративным политикам Заказчика и отслеживания скорости выполнения работ, предусмотренных в соответствующем Задании Заказчика, корректности списания предоставляемых Заказчику трудозатрат.

  - Подрядчик обязан обеспечивать своих работников, привлекаемых для выполнения работ по Договору, всеми необходимыми техническими средствами. В случае размещения соответствующего оборудования на территории Заказчика, список предоставляемых технических средств с указанием серийных номеров (либо иных уникальных идентификационных признаков) предоставляется Подрядчиком Заказчику в срок не позднее чем за 3 (Три) дня до даты предполагаемого начала использования таких средств на территории Заказчика. Заказчик не несет ответственности за сохранность переданных таким образом технических средств Подрядчика, в том числе за их работоспособность. При этом Подрядчик обязан не применять на территории Заказчика иные технические средства (в том числе средства, предназначенные для копирования данных, flash-накопители, CD/SD диски/карты), за исключением согласованных с Заказчиком и персональных средств мобильной связи.

  - Подрядчик обязан в течение 3 (Трёх) лет со дня окончания действия Договора использовать полученные от Заказчика информацию, документы исключительно в целях исполнения своих обязательств по Договору.

  - Подрядчик обязан в течение 3 (Трёх) лет со дня окончания действия Договора сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного, коммерческого, финансового, личного характера, информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Подрядчика и Заказчика, не обнародованную или иным способом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Подрядчику в  ходе  исполнения Договора, за исключением  случаев,  прямо предусмотренных Договором.

  - Подрядчик обязан гарантировать, что обладает правом на используемое им в процессе выполнения работ программное обеспечение, принадлежащее ему или переданное ему третьими лицами на законных основаниях. Подрядчик несет ответственность за незаконное использование программного обеспечения третьих лиц и связанные с этим претензии, предъявленные третьими лицами Заказчику или самим Заказчиком.

  - Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком необходимость использования интеллектуальной собственности, принадлежащей Подрядчику и/или Заказчику, а также результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование. С даты подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору Подрядчик передает (отчуждает) в полном объеме Заказчику исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, разработанные Подрядчиком при выполнении работ по Договору и согласованные (утвержденные) Заказчиком. Заказчик вправе использовать такие результаты интеллектуальной деятельности любым не противоречащим законодательству Российской Федерации и существу такого исключительного права способом.

  - Подрядчик обязан нести ответственность за убытки Заказчика, которые стали следствием выполнения Подрядчиком работ ненадлежащего качества, нарушения режима информационной безопасности работниками Подрядчика в ходе выполнения работ по Договору. Подрядчик обязан возместить Заказчику такие убытки в размере реального подтвержденного материального ущерба, но не более суммы Договора.

- Требования к работникам Подрядчика

  - Работники Подрядчика обязаны соответствовать требованиям, предусмотренным документацией о закупке и настоящим техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему техническому заданию):

- работники Подрядчика не должны иметь административного наказания в виде дисквалификации, в отношении работника не должны применяться наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся предметом закупки;

- между работниками Подрядчика и Заказчиком должен отсутствовать конфликт интересов.

  - Подрядчик в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня подписания Договора обязан предоставить Заказчику на согласование поименный перечень работников Подрядчика, планируемых к привлечению для выполнения работ по Договору. Подрядчик обязан указать по каждому такому работнику информацию в соответствии с Формой № 1 «Анкета работника Подрядчика» с приложением Согласия на обработку персональных данных по Форме № 2 (Приложение №2 к настоящему техническому заданию) в целях осуществления Заказчиком проверки соответствия работников Подрядчика требованиям, установленным в настоящем техническом задании.

  - В целях контроля качества выполняемых работ Заказчик вправе осуществить выбор работников Подрядчика из представленного в соответствии с п. 5.2. раздела 5 настоящего технического задания перечня. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения поименного перечня работников Подрядчика, планируемых к привлечению для выполнения работ, утверждает такой перечень при условии соответствия указанных в перечне работников требованиям, установленным в настоящем техническом задании.

    - В случае если работник(-и) не соответствует(-ют) требованиям, установленным в настоящем техническом задании, и Заказчик отклонил такого(-их) работника(-ов) Подрядчика, Заказчик направляет Подрядчику отказ от утверждения такого(-их) работника(-ов).

    - Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения отказа Заказчика от утверждения работника(-ов) обязан представить кандидатуру(-ы) работника(-ов), соответствующего(-их) требованиям настоящего технического задания, с приложением информации в соответствии с Формой №1 «Анкета работника Подрядчика» и Согласия на обработку персональных данных по Форме №2 (Приложение №2 к настоящему техническому заданию), предусмотренных п. 5.2. раздела 5 настоящего технического задания, на выбор Заказчику для осуществления замены.

    - Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней осуществляет рассмотрение представленной(-ых) кандидатуры(-р) и принимает решение об утверждении такой(-их) кандидатуры(-р).

    - В случае если Заказчик отклонил представленную(-ые) Подрядчиком кандидатуру(-ы) повторно, действия, описанные в п. 5.3. раздела 5 настоящего технического задания, повторяются до достижения положительного результата. Потери Заказчика, связанные с простоем в работе, вызванным отклонением очередной кандидатуры, представленной Подрядчиком, должны быть компенсированы за счет средств Подрядчика исходя из расчета: 1 (Один) день простоя эквивалентен 1 (Одному) рабочему дню категории работника Подрядчика, кандидатура которого не утверждена.

  - Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня утверждения Заказчиком поименного перечня работников Подрядчика обязан предоставить таких работников в полном составе в соответствии с требованиями настоящего технического задания и Договора.

  - В случае если работник(-и) Подрядчика, согласованный(-ые) Заказчиком для выполнения работ по Договору, не соответствует(-ют) установленным в настоящем техническом задании требованиям, Заказчик вправе направить Подрядчику аргументированный запрос о замене работника(-ов), привлекаемого (-ых) для выполнения работ по Договору. Количество запросов о замене и частота замены не ограничены.

    - Подрядчик в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня поступления запроса Заказчика о замене обязан произвести такую замену работника(-ов), привлекаемого(-ых) для выполнения работ по Договору, путем предоставления кандидатур работников, соответствующих требованиям настоящего технического задания, на выбор Заказчику для осуществления такой замены.

    - В случае замены работника Подрядчика, привлекаемого для выполнения работ по Договору, по инициативе Подрядчика вне зависимости от причины такой замены, Подрядчик согласовывает такую замену с Заказчиком в порядке, установленном в п.п. 5.2.-5.4. раздела 5 настоящего технического задания.

- Порядок выполнения работ

  - Подрядчик обязан выполнять работы путем привлечения работников Подрядчика, соответствующих требованиям, предусмотренным настоящим техническим заданием.

  - Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с Заданиями Заказчика, оформленными по форме, предусмотренной информационной системой управления проектами Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://youtrack.roseltorg.tech/ (далее – YouTrack), а также осуществлять любое взаимодействие с Заказчиком по вопросам выполнения работ посредством YouTrack.

  - В течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса Заказчика Подрядчик обязан предоставить Заказчику сведения для осуществления регистрации Подрядчика (работников Подрядчика) в YouTrack.

  - Заказчик формирует посредством YouTrack Задание на выполнение работ.

    - Заказчик в составе Задания указывает требования к работникам, планируемым к привлечению для выполнения работ по Заданию, требования к работам, срокам, а также к результату выполнения такого Задания.

  - В течение 120 (Ста двадцати) минут с момента получения Задания Подрядчик обязан:

- осуществить обработку и регистрацию такого Задания посредством YouTrack;

- назначить посредством YouTrack «Исполнителя» по такому Заданию;

- осуществить подготовку и разместить в YouTrack предложение по выполнению Задания. Предложение должно содержать информацию о планируемых действиях, имеющихся рисках, оценке сроков выполнения работ, планируемых дате и времени их выполнения, ожидаемом времени недоступности сервисов (при необходимости) и т.д., а также может содержать дополнительные вопросы и требования, возникшие у Подрядчика при анализе исходных данных Задания.

  - В течение 1 (Одного) рабочего дня со дня получения предложения Подрядчика по выполнению работ Заказчик осуществляет рассмотрение и согласование такого предложения либо направляет на доработку. Время рассмотрения предложения Заказчиком не учитывается при вычислении норматива срока реакции.

    - В течение 120 (Ста двадцати) минут с момента получения Подрядчиком требований Заказчика о доработке такого предложения Подрядчик обязан осуществить такую доработку и предоставить предложение на повторное рассмотрение Заказчику.

  - В течение 60 (Шестидесяти) минут с момента получения Подрядчиком согласования Заказчиком предложения по выполнению работ Подрядчик обязан осуществить информирование Заказчика посредством YouTrack о принятии соответствующего Задания в работу, а также всех условий, указанных в таком Задании, путем установки соответствующего статуса Задания.

  - В целях исполнения обязательств по Договору Подрядчик вправе запрашивать у Заказчика сведения и информацию, необходимые для качественного выполнения работ, при этом указанный запрос должен относиться непосредственно к такому Заданию.

  - Фактически затраченное работниками Подрядчика время на выполнение Задания фиксируется в YouTrack.

  - Учет фактически затрачиваемого работниками Подрядчика времени на выполнение Задания начинается с минуты поступления от работников Подрядчика сообщения о принятии в работу Задания в YouTrack.

  - По факту выполнения Задания и не позднее срока, указанного в соответствующем Задании, Подрядчик обязан представить Заказчику результат выполненных работ в соответствии с установленным в таком Задании форматом.

  - Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней осуществляет приемку результата выполненных работ по Заданию. При наличии замечаний Заказчик оформляет мотивированный отказ от приемки результатов выполненных работ по Заданию с указанием замечаний к выполненным работам и/или документам Подрядчика и необходимых доработок и сроков для их выполнения.

    - Подрядчик в течение указанного в мотивированном отказе Заказчика срока обязан устранить замечания Заказчика к выполненным работам и/или документам Подрядчика, выполнить соответствующую доработку.

  - Задание считается выполненным с момента закрытия Заказчиком такого Задания в YouTrack.

  - Подрядчик обязан ежемесячно в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания отчетного месяца (календарный месяц, в котором выполнялись работы) направлять Заказчику следующие документы:

- отчет о выполненных работах по Заданиям Заказчика за отчетный месяц (календарный месяц, в котором выполнялись работы), содержащий информацию о количестве затраченного времени работниками Подрядчика, привлекаемыми для выполнения работ по Договору в отчетный период, по каждому Заданию Заказчика с разбивкой по проектам;

- акт сдачи-приемки выполненных работ (далее – Акт) / Универсальный передаточный документ (в случае если применимо) в 2 (Двух) экземплярах, содержащий информацию о количестве фактически затраченного времени работниками Подрядчика, привлекаемыми для выполнения работ по Договору в отчетный период, по каждому Заданию Заказчика с разбивкой по проектам;

- счет;

- счет-фактура (в случае если применимо);

- иные документы и материалы, предусмотренные соответствующим Заданием Заказчика (при наличии соответствующего требования в таком Задании).

  - Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 6.14. раздела 6 настоящего технического задания, осуществляет рассмотрение таких документов, по итогам которого принимает одно из следующих решений:

- в случае отсутствия претензий к выполнению работ и замечаний к документам подписать и передать подписанный со своей стороны 1 (Один) экземпляр таких документов Подрядчику;

- в случае наличия претензий к выполнению работ и/или замечаний к документам направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания таких документов.

  - В случае получения Подрядчиком мотивированного отказа от подписания документов, указанных в п. 6.14. раздела 6 настоящего технического задания, Подрядчик обязан в течение 
10 (Десяти) рабочих дней (в случае если иной срок не указан в мотивированном отказе) устранить допущенные нарушения выполнения работ и/или внести соответствующие изменения в представленные документы.

  - В случае если Заказчик не получил Акт, счет и иные документы, предусмотренные Договором и настоящим техническим заданием, Подрядчик за свой счет выставляет их по устному или письменному запросу Заказчика повторно.

  - Работы за отчетный месяц (календарный месяц, в котором выполнялись работы) считаются принятыми Заказчиком с момента подписания Акта.

- Форма, сроки, порядок оплаты выполненных работ

  - В связи с невозможностью определения точного объема заказываемых работ Заказчик осуществляет заключение рамочного договора в соответствии с п. 1. ст. 429.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации по установленной в п. 7.2. раздела 7 настоящего технического задания сумме Договора. Установление Заказчиком суммы Договора не налагает на Заказчика обязательств заказа работ в объеме, соответствующем такой сумме.

  - Сумма Договора на дату его подписания составляет 49 900 000 (Сорок девять миллионов девятьсот тысяч) рублей, включая НДС по действующей ставке, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Сумма Договора может быть увеличена путем подписания дополнительного соглашения в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ, а также Положения о закупках товаров, работ, услуг Заказчика.

  - Сумма Договора включает в себя все расходы, затраты и вознаграждения Подрядчика в связи с надлежащим исполнением обязательств по Договору, все налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с исполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе расходы командированных работников и/или представителей Подрядчика при выполнении работ по Договору (в части командировочных расходов и расходов Подрядчика на доставку к месту выполнения работ и обратно, а также проживание в период выполнения работ); включает также стоимость приобретения Подрядчиком прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, при необходимости их использования для исполнения обязательств по Договору; включает передачу в собственность Заказчику материальных носителей, в которых выражены результаты выполненных работ.

  - Цены единиц работ – почасовые ставки оплаты работников Подрядчика указываются в Приложении № 3 к Договору, являющемся его неотъемлемой частью, и остаются неизменными в течение всего срока действия Договора.

  - Стоимость фактически выполненных работ по Договору определяется на основании принятых Заказчиком отчетов о выполненных работах и актов сдачи-приемки выполненных работ Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим техническим заданием, в соответствии с почасовыми ставками оплаты работников Подрядчика, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по Договору, включая расходы на осуществление бухгалтерского и документарного сопровождения таких работ.

  - Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с условиями Договора в безналичном порядке путем перевода денежных средств платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.

  - Подрядчик обязан до 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставить Заказчику акт сверки за такой отчетный квартал по Договору, не включающий иные взаиморасчеты с Заказчиком. Заказчик вправе запросить акт сверки за период, отличный от указанного в настоящем пункте.

  - Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения акта сверки осуществляет рассмотрение такого акта, по итогам которого принимает одно из следующих решений:

- в случае отсутствия расхождений и замечаний к акту сверки подписать и передать подписанный со своей стороны 1 (Один) экземпляр такого акта Подрядчику;

- в случае наличия расхождений и замечаний к акту сверки направить Подрядчику протокол расхождений либо акт сверки, содержащий перечень расхождений за подписью уполномоченного лица.

  - В случае получения Подрядчиком протокола расхождений либо акта сверки, содержащего перечень расхождений, Подрядчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней (в случае если иной срок не указан в протоколе расхождений) внести соответствующие изменения в представленный акт сверки путем устранения соответствующих расхождений.

  - Подрядчик обязан поддерживать электронный документооборот при направлении документов, предусмотренных п. 6.14. раздела 6 настоящего технического задания, а также акты сверки, иные акты, протоколы, запросы, уведомления, требования в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением квалифицированной электронной подписи (далее – «электронные документы»).

  - Заказчик и Подрядчик признают, что документы, заверенные электронной подписью уполномоченных лиц Заказчика и Подрядчика и направленные через оператора электронного документооборота, юридически эквивалентны и равносильны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями Заказчика и Подрядчика. При направлении документов посредством электронного документооборота Подрядчик дублирует соответствующую информацию и документы посредством электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В случае технической невозможности передачи электронных документов Подрядчик оформляет и передает документы, предусмотренные п. 6.14. раздела 6 настоящего технического задания, на бумажных носителях.

  - В случае если в результате составления и выставления Подрядчиком счета-фактуры с нарушением порядка, сроков и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с уплатой доначисленных налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Подрядчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного и устного требования Заказчика.

- Особые положения

  - Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, которые получены в результате выполнения работ, в полном объеме без каких-либо ограничений принадлежат Заказчику с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта.

  - Вознаграждение за отчуждение в полном объеме Заказчику исключительных имущественных прав на результат выполнения работ включено в стоимость работ.

  - Заказчик обладает правом собственности на материальные активы, созданные и (или) полученные при выполнении работ по Договору. Заказчик гарантирует, что обладает правом собственности на материальные активы, переданные Подрядчику для создания результатов интеллектуальной собственности.

  - С даты подписания Акта по Договору Подрядчик передает (отчуждает) в полном объеме Заказчику исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, разработанные Подрядчиком в рамках Договора и одобренные (утвержденные) Заказчиком. Заказчик вправе использовать такие результаты интеллектуальной деятельности любым не противоречащим законодательству Российской Федерации и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору третьему лицу.

  - Право на подачу документов на государственную регистрацию результата интеллектуальной собственности, созданного при выполнении работ по Договору, принадлежит Заказчику.

  - Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ и/или его составные части не нарушают исключительных прав третьих лиц. В случае предъявления к Заказчику претензий со стороны третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности, реализованных в результате выполненных работ и/или его составной части, Подрядчик обязан урегулировать такие претензии самостоятельно за свой счет. При этом Подрядчик не освобождается от обязательства предоставить Заказчику результат выполненных работ свободным от прав и/или требований третьих лиц.

  - Подрядчик не вправе использовать полученную от Заказчика информацию для собственных нужд, а также с целью создания аналогичного результата работ, в частности имеющего аналогичные конфигурацию и т.п., по другим заключаемым Подрядчиком договорам. В случае нарушения данного обязательства Подрядчик обязан компенсировать Заказчику понесенные им убытки, включая реальный ущерб и упущенную выгоду.

# Приложение № 1 к техническому заданию

Требования к работникам Подрядчика, привлекаемым для выполнения работ по Договору

| Н/п | Требования к категории работника | Требование к образованию работника | Требование к опыту работы работника | Требования к оформлению трудовых отношений работника и Подрядчика | Требования к квалификации работника | Дополнительные требования к работнику | Требования к минимальному количеству работников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | инженер-программист | высшее техническое образование в сфере информационных технологий и/или прикладной математики, и/или прикладной информатики, и/или радиоэлектроники, и/или физики | опыт работы в сфере информационных технологий не менее 3 (Трех) лет, в том числе за последние 4 (Четыре) года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке | оформление Подрядчиком по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера | 1. владение языком программирования PHP или JavaScript и TypeScript; 2. владение фреймворком Symfony или React; 3. владение DB PostgreSQL и MongoDB, брокером сообщений RabbitMQ (при условии владения PHP); 4. навыки кроссбраузерной, адаптивной верстки (при условии владения JavaScript и TypeScript); 5. навыки работы с Git и Linux; 6. знание методологии ООП | 1. отсутствие административного наказания в виде дисквалификации, в отношении работника не должны применяться наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом закупки; 2. отсутствие конфликта интересов | 20 |
| 1.2. | старший инженер-программист | высшее техническое образование в сфере информационных технологий и/или прикладной математики, и/или прикладной информатики, и/или радиоэлектроники, и/или физики | опыт работы в сфере информационных технологий не менее 3 (Трех) лет, в том числе за последние 4 (Четыре) года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке | оформление Подрядчиком по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера | 1. владение языком программирования PHP или JavaScript и TypeScript; 2. владение фреймворком Symfony или React; 3. владение DB PostgreSQL и MongoDB, брокером сообщений RabbitMQ (при условии владения PHP); 4. навыки кроссбраузерной, адаптивной верстки (при условии владения JavaScript и TypeScript); 5. навыки работы с Git и Linux; 6. знание методологии ООП | 1. отсутствие административного наказания в виде дисквалификации, в отношении работника не должны применяться наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом закупки; 2. отсутствие конфликта интересов | 20 |
| 1.3. | менеджер проекта | высшее техническое образование в сфере информационных технологий и/или прикладной математики, и/или прикладной информатики, и/или радиоэлектроники, и/или физики | опыт работы в сфере информационных технологий не менее 3 (Трех) лет, в том числе за последние 4 (Четыре) года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке | оформление Подрядчиком по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера | 1. опыт ведения проектов по методологии Scrum; 2. навыки работы с YouTrack и Confluence; 3. умение формировать RoadMap проекта; 4. понимание GitFlow, навык работы с Git; 5. навык составления проектной отчетности | 1. отсутствие административного наказания в виде дисквалификации, в отношении работника не должны применяться наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом закупки; 2. отсутствие конфликта интересов | 5 |
| 1.4. | инженер-тестировщик | высшее техническое образование в сфере информационных технологий и/или прикладной математики, и/или прикладной информатики, и/или радиоэлектроники, и/или физики | опыт работы в сфере информационных технологий не менее 3 (Трех) лет, в том числе за последние 4 (Четыре) года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке | оформление Подрядчиком по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера | 1. знание теории тестирования и тест-дизайна; 2. опыт тестирования Web-приложений; 3. опыт тестирования API (Postman/SoapUI); 4. опыт тестирования backend; 5. опыт работы с Charles/Fiddler/Proxyman; 6. опыт работы с баг-трекинговыми системами; 7. опыт составления SQL запросов; 8. опыт работы с Kibana; 9. опыт работы с Git; 10. знание языка программирования Java; 11. опыт написания автотестов; 12. навык работы с Linux и его терминалом на уровне уверенного пользователя; 13. опыт работы с RabbitMQ | 1. отсутствие административного наказания в виде дисквалификации, в отношении работника не должны применяться наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом закупки; 2. отсутствие конфликта интересов | 20 |
| 1.5. | старший инженер-тестировщик | высшее техническое образование в сфере информационных технологий и/или прикладной математики, и/или прикладной информатики, и/или радиоэлектроники, и/или физики | опыт работы в сфере информационных технологий не менее 3 (Трех) лет, в том числе за последние 4 (Четыре) года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке | оформление Подрядчиком по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера | 1. знание теории тестирования и тест-дизайна; 2. опыт тестирования Web-приложений; 3. опыт тестирования API (Postman/SoapUI); 4. опыт тестирования backend; 5. опыт работы с Charles/Fiddler/Proxyman; 6. опыт работы с баг-трекинговыми системами; 7. опыт составления SQL запросов; 8. опыт работы с Kibana; 9. опыт работы с Git; 10. знание языка программирования Java; 11. опыт написания автотестов; 12. навык работы с Linux и его терминалом на уровне уверенного пользователя; 13. опыт работы с RabbitMQ | 1. отсутствие административного наказания в виде дисквалификации, в отношении работника не должны применяться наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом закупки; 2. отсутствие конфликта интересов | 10 |
| 1.6. | бизнес-аналитик | высшее техническое образование в сфере информационных технологий и/или прикладной математики, и/или прикладной информатики, и/или радиоэлектроники, и/или физики | опыт работы в сфере информационных технологий не менее 3 (Трех) лет, в том числе за последние 4 (Четыре) года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке | оформление Подрядчиком по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера | 1. владение языком программирования PHP или JavaScript и TypeScript; 2. владение фреймворком Symfony или React; 3. владение DB PostgreSQL и MongoDB, брокером сообщений RabbitMQ (при условии владения PHP); 4. навыки кроссбраузерной, адаптивной верстки (при условии владения JavaScript и TypeScript); 5. навыки работы с Git и Linux; 6. знание методологии ООП | 1. отсутствие административного наказания в виде дисквалификации, в отношении работника не должны применяться наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом закупки; 2. отсутствие конфликта интересов | 7 |
| 1.7. | старший бизнес-аналитик | высшее техническое образование в сфере информационных технологий и/или прикладной математики, и/или прикладной информатики, и/или радиоэлектроники, и/или физики | опыт работы в сфере информационных технологий не менее 3 (Трех) лет, в том числе за последние 4 (Четыре) года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке | оформление Подрядчиком по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера | 1. владение языком программирования PHP или JavaScript и TypeScript; 2. владение фреймворком Symfony или React; 3. владение DB PostgreSQL и MongoDB, брокером сообщений RabbitMQ (при условии владения PHP); 4. навыки кроссбраузерной, адаптивной верстки (при условии владения JavaScript и TypeScript); 5. навыки работы с Git и Linux; 6. знание методологии ООП | 1. отсутствие административного наказания в виде дисквалификации, в отношении работника не должны применяться наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом закупки; 2. отсутствие конфликта интересов | 5 |
| 1.8. | системный аналитик | высшее техническое образование в сфере информационных технологий и/или прикладной математики, и/или прикладной информатики, и/или радиоэлектроники, и/или физики | опыт работы в сфере информационных технологий не менее 3 (Трех) лет, в том числе за последние 4 (Четыре) года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке | оформление Подрядчиком по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера | 1. опыт ведения проектов по методологии Scrum; 2. навыки работы с YouTrack и Confluence; 3. умение формировать RoadMap проекта; 4. понимание GitFlow, навык работы с Git; 5. навык составления проектной отчетности | 1. отсутствие административного наказания в виде дисквалификации, в отношении работника не должны применяться наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом закупки; 2. отсутствие конфликта интересов | 10 |
| 1.9. | старший системный аналитик | высшее техническое образование в сфере информационных технологий и/или прикладной математики, и/или прикладной информатики, и/или радиоэлектроники, и/или физики | опыт работы в сфере информационных технологий не менее 3 (Трех) лет, в том числе за последние 4 (Четыре) года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке | оформление Подрядчиком по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера | 1. знание теории тестирования и тест-дизайна; 2. опыт тестирования Web-приложений; 3. опыт тестирования API (Postman/SoapUI); 4. опыт тестирования backend; 5. опыт работы с Charles/Fiddler/Proxyman; 6. опыт работы с баг-трекинговыми системами; 7. опыт составления SQL запросов; 8. опыт работы с Kibana; 9. опыт работы с Git; 10. знание языка программирования Java; 11. опыт написания автотестов; 12. навык работы с Linux и его терминалом на уровне уверенного пользователя; 13. опыт работы с RabbitMQ | 1. отсутствие административного наказания в виде дисквалификации, в отношении работника не должны применяться наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом закупки; 2. отсутствие конфликта интересов | 5 |
| 1.10. | системный архитектор | высшее техническое образование в сфере информационных технологий и/или прикладной математики, и/или прикладной информатики, и/или радиоэлектроники, и/или физики | опыт работы в сфере информационных технологий не менее 3 (Трех) лет, в том числе за последние 4 (Четыре) года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке | оформление Подрядчиком по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера | 1. знание теории тестирования и тест-дизайна; 2. опыт тестирования Web-приложений; 3. опыт тестирования API (Postman/SoapUI); 4. опыт тестирования backend; 5. опыт работы с Charles/Fiddler/Proxyman; 6. опыт работы с баг-трекинговыми системами; 7. опыт составления SQL запросов; 8. опыт работы с Kibana; 9. опыт работы с Git; 10. знание языка программирования Java; 11. опыт написания автотестов; 12. навык работы с Linux и его терминалом на уровне уверенного пользователя; 13. опыт работы с RabbitMQ | 1. отсутствие административного наказания в виде дисквалификации, в отношении работника не должны применяться наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом закупки; 2. отсутствие конфликта интересов | 2 |
| 1.11. | технический писатель | высшее техническое образование в сфере информационных технологий и/или прикладной математики, и/или прикладной информатики, и/или радиоэлектроники, и/или физики | опыт работы в сфере информационных технологий не менее 3 (Трех) лет, в том числе за последние 4 (Четыре) года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке | оформление Подрядчиком по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера | 1. владение языком программирования PHP или JavaScript и TypeScript; 2. владение фреймворком Symfony или React; 3. владение DB PostgreSQL и MongoDB, брокером сообщений RabbitMQ (при условии владения PHP); 4. навыки кроссбраузерной, адаптивной верстки (при условии владения JavaScript и TypeScript); 5. навыки работы с Git и Linux; 6. знание методологии ООП | 1. отсутствие административного наказания в виде дисквалификации, в отношении работника не должны применяться наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом закупки; 2. отсутствие конфликта интересов | 2 |
| 1.12. | дизайнер интерфейсов | высшее техническое образование в сфере информационных технологий и/или прикладной математики, и/или прикладной информатики, и/или радиоэлектроники, и/или физики | опыт работы в сфере информационных технологий не менее 3 (Трех) лет, в том числе за последние 4 (Четыре) года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке | оформление Подрядчиком по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера | 1. владение языком программирования PHP или JavaScript и TypeScript; 2. владение фреймворком Symfony или React; 3. владение DB PostgreSQL и MongoDB, брокером сообщений RabbitMQ (при условии владения PHP); 4. навыки кроссбраузерной, адаптивной верстки (при условии владения JavaScript и TypeScript); 5. навыки работы с Git и Linux; 6. знание методологии ООП | 1. отсутствие административного наказания в виде дисквалификации, в отношении работника не должны применяться наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом закупки; 2. отсутствие конфликта интересов | 5 |

# Приложение № 2 к техническому заданию

Форма анкеты работника

(заполняется и подписывается работником, утверждается Подрядчиком)

| Н/п | Данные | Заполняется участником закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Категория работника в соответствии с техническим заданием |  |
| 2. | Ф.И.О., дата рождения | Ф.И.О.: Дата рождения: |
| 3. | Сведения о регистрации, налоговое резидентство | ИНН (при наличии): № страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС) (при наличии): Налоговое резидентство (при наличии): |
| 4. | Гражданство Документ, удостоверяющий личность | Гражданство: Наименование документа: Серия: №: Кем выдан: Дата выдачи: Срок действия: |
| 5. | Адрес места регистрации, адрес места проживания | Индекс: Город: Улица: Дом: Строение/корпус: Квартира: |
| 6. | Контактная информация | Телефон: E-mail: |
| 7. | Высшее образование | ВУЗ: Адрес ВУЗа: Год окончания ВУЗа: № диплома Специальность |
| 8. | Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации и/или программам профессиональной переподготовки | Учебное заведение: и/или Проводившая организация: Специализация: Год окончания: Реквизиты подтверждающего документа: |
| 9. | Опыт работы, подтверждающий квалификацию работника для целей исполнения Договора и соответствие требованиям настоящего технического задания | Юридическое лицо: ИНН юр. лица: Телефон юр. лица: Контактное лицо юр. лица: Веб-сайт юр. лица: Занимаемая должность: Период работы: Тип трудоустройства: Должностные обязанности: Выполненные работы и проекты, использованные технологии и пр. |
| 10. | Иная информация, подтверждающая квалификацию работника для целей выполнения работ по Договору и соответствие требованиям настоящего технического задания |  |

Настоящим подтверждаю отсутствие у меня судимости, что в отношении меня не применяются наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом закупки, административное наказание в виде дисквалификации. Конфликт интересов между мной и Заказчиком отсутствует.

«_____» _____________ 202__ г.                _________________ /________________________/

(подпись)                (расшифровка подписи)

Согласие на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________(Ф.И.О.), паспорт _________________ (серия, номер), выдан ________________________________________________ (кем выдан, дата выдачи, код подразделения), адрес регистрации: ____________________________________________________________________________________, 
контактная информация: ___________________________________________________ (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес), даю свое согласие Акционерному Обществу «Единая электронная торговая площадка» (далее – АО «ЕЭТП»), расположенному по адресу: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5 (ИНН 7707704692/ОГРН 1097746299353), на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с использованием и без использования средств автоматизации своих персональных данных в следующем составе, необходимом для достижения нижеуказанной цели:

- фамилия, имя, отчество;

- данные документа, удостоверяющего личность (данные паспорта: серия, номер, когда и каким органом выдан, код подразделения);

- дата рождения (число, месяц, год);

- место рождения;

- пол;

- гражданство;

- адрес места регистрации;

- адрес места жительства;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

Целью обработки персональных данных является хранение полученных в соответствии с требованием п. 2. ч. 19.1. ст. 3.4. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» вышеуказанных данных.

Я даю согласие на хранение моих персональных данных в информационных системах 
АО «ЕЭТП» по истечении предусмотренных законодательством Российской Федерации сроков хранения в течение 3 (Трех) лет с момента подписания согласия, содержащего такие данные.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания.

Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, направленному в адрес АО «ЕЭТП» посредством почтового отправления или электронного сообщения, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Обработка персональных данных будет прекращена АО «ЕЭТП» в течение 1 (Одного) месяца после получения АО «ЕЭТП» такого отзыва.

Я уведомлен(а) о том, что в случае отзыва настоящего согласия АО «ЕЭТП» вправе продолжить обработку моих персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пп. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

«_____» _____________ 202__ г.                _________________ /________________________/

(подпись)               (расшифровка подписи)